Załącznik Nr 4

Zestawienie inwestycji realizowanych w 2003 roku

| Lp. | Dział rozdział | Nazwa zadania | Plan 2003r. | Wykonanie 2003r. | % wykon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 600 60016 | Budowa ulicy Akacjowej | 3.000,00 | 2.120,00 | 70% |
| 2. | 600 60016 | Budowa ulicy Stokowej | 5.000,00 | 4.202,00 | 80% |
| 3. | 600 60016 | Budowa ulicy Jastrzębiej | 22.000,00 | 20.865,00 | 95% |
| 4. | 600 60016 | Budowa ulicy Wrzosowej | 329.288,00 | 322.038,15 | 98% |
| 5. | 600 60016 | Kanalizacja sanitarna Metalowców - Legionów | 798,0 | 798,27 | 100% |
| 6. | 600 60016 | Kanalizacja sanitarna Osiedle Pogorzałe | 28.548,00 | 28.548,00 | 100% |
| 7. | 750 75023 | Zakup sprzętu komputerowego biurowego do UM | 150.000,00 | 104.272,63 | 70% |
| 8. | 754 75416 | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej | 53.000,00 | 52.899,99 | 100% |
| 9. | 851 85154 | Zakupy inwestycyjne z Gm. Funduszy Alkoholowego | 29.000,00 | 29.000,00 | 98% |
| 10. | 900 90015 | Budowa oświetlenia ulica Podlaska | 34.000,00 | 32.874,14 | 97% |
| 11. | 900 90015 | Budowa oświetlenia ulica Asfaltowa | 5.000,00 | 4.173,00 | 83% |
| 12. | 900 90015 | Budowa oświetlenia ulica Kopernika | 50.000,00 | 50.000,00 | 100% |
| 13. | 900 90015 | Budowa oświetlenia w drodze E-7 | 60.000,00 | 62.519,00 | 100% |
| 14. | 900 90015 | Modernizacja oświetlenia ulica Krakowska | 1.830,00 | 1.605,00 | 100 % |
| 15. | 900 90015 | Budowa oświetlenia w ulicy Wieżowej | 10.144,00 | 10.143,60 | 100 % |
| 16. | 900 90015 | Budowa oświetlenia w ulicy Pułaskiego | 6.000,00 | 5.082,50 | 85% |
| 17. | 900 90015 | Budowa oświetlenia Piłsudskiego | 90.000,00 | 89.651,02 | 100 % |
| 18. | 900 90015 | Budowa oświetlenia Piłsudskiego w rejonie budynków 35-37 | 4.000,00 | – | – |
| 19. | 900 90015 | Modernizacja oświetlenia ulica Kossaka | 20.000,00 | 1.100,00 | 1 % |
| 20. | 900 90015 | Budowa oświetlenia ulica Żytnia | 2.000,00 | 2.000,00 | 100% |
| 21. | 900 90095 | Budowa Kolektora ,,C” | 2.729.575,00 | 1.776.881,70 | 65% |
| 22. | 900 90095 | Budowa wodociągu w Osiedlu Książęce | 349.934,00 | 106.711,86 | 30% |
| Lp. | Dział rozdział | Nazwa zadania | Plan 2003r. | Wykonanie 2003r. | % wykon |
| 23. | 900 90095 | Wniesienie wkładów do Skarżyskiej Strefy Gospodarczej | 300.000,00 | 300.000,00 | 100% |
| 24. | 900 90095 | Budowa kanalizacji sanitarnej Dolna Kamienna | 100.000,00 | - | - |
| 25. | 900 90095 | Budowa kanalizacji deszczowej Osiedla Bór | 161.225,00 | 154.005,61 | 100% |
| 26. | 900 90095 | Adaptacja budynku Lipsk | 980.000,00 | 967.655,00 | 99% |
| 27. | 900 90095 | Zakupy inwestycyjne z tytułu komputeryzacji sprzętu biurowego dla Skarżyskiej Strefy Gospodarczej | 75.000,00 | 74.994,00 | 100% |
| 28. | 600 6016 | Budowa ul. Piłsudskiego I etap porozumienie z powiatem | 250.000,00 | 250.000,00 | 100% |
| 29. | 754 75411 | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Straży Pożarnej | 5.000,00 | 5.000,00 | 100% |
| 30. | 853 85302 | Zakup patelni elektrycznej w MOPSie | 16.470,00 | 16.470,00 | 100% |
|  |  | Razem | 5 870.812,00 | 4 475 .610,00 | 76,2% |