# P R O J E K T

----------------------

Uchwała Nr.......... /2004

Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej

Z  dnia ............................

w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych na lata 2005-2007 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15ustawy z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym Dz.U.z 2001rNr.142,poz.1591 oraz z 2002r. Nr.23poz.220, Nr.62,poz.558, Nr.113,poz.984, Nr.153, poz.1271, Nr.214,poz.1806 oraz art.24 ust.4 z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr.72poz.747) Rada Miasta uchwala, co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej  na lata 2005-2007 , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej i  Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady Miasta

# Wiesław Piętek

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej

z dnia ..................................................................

w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2005-2007 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowano na podstawie  potrzeb na lata 2005-2007.

Wodociągi

--------------

Ad.1.Potrzeba realizacji inwestycji wynika z braku zaplecza socjalnego dla załogi sieci

wodociągowo-kanalizacyjnej.

Ad.2.Inwestycja konieczna z uwagi na poprawę stopnia pewności zaopatrzenia w wodę i

odprowadzania ścieków.

Ad.3.Ze względu na wymianę urządzeń w stacji uzdatniania wody oraz utrzymanie

podwyższonych norm jakościowych wody.

Ad.4.Systematyczna wymiana sieci wodociągowej jest konieczna z uwagi na jej starzenie się.

Kanalizacja

---------------

Ad.1.Ze względu na decyzję o zakończeniu w 2005r. eksploatacji istniejącego wysypiska

śmieci na , na które jest wywożony osad odwodniony , istnieje potrzeba  wdrożenia

innego sposobu utylizacji osadów pościekowych.

Ad.2.Potrzeba  wybudowania własnej pompowni w miejscu wydzierżawionej

pompowni od Zakładów Metalowych.

Ad.3.Kolektor w ul.3-go Maja  jest nieszczelny na złączach , woda gruntowa infiltruje do

kanału , co niekorzystnie wpływa na technologię oczyszczania ścieków i powoduje

zapadanie się drogi , w której zamieszczony jest kolektor.

Ad.4.Potrzeba inwestycji z uwagi na kontynuację realizacji dalszego odcinka kolektora C

/na odcinku od ul. Towarowej do ul. Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej/.

Pozostałe

------------

Zakupy związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa tj. maszyny ,urządzenia ,pompy, sprzęt transportowy itp.

Wszystkie inwestycje przewidziane na lata 2005-2007 Miejskie Przedsiębiorstwo i Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej  planuje finansować z funduszy własnych.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych

na lata 2005-2007

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Wartość robót ogółem | Nakłady w poszczególnych latach |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | zł | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WODOCIĄGI |
| 1. | Budowa budynku techniczno-socjalnego na zapleczu technicznym | 710 000,00 | 10 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 2. | Monitoring obiektów i sieci wod. –kan. | 500 000,00 | 182 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3. | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody | 3 500 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 4. | Wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | Razem woda | 5 310 000,00 | 542 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| KANALIZACJA |
| 1. | Wdrożenie technologii utylizacji osadów pościekowych. | 920 000,00 | 375 000,00 | 150 000,00 |  |
| 2. | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa pompowni przy ul. Prostej | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |
| 3. | Uszczelnienie kolektora w ul. 3 Maja (0,9km) | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 400 000,00 | -------- |
| 4. | Opracowanie dokumentacji na budowę kolektora „C” wraz z realizacją. | 4 000 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | 800 000,00 |
|  | Razem kanał | 6 040 000,00 | 1 245 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| POZOSTAŁE |
| 5. | Zakupy inwestycyjne środków trwałych. | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | Razem pozostałe | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| OGÓŁEM | 11 950 000,00 | 1 987 000,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |

# Informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych w 2004r

| L.p. | Nazwa przedsięwzięcia | Wartość robót ogółem | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| WODOCIĄGI |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej budynku techniczno-socjalnego na zapleczu technicznym. | 11 900,00 | Złożono w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę |
|  | Budowa wodociągu wraz z pompownią łączącego sieć osiedla Pogorzałe z siecią m. Skarżysko-Kam. | ok. 350 000,00 | W trakcie rozruchu technologicznego. |
|  | Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta: wodociąg w ul. Towarowej – pod torami wodociąg Ø200 w ul. Konarskiego wodociąg w ul. Sokolej wodociąg w ul. Piłsudskiego, uruchomienie wodociągu w Os. Książęce | 18 268,00 35 000,00 130 000,00 23 700,00 ok.70 000,00 | W trakcie realizacji |
| Razem wodociągi | 638 868,00 |  |
| KANALIZACJA |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej, Legionów, Rzecznej z przepompownią ścieków. | 600 000,00 |  |
| Razem kanalizacja | 600 000,00 |  |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE |
| samochód ciężarowy Citroen | 30 491,00 |  |
| koparkoładowarka | 204 610,00 |  |
| zgarniacz radialny | 59 170,00 |  |
| samochód dostawczy KIA K2500 szt. 2 | 108 200,00 |  |
| pozostałe | 204 950,00 |  |
| Razem zakupy inwestycyjne | 607 421,00 |  |
| OGÓŁEM: | 1 846 289,00 |  |