Załącznik Nr 4a

do uchwały Nr .........................

Rady .......................................

z dnia ......................................

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

w zł

| Lp | Program inwestycyjny | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Dział | Okres realizacji programu |  | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków w roku budżet. budżetowym 2005 | Źródła finansowania wydatków: |  |  |  | Wysokość wydatków 2006 r. 22222 2000 2006 | Wysokość wydatków w 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończen ia |  |  | dochody własne | dotacje | kredyty i pożycz. | środki z inn.źród |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| 1. | Budowa ul .Akacjowej | UG | 600 | 2004 | 2005 | 361.098 | 260.000 | 260.000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa ul. Jastrzębiej | UG | 600 | 2004 | 2005 | 451.098 | 350.000 | 350.000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem w ul. Spółdzielczej /od ul Sezamkowej do ul. Sokolej / | UG | 600 | 2005 | 2006 | 180.000 | 100.000 |  |  | 100.000 |  | 80.000 |  |
| 4. | Remont ul. Okrzei | UG | 600 | 2006 | 2006 | 300.000 |  |  |  |  |  | 300.000 |  |
| 5. | Remont ul. Szkolnej | UG | 600 | 2006 | 2006 | 300.000 |  |  |  |  |  | 300.000 |  |
| 6. | Przebudowa ul.3-go Maja | UG | 600 | 2006 | 2006 | 450.000 |  |  |  |  |  | 450.000 |  |
| 7. | Budowa ul. Krzywej | UG | 600 | 2006 | 2007 | 400.000 |  |  |  |  |  | 304.000 | 96.000 |
| 8. | Budowa chodnika w ul Topolowej/jednostronnie/ | UG | 600 | 2006 | 2006 | 150.000 |  |  |  |  |  | 150.000 |  |
| 9. | Budowa chodnika w ul Grottgera /jednostronnie/ | UG | 600 | 2006 | 2006 | 227.000 |  |  |  |  |  | 227.000 |  |
| 10. | Ulica Kossaka /przebicie do ulicy Szydłowieckiej od strony ZUS-u wraz z remontem odc. od ul. Szydłowieckiej do ul. Matejki/ | UG | 600 | 2006 | 2006 | 400.000 |  |  |  |  |  | 400.000 |  |
| 11. | Budowa Kolektora „C” | UG | 900 | 2000 | 2005 | 5.720.000 | 830.000 |  |  | 830.000 |  |  |  |
| 12. | Budowa kanalizacji sanit. w Osiedlu Dolna Kamienna I | UG | 900 | 2003 | 2005 | 1.500.000 | 330.000 |  |  | 330.000 |  |  |  |
| 13. | Budowa kanalizacji sanit. w Osiedlu Pogorzałe | UG | 900 | 2004 | 2008 | 13.230.000 | 60.000 | 60.000 |  |  |  | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 14. | Budowa kanalizacji sanit. w Osiedlu Bzinek | UG | 900 | 2004 | 2008 | 8.820.000 |  |  |  |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 15. | Budowa kanalizacji sanit. w Osiedlu Rejów | UG | 900 | 2004 | 2008 | 11.025.000 |  |  |  |  |  | 1.875.000 | 1.875.000 |
| 16. | Budowa kanalizacji sanit. w Osiedlu Książęce | UG | 900 | 2004 | 2008 | 11.025.000 | 50.000 | 50.000 |  |  |  | 1.875.000 | 1.875.000 |
| 17. | Budowa kanalizacji deszcz. w ul.1-go Maja | UG | 900 | 2003 | 2005 | 480.000 | 152.000 | 152.000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Wodociąg w Osiedlu Piękna-Bobowskich | UG | 900 | 2006 | 2006 | 200.000 |  |  |  |  |  | 200.000 |  |
| 19. | Elektryfikacja i budowa wodociągu w Osiedlu Bobowskich-Słowikowa | UG | 900 | 2006 | 2006 | 300.000 |  |  |  |  |  | 300.000 |  |
| 20. | Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów | UG | 900 | 2006 | Kontynuacja w latach następnych | 500.000 |  |  |  |  |  | 500.000 |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  | 2.132.000 |  |  | 1.260.000 |  | 11.011.000 | 7.596.000 |