# P R O J E K T

----------------------

Uchwała Nr.......... /2005

Rady Miasta  Skarżyska-Kamiennej

Z  dnia ............................

w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych na lata 2006-2008 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15ustawy z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym         (tj. Dz.U.z 2001r Nr142.poz.1591 –z póź.zm. z 2002r. Nr23.poz.220, Nr62.poz.558, Nr113.poz.984, z 2003r Nr214.poz.1806,Nr80poz.717,Nr162.poz.1568 z 2004r Nr153.poz.1271,Nr102.poz.1055,Nr116.poz.1203,Nr214.poz.1806 )   oraz zgodnie z          art.24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr.72poz.747 z późn.zm.)  Rada Miasta uchwala,                         co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej  na lata 2006-2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej i  Prezesowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady Miasta

# Wiesław Piętek

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej

z dnia ..................................................................

w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2006-2008 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych opracowano na podstawie  potrzeb na lata 2006-2008.

Wodociągi

--------------

Ad.1.Potrzeba realizacji inwestycji wynika z braku zaplecza socjalnego dla załogi sieci

wodociągowo-kanalizacyjnej.

Ad.2.Inwestycja zwiększy niezawodność pracy obiektów na sieci- głównie przepompowni

wody  i ścieków

Ad.3.Inwestycja pozwoli osiągać ilość i jakość wody o odpowiednich parametrach.

Ad.4. Z uwagi na przestarzałe oprogramowanie nie spełniające wymogów firmy zachodzi

konieczność zakupu nowego oprogramowania

Ad.5,6,7 Systematyczna wymiana sieci wodociągowej oraz budowa nowej jest niezbędna

z uwagi na jej starzenie się oraz konieczność dostarczania wody do nowych odbiorców.

Kanalizacja

---------------

Ad.1.Ze względu na decyzję o zakończeniu w 2005r. eksploatacji istniejącego wysypiska

śmieci na , na które jest wywożony osad odwodniony , istnieje potrzeba  wdrożenia

innego sposobu utylizacji osadów pościekowych.

Ad.2.Inwestycja do  tymczasowego gromadzenia osadów ściekowych po prasie i suszarni.

Ad.3. Infiltracja wody gruntowej do nieszczelnego kanału w ul.3-go Maja niekorzystnie

Wpływa na technologię oczyszczania ścieków oraz powoduje zapadanie się drogi.

Ad.4. Budowa kolektora ,,C” na odcinku od ul. Żeromskiego do torów kolejowych przy ulicy

Szydłowieckiej .Jeden z etapów budowy.

Ad.5. Budowa sieci kanalizacyjnej w zależności od potrzeb.

Pozostałe

------------

Zakupy związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa tj. maszyny ,urządzenia ,pompy, sprzęt transportowy itp.

Wszystkie inwestycje przewidziane na lata 2006-2008 Miejskie Przedsiębiorstwo i Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej  planuje finansować z funduszy własnych Spółki, kredytów i dotacji.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych

na lata 2006-2008*

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Wartość robót ogółem | Nakłady w poszczególnych latach |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | zł | 2006 | 2007 | 2008 |
| WODOCIĄGI |
| 1. | Budowa budynku techniczno-socjalnego na zapleczu technicznym | 710 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 |
| 2. | Monitoring obiektów i sieci wod. –kan. | 500 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3. | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 |
| 4. | Zakup oprogramowania dla administracji. | 50 000,00 | 50 000,00 | ------- | ------ |
| 5. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Krakowskiej. | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | ------ |
| 6. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Aptecznej | 100 000,00 | 100 000,00 | ------- | ------- |
| 7. | Wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta | 400 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | Razem woda | 5 860 000,00 | 1 050 000,00 | 1 700 000,00 | 1 200 000,00 |
| KANALIZACJA |
| 1. | Wdrożenie technologii utylizacji osadów pościekowych. | 700 000,00 | ------ | 100 000,00 | 600 000,00 |
| 2. | Budowa wiaty na oczyszczalni ścieków | 100 000,00 | 100 000,00 | -------- | -------- |
| 3. | Uszczelnienie kolektora w ul. 3 Maja (0,4 km) | 800 000,00 | 400 000,00 |  | -------- |
| 4. | Opracowanie dokumentacji na budowę kolektora „C” wraz z realizacją. | 4 000 000,00 | 30 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 5. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta | 300 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | Razem kanał | 5 900 000,00 | 630 000,00 | 800 000,00 | 1 300 000,00 |
| POZOSTAŁE |
| 1. | Zakupy inwestycyjne środków trwałych. | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|  | Razem pozostałe | 600 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| OGÓŁEM | 12 360 000,00 | 1 880 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |

* Inwestycje finansowane z funduszów własnych Spółki, kredytów i dotacji.