Załącznik Nr 5a

do uchwały Nr																	                         Rady Miasta

z dnia

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

w zł

| Lp. | Program inwestycyjny | Jednostka organiza- cyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie | Dział | Roz- dział | Okres realizacji programu |  | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki do 31.12.2005r. | Wysokość wydatków w roku budżetowym | Źródła finansowania |  |  |  |  | Wysokość wydatków w roku 2007 | Wysokość wydatków w roku 2008 | Wydatki do poniesienia po roku 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rok rozpo- częcia | Rok zakoń-czenia |  |  |  | dochody własne | dotacje | Kredyty i pożyczki | Środki z innych źródeł |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kwota | pochodzące z: |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | 13. | 14 | 15 | 16. | 17. | 18. |
| 1. | Budowa ulicy Ogólnej | UG | 600 | 60016 | 2005 | 2006 | 627.203 | 27.203 | 600.000 | 600.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa ulicy Lipowej | UG | 600 | 60016 | 2005 | 2006 | 632.147 | 32.147 | 600.000 | 600.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Budowa ulicy Bukowej | UG | 600 | 60016 | 2005 | 2006 | 381.594 | 21.594 | 360.000 | 360.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta | UG | 600 | 60016 | 2000 | 2006 | 866.576 | 266.576 | 600.000 | 600.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Budowa chodnika z możliwością parkowania w ulicy Spółdzielczej na odc. od ul.Sezamkowej do ul. Sokolej | UG | 600 | 60016 | 2005 | 2006 | 179.825 | 89.825 | 90.000 | 90.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Budowa chodnika w ul. Grottgera | UG | 600 | 60016 | 2001 | 2006 | 261.285 | 11.285 | 250.000 | 250.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Budowa ulicy Krzywej | UG | 600 | 60016 | 2006 | 2007 | 400.000 |  | 300.000 | 300.000 |  |  |  |  | 100.000 |  |  |
| # Razem dział |  |  | 600 |  |  |  | 3.348.630 | 448.630 | 2.800.000 | 2.800.000 |  |  |  |  | 100.000 |  |  |
| 8. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Ogorzałe | UG | 900 | 90095 | 2002 | 2008 | 13.230.000 | 29.137 | 75.000 | 75.000 |  |  |  |  | 5.500.000 | 7.625.863 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | 13. | 14 | 15 | 16. | 17. | 18. |
| 9. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Bzinek | UG | 900 | 90095 | 2004 | 2008 | 8.820.000 | 69.188 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  | 1.500.000 | 7.245.812 |  |
| 10. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Rejów | UG | 900 | 90095 | 2004 | 2008 | 11.025.000 | 38.646 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  | 1.875.000 | 9.106.354 |  |
| 11. | Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Książęce | UG | 900 | 90095 | 2004 | 2008 | 11.025.000 | 48.886 | 5.000 | 5.000 |  |  |  |  | 1.875.000 | 9.096.114 |  |
| 12. | Budowa hali sportowej | UG | 900 | 90095 | 2005 | 2007 | 7.040.000 | 40.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |  |  | 5.500.000 |  |  |
| 13. | Rekultywacja Wysypiska Śmieci | UG | 900 | 90095 | 2006 | 2007 | 3.000.000 |  | 1.500.000 | 300.000 |  | 1.200.000 śr. WFOChŚr.i GW (80%) |  |  | 1.500.000 |  |  |
| 14. | Wodociąg w Osiedlu Piękna Bobowskich | UG | 900 | 90095 | 2005 | 2006 | 150.750 | 750 | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział |  |  | 900 |  |  |  | 54.290.750 | 226.607 | 3.240.000 | 2.040.000 |  | 1.200.000 |  |  | 17.750.000 | 33.074.143 |  |
| 15. | Termomodernizacja budyn. użyteczn. publicz.w Sko-Kam /Zespól Szkół Pub. Nr1 oraz MCK/ | UG | 801 921 | 80195 92109 | 2007 | 2007 | 4.038.309 |  |  |  |  |  |  |  | 4.038.309 |  |  |
| ## Razem dział |  |  | 801 921 |  |  |  | 4.038.309 |  |  |  |  |  |  |  | 4.038.309 |  |  |
| Ogółem : |  |  |  |  |  |  | 61.677.689 | 675.237 | 6.040.000 | 4.840.000 |  | 1.200.000 |  |  | 21.888.309 | 33.074.143 |  |