Załącznik Nr 4.

ZESTAWIENIE  INWESTYCJI  REALIZOWANYCH  W  2005 ROKU

| LP. | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | Stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ulica Ostrobramska Dział 600 rozdział 60016 § 6050 | 450.000 | 439.155 | 97,6 |
| 2 | Ulica Akacjowa Dział 600 rozdział 60016 § 6050 | 240.000 | 224.229 | 93,4 |
| 3 | Ulica Jastrzębia Dział 600 rozdział 60016 § 6050 | 297.500 | 297.286 | 99,9 |
| 4 | Zatoka parkingowa ul. Tysiąclecia Dział 600 rozdział 60016 §6050 | 60.000 | 52.491 | 87,5 |
| 5 | Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta Dział 600 rozdział 60016 § 6050 | 228.000 | 226.607 | 99,5 |
| 6 | Chodnik w ulicy Górniczej Dział 600 rozdział 60016 § 6050 | 20.500 | 20.388 | 100 |
| 7 | Zatoka parkingowa ul. Południowa Dział 600 rozdział 60016 § 6050 | 90.700 | 86.173 | 94,1 |
| 8 | Przebudowa ulicy Okrzei Dział 600rozdział 60016 § 6050 | 669.000 | 668.466 | 99,9 |
| 9 | Dokumentacja tech. ulic Bukowa, Lipowa, Kossaka, Obywatelska Dział 600 rozdział 60016 § 6050 | 74.741 | 61.540 | 82,3 |
| 10 | Budowa ulicy Ogólnej Dział 600 rozdział 60016 § 6050 | 30.000 | 27.240 | 90,8 |
| 11 | Przebudowa ulicy Sikorskiego Dział 600 rozdział 60016 § 6050 | 463.000 | 442.821 | 95,6 |
| 12 | Droga wewnętrzna Spółdzielcza Pułaskiego Dział 600 rozdział 60016 § 6050 | 40.000 | 33.375 | 83,4 |
| 13 | Chodnik w ulicy Spółdzielczej Dział 600 rozdział 60016 6050 | 100.000 | 89.825 | 89,8 |
| 14 | Wykup terenów Dział 700 rozdział 70005 § 6050 | 203.500 | 202.628 | 99,6 |
| 15 | Wymiana okien i pokryć dachowych w budynkach komun. Dział 700 rozdział 70095 § 6050 | 620.000 | 305.673 | 49,3 |
| 16 | Komputeryzacja Urzędu Dział 750 rozdział 75023 § 6050 | 59.450 | 59.405 | 99,9 |
| 17 | Monitoring wizyjny miasta Dział 754rozdział 75495 + 851 rozdział 85154 | 285.000 | 233.965 | 82,1 |
| 18 | Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Dział 801rozdział 80101 § 6050 | 243.000 | 242.327 | 99,7 |
| 19 | Budowa urządzeń podczyszczających Dział 900 rozdział 90001 § 6050 | 40.000 | 29.216 | 73,0 |
| 20 | Zakup wiat przystankowych Dział 900 rozdział 90003 § 6060 | 40.000 | 23.880 | 59,7 |
| 21 | Budowa oświetlenia ulica Warszawska Dział 900 rozdział 90015 § 6050 | 97.600 | 97.599 | 100 |
| 22 | Budowa oświetlenia w ulicy Iglastej Dział 900 rozdział 90015 §6050 | 1.300 | - |  |
| 23 | Modernizacja oświetlenia w ulicy Podlaskiej Dział 900 rozdział 90015 s§6050 | 7.600 | 7.599 | 100 |
| 24 | Budowa linii oświetleniowej w ulicy Świętokrzyskiej Dział 900 rozdział 90015 § 6050 | 9.500 | 9.325 | 98,2 |
| 25 | Budowa linii oświetleniowej w ulicy Południowej Dział 900 rozdział 90015 § 6050 | 17.500 | 15.124 | 86,4 |
| 26 | Budowa oświetlenia w uliczce przy Szkole Podstawowej Nr 5 Dział 900 rozdział 90015 § 6050 | 47.000 | 47.000 | 100 |
| 27 | Dokumentacja na budowę hali sportowej Dział 900 rozdział 90095 § 6050 | 40.200 | 40.146 | 99,9 |
| 28 | Sieć wodociągowa Osiedla Piękna – Bobowskich Dział 900 rozdział 90095 § 6050 | 4.750 | 808 | 17,0 |
| 29 | Elektryfikacja Osiedla Piękna Bobowskich Dział 900 rozdział 90095 § 6050 | 27.000 | 26.146 | 96,8 |
| 30 | Kanalizacja sanitarna Osiedla Pogorzałe Dział 900 rozdział 90095 § 6050 | 2.000 | 586 | 29,3 |
| 31 | Kanalizacja sanitarna Osiedla Książęce Dział 900rozdział 90095 § 6050 | 50.000 | 48.190 | 96,4 |
| 32 | Kanalizacja sanitarna Dolna Kamienna Dział 900 rozdział 90095 § 6050 | 405.000 | 403.796 | 99,7 |
| 33 | Budowa Kolektora „C” Dział 900 rozdział 90095 § 6050 | 617.100 | 585.703 | 94,9 |
| 34 | Wodociąg w Skarżysku – Książęcym Dział 900 rozdział 90095 § 6050 | 115.000 | 97.474 | 84,8 |
| 35 | Kanalizacja deszczowa w ul. 1-go Maja Dział 900 rozdział 90095 § 6050 | 153.900 | 153.827 | 99,9 |
| 36. | Dokumentacja tech. budowy kanal. techn. Dział 900 rozdział 90095 § 6050 | 99.050 | 31.421 | 31,7 |
| 37 | Drenaż opaskowy budynku przy ul.Prusa 9 Dział 900 rozdział 90095 § 6050 | 71.000 | 70.302 | 99,0 |
| 38. | Kanalizacja sanitarna Osiedle Binek Dział 900 rozdział 90095 § 6050 | 30.000 | 29.531 | 98,4 |
| 39 | Zakupy inwest. dla Miejskiego Centrum Kultury Dział 921 rozdział 92113 § 6060 | 20.000 | 17.212 | 86,1 |
| 40 | Dotacja przekazana do powiatu na wyd. inw w drogach Dział 600 rozdział 60016 | 480.000 | 474.841 | 98,9 |
| 41 | Dotacje na inwest. dla Policji i Straży Pożarnej Dział 754 rozdział 75405, 75411 | 97.000 | 97.000 | 100 |
| 42 | Dotacje na inwest. dla zakł. budżetowego Dział 801 rozdział 80104 | 62.557 | 62.557 | 100 |
| 43 | Dotacje dla zakł. budżet. Dział 801 rozdział 80146 | 10.000 | 5.000 |  |
| 44 | Wydatki inwestycyjne w Pomocy społecznej Dział 852 rozdział 85212 i 85295 | 13.124 | 8.124 | 61,9 |
| 45. | Dotacje na inwest. dla zakł. budżet. Dział 926 rozdział 92404 | 89.500 | 89.297 | 99,8 |
| 46 | Wydatki inwest.- podwyższenie kapitału Spółki Dział 600 rozdział 60004 § 6010 | 360.000 | 360.000 | 100 |
| . | R A Z E M | 7.182.072 | 6.545.298 | 91,1 |