# PROJEKT

# UCHWAŁA  NR

RADY  MIASTA  Skarżyska-Kamiennej

z  dnia

w sprawie: przyjęcia „Planu inwestycyjnego na lata 2006 – 2008”

Na podstawie art..18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 -  ze zmianami:

z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984 , Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 )

RADA  MIASTA  Skarżyska-Kamiennej uchwala co następuje:

§ 1.

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej akceptuje i przyjmuje do realizacji

„Plan inwestycyjny  na lata 2006 – 2008” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Plan o którym mowa w § 1 stanowić będzie podstawę przygotowania zadań

przez Prezydenta Miasta oraz podstawę tworzenia budżetów miasta do 2008r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Wiesław Piętek

# U z a s a d n i e n i e

Uchwalenie „Planu inwestycyjnego na lata 2006 –2008” przez Radę Miasta daje możliwość

starania się o pozyskanie środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego. Zatwierdzony plan pozwoli rozpocząć działania koncepcyjno  projektowe dotyczące wymienionych w załączniku tematów.

## Załącznik nr 1

# PLAN

inwestycyjny na lata 2006 – 2008

| Lp. | Nazwa zadania | Koszty ogółem | Zródła finansowania | Nakłady do poniesienia w latach |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| I. | Inwestycje i remonty w zakresie dróg |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku – Kamiennej - Budowa ulicy Sienkiewicza z odwodnieniem - Budowa ul. Wyspiańskiego z odwodnieniem - Budowa ul. Stokowej z odwodnieniem Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzysząca w Osiedlu Dolna Kamienna - Budowa ulic: 1/ Ptasiej 2/ Gołębiej 3/ Jaskółczej 4/ Kruczej wraz z odwodnieniem - Budowa ul. Bobowskich z odwodnieniem - Budowa ulic: 1/ Jastrzębiej / odc. Spacerowa-Ptasia / 2/ Skowronkowej 3/ Słowikowej / odc. Jastrzębia –Bilskiego/ wraz z odwodnieniem | 2.100.000,00 1.900.000,00 900.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00 | środki własne RPOWŚ środki własne RPOWS środki własne RPOWS środki własne RPOWS środki własne RPOWŚ środki własne RPOWŚ |  | 300.000,00 472.500,00 275.000,00 427.500,00 125.000,00 202.500,00 300.000,00 450.000,00 450.000,00 675.000,00 200.000,00 270.000,00 | 225.000,00 1.102.500,00 200.000,00 997.500,00 100.000,00 472.500,00 200.000,00 1.050.000,00 300.000,00 1.575.000,00 100.000,00 630.000,00 |  |
|  | Razem: | 11.100.000,00 | ###### środki własne RPOWŚ |  | 1.650.000,00 2.497.500,00 | 1.125.000,00 5.827.500,00 |  |
| II. | Modernizacja MCK | 10.000.000,00 | środki własne RPOWŚ | 50.000,00 - | 1.715.000,00 2.250.000,00 | 735.000,00 5.250.000,00 |  |
| III. | Wzrost aktywności turystycznej zbiornika Rejów | 11.750.000,00 | środki własne RPOWŚ |  | 2.937.500,00 8.812.500,00 |  |  |
| IV. | Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Skarżysku – Kamiennej - Budowa i odtworzenie dróg na terenie poprzemysłowym Z-1. Droga główna. Zachodnie. - Odtwarzanie dróg , dokonanie niezbędnych wyburzeń , usunięcie gruzu na terenie poprzemysłowym Z-3 Skałka. - Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Benzyl” Dolna Kamienna. - Modernizacja ulic: Obuwnicza, Młoda, Niska, Rzeczna, Zaporęba. Zachodnie - Budowa i odtworzenie dróg na terenie poprzemysłowym Z-1. Pozostałe drogi razem. Zachodnie. - Modernizacja ulic : Praga, Asfaltowa, Skalna, Wysoka. Skałka. - Budowa ulic: Fabrycznej, Chemicznej. Dolna Kamienna. | 1.300.000,00 5.900.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.300.000,00 3.500.000,00 1.950.000,00 | środki własne RPOWŚ środki własne RPOWŚ środki własne RPOWŚ środki własne RPOWŚ środki własne RPOWŚ środki własne RPOWOŚ środki własne RPOWOŚ |  |  | 325.000,00 975.000,00 1.475.000,00 4.425.000,00 750.000,00 2.250.000,00 750.000,00 2.250.000,00 825.000,00 2.475.000,00 875.000,00 2.625.000,00 487.500,00 1.462.500,00 |  |
|  | Razem: | 21.950.000,00 | środki własne RPOWOŚ |  |  | 5.487.500,00 16.462.500,00 |  |
|  | Ogółem pkt. I - IV | 54.800.000,00 | środki własne RPOWOŚ | 50.000,00 - | 6.302.500,00 13.560.000,00 | 7.347.500,00 27.540.000,00 |  |