# IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

# 4.1 OKREŚLENIE KRYTERIÓW KOLEJNOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW

Określenie kryteriów kolejności realizacji projektów wynika z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta Skarżysko-Kamienna.

Dokonując wyboru projektów kierowano się następującymi kryteriami:

- Społeczne i gospodarcze korzyści płynące z realizacji inwestycji

- Stan przygotowania zadania inwestycyjnego

- Zgodność z przyjętymi programami i strategiami

- Możliwość dofinansowania zadania

- Wpływ na budżet

- Powiązanie z innymi zadaniami inwestycyjnymi

- Wpływ na środowisko naturalne

# 4.2 PROJEKTY PLANOWANE W OKRESIE 2007-2013

# 4.2.1 Gmina Skarżysko-Kamienna

## 1. Projekt: Budowa sztucznego lodowiska i kortów tenisowych przy hali sportowej 
w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Budowa sztucznego lodowiska i kortów tenisowych przy hali sportowej w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2007-2008 |
| 3. | Etapy działania | - Budowa sztucznego lodowiska - Budowa kortów tenisowych |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Rozbudowa infrastruktury sportowej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6. | Nakłady do poniesienia | - budowa sztucznego lodowiska – 3 050 000 zł - budowa kortów tenisowych – 600 000 zł RAZEM: 3 650 000 zł |

2. Projekt: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 wraz z przyległym Przedszkolem Publicznym Nr 16 w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 wraz z przyległym Przedszkolem Publicznym Nr 16 w Skarżysku-Kamiennej. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2007-2008 |
| 3. | Etapy działania | Wymiana stolarki okiennej w budynkach Zespołu szkół Publicznych Nr 1 wraz z budynkiem Przedszkola Publicznego Nr 16 Wymiana instalacji co w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 wraz z budynkiem Przedszkola Publicznego Nr 16 Docieplenie budynków Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 wraz z budynkiem Przedszkola Publicznego Nr 16 Nadzór inwestorski Promocja |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Modernizacja infrastruktury dydaktycznej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6. | Nakłady do poniesienia | KOSZTY KWALIFKOWANE Prace budowlano-montażowe - wymiana stolarki okiennej – 996 732,16 zł VAT 22% - 219 281,07 zł Prace instalacyjne - wymiana instalacji co – 548 323,64 zł VAT 22% - 120 631,21 zł Prace wykończeniowe docieplenie budynków – 784 149,46 zł VAT 22% - 172 512,88 zł Nadzór inwestorski – 34 938,07 zł VAT 22% – 7 686,38 zł Koszty promocji – 2 000,00 zł VAT 22% – 440,00 zł Razem koszty kwalifikowane – 2 886 694,87 zł KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE Kosztorys inwestorski – 3 442,62 zł VAT 22% - 757,38 zł Audyt energetyczny – 13 934,00 zł VAT 22% - 3 065,48 zł Razem koszty niekwalifikowane – 21 199,48 zł CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU 2 907 894,35 zł |

3. Projekt: Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2007-2009 |
| 3. | Etapy działania | Prace projektowe Roboty rozbiórkowe, modernizacyjne, budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu i drenażem Instalacje elektryczne Instalacja wodociągowa Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacja kanalizacji deszczowej Instalacja centralnego ogrzewania Węzeł cieplny o mocy 700 W System klimatyzacji Instalacje teletechniczne: SSW i N oraz KD (sygnalizacja włamania i napadu oraz kontroli dostępu) CCTV - GE (instalacja telewizji dozorowej) DSO - MCR (dźwiękowy system ostrzegawczy) SAP (sygnalizacji pożaru) Wewnętrzna sieć telefoniczna Technologia teatralna: Oświetlenie efektowe Instalacje i tablice sterujące Mechanika sceny (kurtyna stalowa i tekstylna, most portalowy, sztankiety elektryczne, zapadnia prosceniowa) Koordynacja Technologia kinowa: Sprzęt projekcyjny Zespół ekranowy Wyposażenie studia nagrań Nadzór inwestorski Promocja |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6. | Nakłady do poniesienia | KOSZTY KWALIFIKOWANE Mapa do celów projektowych – 1 000 zł VAT 22% - 220 zł Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 2 000 zł VAT 22% - 440 zł Pełna inwentaryzacja budynku – 30 000 zł VAT 22% - 6 600 zł Przygotowanie dokumentacji technicznej – 1 029 980,76 VAT 22% - 226 595,77 Roboty ziemne – 95 473,88 VAT 22% - 21 004,25 Roboty budowlano-montażowe – 4 421756,39 VAT 22% - 972 786,41 Roboty instalacyjne: elektryczna, wod.-kan., c.o., klimatyzacja, tele-techn. + tech. teatralna – 5 089 851,97 VAT 22% - 1 119 767,43 Roboty wykończeniowe – 1 997 165,05 VAT 22% - 439 376,31 Wyposażenie: technologia kinowa: sprzęt projekcyjny, zespół ekranowy, meble wbudowane – 1 199 292,46 VAT 22% - 263 844,34 Nadzór inwestorski – 256 070,80 zł VAT 22% – 56 335,58 Koszty promocji – 10 000 zł VAT 22% – 2 200 zł Razem koszty kwalifikowane – 17 241 761,40 zł KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE Inwentaryzacja dla potrzeb koncepcji modernizacji Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej – 10 000 zł VAT 22% - 2 200 zł Wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb koncepcji, opracowanie koncepcji modernizacji wraz z zadaszeniem patio oraz z programem funkcjonalno-użytkowym budynku Miejskiego Centrum Kultury oraz określeniem wstępnym kosztów robót – 14 000 zł VAT 22% - 3 080 zł Razem koszty niekwalifikowane – 29 280 zł CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU – 17 271 041,40 zł |

4. Projekt: Rozbudowa i wyposażenie krytej pływalni w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Rozbudowa i wyposażenie krytej pływalni w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2008-2010 |
| 3. | Etapy działania | - Rozbudowa krytej pływalni poprzez dobudowanie nowego aneksu jako nierozłącznego elementu istniejącego basenu. - Zakup i zainstalowanie urządzeń rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. W skład dobudowanego aneksu wejdą: dział rekreacyjny oraz dział rehabilitacyjny. I Dział rekreacyjny. Zakupione zostaną i zainstalowane następujące urządzenia: zjeżdżalnia wodna, ciśnieniowy natrysk wodny – wodospad, powietrzno – ciśnieniowy natrysk, wodne bicze masujące, 1 metrowa skocznia do wody, 3 metrowa platforma do skoków II Dział rehabilitacyjny W ramach realizacji projektu planuje się stworzenie w dobudowanym aneksie części służącej do rehabilitacji i wyposażenie jej w niezbędny sprzęt. |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 4 200 000 zł |

5. Projekt: Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 10 i Nr 12 w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 10 i Nr 12 w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2008-2010 |
| 3. | Etapy działania | - Przedszkole Publiczne Nr 10 (całkowita wymiana okien, malowanie elewacji budynku, wymiana ciągu wentylacyjnego, remont wymiennikowni i sieci wodno-kanalizacyjnej, remont łazienek, modernizacja kuchni z wymianą urządzeń kuchennych, modernizacja i urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół przedszkola wraz z parkingiem, wymiana podłóg w holu głównym) - Przedszkole Publiczne Nr 12 (wymiana dachu, zagospodarowanie strychu na pracownie artystyczne, wymiana i remont sieci grzewczej i kanalizacyjnej, wymiana instalacji odgromowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana okien, wymiana podłóg, wymiana drzwi, urządzenie placu zabaw z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych, dobudowanie magazynu zewnętrznego, modernizacja ogrodzenia, mała architektura) |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Modernizacja infrastruktury dydaktycznej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 1 196 500 zł |

6. Projekt: Rozbudowa i modernizacja budynków szkolnych wraz z infrastrukturą sportową 
w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Rozbudowa i modernizacja budynków szkolnych wraz z infrastrukturą sportową w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2008-2010 |
| 3. | Etapy działania | - Zespół Szkół Publicznych Nr 1 (wymiana pokrycia dachowego (seg. A, B, C) i łączników (A-B, C-D), izolacja pionowa budynku, ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do gry w piłkę nożna oraz ogrodzenie w/w obiektu wysoką siatką, remont kuchni szkolnej i dostosowanie jej do wymogów UE, remont toalet (31 szt. w seg. A, B, C, D, F), wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej) - Gminazjum Nr 3 (wymiana okien (korytarze, piwnica, sala gimnastyczna), elewacja budynków, wymina podłóg na korytarzach, wymiana podłóg w salach lekcyjnych, remont boisk szkolnych, bieżnia do skoku w dal, budowa strzelnicy, zagospodarowanie terenu wokół szkoły, ogrodzenie wokół szkoły,wymiana rur c.o. i grzejników) |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Modernizacja infrastruktury dydaktycznej i sportowej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 1 915 704,00 zł |

7. Projekt: Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna 
w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2008-2010 |
| 3. | Etapy działania | - Budowa: ul. Ptasiej, ul. Gołębiej, ul. Jaskółczej, ul. Kruczej wraz z odwodnieniem - Budowa ul. Bobowskich z odwodnieniem - Budowa: ul. Jastrzębiej (odc. Spacerowa - Ptasia), ul. Skowronkowej, ul. Słowikowej (Jastrzębia-Bilskiego) wraz z odwodnieniem |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Poprawa infrastruktury drogowej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 6 200 000 zł |

8. Projekt: Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2008-2010 |
| 3. | Etapy działania | - Budowa ul. Sienkiewicza z odwodnieniem - Budowa ul. Wyspiańskiego z odwodnieniem - Budowa ul. Stokowej z odwodnieniem |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Poprawa infrastruktury drogowej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 4 900 000 zł |

9. Projekt: Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Bór w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Bór w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2009-2010 |
| 3. | Etapy działania | - Budowa ul. 17 Stycznia (odc. Wrzosowa – Walecznych) - Budowa ul. Nowej i ul. Dygasińskiego |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Poprawa infrastruktury drogowej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 2 400 000 zł |

10. Projekt: Budowa dróg z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna 
w Skarżysku-Kamiennej - etap II.

| 1. | Nazwa zadania | Budowa dróg z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej - etap II |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2009-2011 |
| 3. | Etapy działania | - Budowa: ul. Szarych Szeregów, ul. Org. Orzeł Biały - Budowa: ul. Wschodniej (odc. Piękna – rzeka Oleśnica) - Budowa: ul. Bilskiego (odc. Spacerowa-3 Maja i odc. Bobowskich-Witwickich), ul. Kanarkowej (odc. Ptasia-Bilskiego) - Budowa ul. Spacerowej (odc. Chłodna-Piaskowa i odc. Żurawia-Bilskiego) |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Poprawa infrastruktury drogowej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 5 000 000 zł |

## 11. Projekt: Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place  
w Skarżysku-Kamiennej – etap II.

| 1. | Nazwa zadania | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej – etap II |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2010-2012 |
| 3. | Etapy działania | - Budowa ul. Orlej z odwodnieniem - Budowa ul. Popiełuszki (odc. Grottgera – droga nr 7) - Budowa ul. Świętokrzyskiej z odwodnieniem |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Poprawa infrastruktury drogowej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 2 900 000 zł |

##### 4.2.2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie”

1. Projekt: Remont i modernizacja Przychodni Rejonowych Nr 2, 3, 4 w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Remont i modernizacja Przychodni Rejonowych Nr 2, 3, 4 w Skarżysku-Kamiennej. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2007-2008 |
| 3. | Etapy działania | - Remont i modernizacja Przychodni Rejonowej Nr 2 (Dostosowanie budynku P-2 do rozp. M. Z., montaż i winda dla niepełnosprawnych, podjazd dla niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej, wymiana oświetlenia) - Remont i modernizacja Przychodni Rejonowej Nr 3 (wymiana stolarki okiennej, montaż i winda dla niepełnosprawnych, dostosowanie budynku do rozp. M. Z.) - Remont i modernizacja Przychodni Rejonowej Nr 4 (dostosowanie budynku P-4 do rozp. M.Z., podjazd dla niepełnosprawnych) |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 1 280 000 zł |

2. Projekt: Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2010 |
| 3. | Etapy działania | - Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Rejonowej Nr 3 (aparat EKG, USG, UDET) - Zakup sprzętu medycznego dla Przychodni Rejonowej Nr 4 (aparatura EKG, autoklaw, zakup analizator biochemiczny) |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 128 000 zł |

# 3. Projekt: Remont i modernizacja i Przychodni Rejonowych Nr 2, 3, 4 w Skarżysku-Kamiennej etap II.

| 1. | Nazwa zadania | Remont i modernizacja i Przychodni Rejonowych Nr 2, 3, 4 w Skarżysku-Kamiennej etap II |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2011-2013 |
| 3. | Etapy działania | - remont kapitalny dachu P-3 - remont kapitalny dachu P-2 - wymiana instalacji C.O. P-3 - wymiana instalacji C.O. P-2 - wymiana instalacji C.O. P-4 |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 545 000 zł |

4.2.3 Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej

1. Projekt: Rozbudowa i zmiana aranżacji ekspozycji plenerowej Muzeum im. Orła Białego 
w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Rozbudowa i zmiana aranżacji ekspozycji plenerowej Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2007-2009 |
| 3. | Etapy działania | - Budowa wiaty przy budynku wystaw - Budowa wiaty nad samolotami - Budowa wiaty przy budynku warsztatowym - Modernizacja odwodnienia terenu Muzeum - Zmiana ustawienia eksponatów - Wyznaczenie i utwardzenie ścieżek edukacyjnych - Mała architektura terenów zielonych - Budowa nowego pawilonu wystawowego |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Modernizacja obiektów infrastruktury kulturalnej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 1 000 000 zł |

2. Projekt: Modernizacja i zmiana aranżacji wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Modernizacja i zmiana aranżacji wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2009-2011 |
| 3. | Etapy działania | - Odwodnienie i osuszenie ścian budynku wystaw - Zmiana systemu ogrzewania - Zmiana systemu oświetlenia - Stworzenie właściwych warunków wystawiania eksponatów - Zmiana aranżacji wystaw stałych (nowy sprzęt ekspozycyjny) |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Modernizacja obiektów infrastruktury kulturalnej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 3 500 000 zł |

# 4.2.4 Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o.

1. Projekt: Przebudowa i adaptacja biurowca SSG Sp.z o.o. w celu stworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości.

| 1. | Nazwa zadania | Przebudowa i adaptacja biurowca SSG Sp. z o.o. w celu stworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2008-2009 |
| 3. | Etapy działania | Przebudowa biurowca SSG Sp. z o. o. |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Rozwój infrastruktury okołobiznesowej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o. |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 2 700 000 zł |

4.2.5 Energetyka Cieplna miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o.

1. Projekt: Modernizacja węzłów cieplnych w Skarżysku-Kamiennej

| 1. | Nazwa zadania | Modernizacja węzłów cieplnych w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2007-2009 |
| 3. | Etapy działania | Modernizacja węzłów cieplnych |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu technicznego węzłów cieplnych |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Energetyka Cieplna miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 2 000 000 zł |

2. Projekt: Modernizacja i rozbudowa kotłowni centralnej w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Modernizacja i rozbudowa kotłowni centralnej w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2007-2009 |
| 3. | Etapy działania | Modernizacja i rozbudowa kotłowni centralnej |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu technicznego kotłowni centralnej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Energetyka Cieplna miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 6 000 000 zł |

3. Projekt: Modernizacja systemów składowania i unieszkodliwiania odpadów w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Modernizacja systemów składowania i unieszkodliwiania odpadów w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2007-2009 |
| 3. | Etapy działania | Modernizacja systemów składowania i unieszkodliwiania odpadów |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Zmodernizowanie systemów składowania i unieszkodliwiania odpadów |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Energetyka Cieplna miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 2 000 000 zł |

4. Projekt: Wymiana sieci cieplnych w Skarżysku-Kamiennej.

| 1. | Nazwa zadania | Wymiana sieci cieplnych w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2008-2010 |
| 3. | Etapy działania | Wymiana sieci cieplnych |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu technicznego sieci cieplnych |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Energetyka Cieplna miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 5 000 000 zł |

4.2.6 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna

1. Projekt: Wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta Skarżysko-Kamienna.

| 1. | Nazwa zadania | Wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta Skarżysko-Kamienna |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2010-2012 |
| 3. | Etapy działania | Wymiana sieci wodociągowej |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 1 500 000 zł |

2. Projekt: Wdrożenie technologii utylizacji osadów pościekowych przez MPWiK Sp. z o. o Skarżysko-Kamienna.

| 1. | Nazwa zadania | Wdrożenie technologii utylizacji osadów pościekowych przez MPWiK Sp. z o. o Skarżysko-Kamienna |
| --- | --- | --- |
| 2. | Czas realizacji (harmonogram) | 2010-2012 |
| 3. | Etapy działania | Wdrożenie technologii utylizacji osadów pościekowych |
| 4. | Oczekiwane rezultaty | Wdrożenie technologii utylizacji osadów pościekowych |
| 5. | Instytucje i podmioty wdrażające | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna |
| 6. | Nakłady do poniesienia | 700 000 zł |