5/ Rozdział IV

- na str. 48 Tabela 14 przyjmuje nr 16 i  dopisuje się tabelę nr 17

Tabela 16 Planowane działania  przestrzenne ( techniczno-materialne) w latach 2007-2020 (projekty samorządowe).

| L.p. | ### Zadanie | Lokalizacja | Czas realizacji | #### Rezultaty | #### Instytucje i podmioty wdrażające | Koszt w mln zł | #### Środki własne w mln zł | #### Środki UE/inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzrost atrakcyjności turystycznej zbiornika Rejów w Skarżysku-Kamienej. | Rejów Zachodnie | 2007-2010 | Stworzenie warunków do rozwoju sportu i turystyki. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 60,58 | 9,09 | 51,49 |
| 2. | Rewitalizacja terenów po-przemysłowych w Skarżysku-Kamiennej | Zachodnie, Skałka, Fragment Osiedla Dolna Kamienna | 2008-2011 | Dostępność komunikacyjna terenów poprzemysłowych. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 67,80 | 10,17 | 57,63 |
| 3. | Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w dzielnicach rewitalizowanych | Rejów, Zachodnie, Górna Kolonia, Skałka | 2009-2011 | Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 9,55 | 1,43 | 8,12 |
| 4. | Zachowanie dziedzictwa kulturowego w dzielnicach rewitalizowanych | Rejów, Skałka, Zachodnie | 2010-2012 | Ochrona dziedzictwa kulturowego, stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 11,00 | 1,65 | 9,35 |
| 5. | Poprawa lokalnej infrastruktury społecznej oraz estetyki otoczenia w dzielnicach rewitalizowanych | Zachodnie, Górna Kolonia, Skałka | 2011-2013 | Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków mieszkaniowych. Poprawa estetyki. Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 15,12 | 2,27 | 12,85 |
| 6. | Termomodernizacja budynków (13 budynków). | Górna Kolonia | 2014-2020 | Oszczędność energii cieplnej. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 2,6 | 2,6 100% | - |
| 7. | Termomodernizacja budynków w osiedlu Zachodnie (33 budynki) | Zachodnie | 2014-2020 | Oszczędność energii cieplnej. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 6,6 | 6,6 100% | - |
| 8. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Górna Kolonia. | Górna Kolonia | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,22 | 1,22 | - |
| 9. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Skałka. | Skałka | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,91 | 0,91 100% | - |
| 10. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Zachodnie. | Zachodnie | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,826 | 1,826 100% | - |
| 11. | Natlenianie wody zalewu Rejów. | Rejów | 2014-2020 | Rozwój turystyki i rekreacji poprzez poprawę jakości wody zalewu Rejów. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,0 | 0,3 30% | 0,7 (WFOŚiGW) 70% |

Tabela 17 Planowane działania w latach 2007-2013, wdrażane przez pozostałe podmioty.

| Lp | Zadanie | Lokalizacja | Czas realizacji | Rezultaty | Instytucje i podmioty wdrażające | Koszt w mln zł | #### Środki własne w mln zł | #### Środki UE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa i adaptacja biurowca Skarżyskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o. o. w celu stworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości. | Zachodnie | 2007-2013 | Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie instytucji otoczenia biznesu | SSG Sp. Z o.o. | 2,7 | 0,405 | 2,295 |
| 2. | Modernizacja budynku świetlicy przy Kościele Św. Józefa. Wymiana okien, drzwi, wykonanie podłogi, malowanie, wyposażenie siłowni, wyposażenie pracowni plastycznej. | Zachodnie | 2007-2013 | Rozwój instytucji opieki nad dziećmi i młodzieżą | Parafia Św. Józefa | 0,043 | 0,00645 | 0,03655 |
| 3 | Konserwacja i modernizacja kościoła Św. Józefa. | Zachodnie | 2009-2010 | Ochrona dziedzictwa kulturowego | Parafia Św. Józefa | 2,0 | 0,3 | 1,7 |
| 4 | Wykonanie wybiegu dla koni na terenach zalewowych – miejsce do terapii konnej. (Inwestycja prywatna). | Rejów | 2011 | Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji | Inwestor prywatny | 0,3 | 0,3 | - |
| 5 | Wybudowanie kompleksu rekreacyjnego. Park wodny z kręgielnią. (Inwestycja prywatna). | Rejów | 2012-2013 | Rozwój turystyki i rekreacji | Inwestor prywatny | 20 | 20 | - |