Podział na projekty i zadania inwestycyjne

Projekty i zadania  przewidziane na lata 2007-2013 (projekty samorządowe):

#### Projekt I: Wzrost atrakcyjności turystycznej zbiornika Rejów  w Skarżysku-Kamiennej.

| 1 | ###### Nazwa zadania | #### Wzrost atrakcyjności turystycznej zbiornika Rejów w Skarżysku-Kamiennej. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ###### Czas realizacji | 2007-2010 |
| 3 | Etapy działania | Zadanie I – modernizacja ulic: Spokojna, Struga, Prosta, Staffa, Wiklinowa, Sportowa; Zadanie II – budowa trzech ulic o nr 1,2 i 3,* łączących ulice Spokojną, Staffa i Prostą; Zadanie III- budowa dwóch ulic o nr 4 i 5 * wzdłuż zbiornika Rejów; Zadanie IV- budowa dwóch plaż po obu stronach zbiornika Rejów z infrastrukturą, budowa zjeżdżalni wodnej i placu zabaw dla dzieci oraz parkingów zielonych; Zadanie V- budowa ścieżki rowerowej i szlaku do jazdy konnej wraz z uporządkowaniem zieleni towarzyszącej. |
| 4 | Oczekiwane rezultaty | Stworzenie warunków do rozwoju sportu i turystyki |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 60,579 mln zł |

* numeracja zgodna z  Programem Funkcjonalno-Użytkowym „Wzrost atrakcyjności turystycznej zbiornika Rejów                        w Skarżysku-Kamiennej.”

Projekt II: Rewitalizacja  terenów po-przemysłowych w Skarżysku-Kamiennej

| 1 | ##### Nazwa zadania | Rewitalizacja terenów po-przemysłowych w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2 | ###### Czas realizacji | 2008-2011 |
| 3 | Etapy działania | Zadanie I – roboty rozbiórkowe z utylizacją gruzu obiektów byłego zakładu MESKO-Z3 na osiedlu Skałka Zadanie II – odtworzenie ulic o nr 1,2 , 3 i 4* na terenie byłego zakładu MESKO-Z3 Zadanie III – rekultywacja terenu byłego zakładu BENZYL na os. Dolna Kamienna, Zadanie IV - budowa ulic Fabrycznej i Chemicznej na osiedlu Dolna Kamienna, Zadanie V - budowa ulic o nr 5 i 6* na terenie byłego zakładu MESKO-Z1 na osiedlu Skarżysko Zachodnie, Zadanie VI – modernizacja ulic Obuwniczej, Młodej, Niskiej, Rzecznej i Zaporęba na osiedlu Skarżysko Zachodnie, Zadanie VII – modernizacja ulic Praga, Asfaltowa, Skalna i Wysoka, na osiedlu Skałka. |
| 4 | Oczekiwane rezultaty | Dostępność komunikacyjna terenów poprzemysłowych. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 67,798 mln zł |

* numeracja zgodna z  Programem Funkcjonalno-Użytkowym „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych                             w Skarżysku-Kamiennej.”

Projekt III: Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w dzielnicach rewitalizowanych

| 1 | ##### Nazwa zadania | Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w dzielnicach rewitalizowanych |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2009-2011 |
| 3 | ##### Etapy działania | -modernizacja stadionu Granat. Rejów -Park Jordanowski przy ul. Szkolnej. Górna Kolonia -zainstalowanie monitoringu wizyjnego. Górna Kolonia, Skałka, Rejów, Zachodnie -budowa boiska sportowego w miejscu byłego basenu. Górna Kolonia -wybudowanie ścieżek rowerowych i szlaków spacerowych wraz z oświetleniem i uporządkowaniem zieleni. (Połączenie ścieżek z Rejowem) Skałka -wybudowanie ścieżek rowerowych i uporządkowanie zieleni. (Wykonanie połączenia z osiedlem Skałka, Rejów, Górna Kolonia)Zachodnie -budowa SKATE-PARKU przy ul. Cmentarnej. Zachodnie -budowa kładki przez rzekę Kamienną na wysokości przejścia podziemnego przez drogę nr 42 z ciągiem pieszym do ul. Legionów. Zachodnie -wybudowanie ścieżek rowerowych i szlaków spacerowych wraz z uporządkowaniem zieleni. (Połączenie z pozostałymi dzielnicami).Górna Kolonia |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 9,55 mln zł |

Projekt IV: Zachowanie dziedzictwa kulturowego w dzielnicach rewitalizowanych

| 1 | Nazwa zadania | Zachowanie dziedzictwa kulturowego w dzielnicach rewitalizowanych |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2010-2012 |
| 3 | ##### Etapy działania | -prace modernizacyjne w Muzeum im. Orła Białego: utwardzenie terenu ekspozycji plenerowej, zadaszenie ekspozycji, wybudowanie warsztatu do renowacji i konserwacji zabytków. Rejów -modernizacja ulic Multanka, Reja. Rejów -rekonstrukcja ruin wielkiego pieca: zagospodarowanie terenu przyległego, wybudowanie parkingu, wykonanie kopii domku fabrykanta. Rejów -stworzenie parku eksponującego naturalne walory terenu – skałki. Skałka -wykonanie szlaku spacerowego wzdłuż rzeki Kamiennej (od tamy do ul.Reja) -uporządkowanie koryta rzeki. Zachodnie |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Ochrona dziedzictwa kulturowego, stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Muzeum im. Orła Białego, Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 11 mln zł |

Projekt V: Poprawa lokalnej infrastruktury społecznej oraz estetyki otoczenia w dzielnicach rewitalizowanych

| 1 | Nazwa zadania | Poprawa lokalnej infrastruktury społecznej oraz estetyki otoczenia w dzielnicach rewitalizowanych |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2011-2013 |
| 3 | ##### Etapy działania | -modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 12: odnowa i rozbudowa placu zabaw, dobudowanie magazynu, modernizacja ogrodzenia, mała architektura, wymiana dachu, zagospodarowanie strychu, wymiana i remont sieci grzewczej i kanalizacyjnej, wymiana instalacji odgromowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana okien, docieplenie budynku. Zachodnie -modernizacja dróg z wykonaniem odwodnienia ul: Osterwy, Jaracza, Chałubińskiego. Górna Kolonia -wybudowanie dwupiętrowego budynku mieszkań komunalnych przy ul. Źródlanej, w budynku tym planuje się utworzenie Centrum Integracji Społecznej i świetlicy środowiskowej. Skałka -budowa dwupiętrowego budynku socjalnego między ul. Struga a Staffa w budynku tym planuje się utworzenie świetlicy środowiskowej Zachodnie -budowa placu zabaw dla dzieci przy w/w budynku socjalnym. Zachodnie -wyburzenie 3 budynków mieszkań socjalnych przy ul Staffa. Zachodnie - wyburzenie 4 budynków mieszkań socjalnych ul. Źródlanej. Skałka -wybudowanie placu zabaw dla dzieci przy wybudowanym budynku socjalnym. Skałka -wybudowanie ronda przy ul. Legionów. Zachodnie |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków mieszkaniowych. Poprawa estetyki. Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 15,122 mln zł |

Projekty i zadania  przewidziane na lata 2007-2013 (realizowane przez inne podmioty):

Projekt I: Przebudowa i adaptacja biurowca Skarżyskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o. o. w celu stworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości.

| 1 | Nazwa zadania | Przebudowa i adaptacja biurowca Skarżyskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o. o. w celu stworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2008-2009 |
| 3 | ##### Etapy działania | Przebudowa biurowca SSG Sp. Z o.o. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Rozwój infrastruktury okołobiznesowej |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp. Z o.o. |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 2,7 mln |

Projekt II: Modernizacja budynku świetlicy przy Kościele Św. Józefa.

| 1 | Nazwa zadania | Modernizacja budynku świetlicy przy Kościele Św. Józefa. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2007-2013 |
| 3 | ##### Etapy działania | Wymiana okien, drzwi, wykonanie podłogi, malowanie, wyposażenie siłowni, wyposażenie pracowni plastycznej. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Rozwój instytucji opieki nad dziećmi i młodzieżą. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Parafia Św. Józefa |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 0,043 mln |

Projekt III: Konserwacja i modernizacja kościoła Św. Józefa.

| 1 | Nazwa zadania | Konserwacja i modernizacja kościoła Św. Józefa. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2009-2010 |
| 3 | ##### Etapy działania | Prace konserwacyjne i modernizacyjne. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Ochrona dziedzictwa kulturowego. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Parafia Św. Józefa |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 2 mln |

Projekt IV: Wykonanie wybiegu dla koni na terenach zalewowych – miejsce do terapii konnej.

| 1 | Nazwa zadania | Wykonanie wybiegu dla koni na terenach zalewowych – miejsce do terapii konnej. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2011 |
| 3 | ##### Etapy działania | Wykonanie wybiegu dla koni. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Inwestor prywatny |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 0,3 |

Projekt V: Wybudowanie kompleksu rekreacyjnego.

| 1 | Nazwa zadania | Wybudowanie kompleksu rekreacyjnego – parku wodnego z kręgielnią. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2012-2013 |
| 3 | ##### Etapy działania | Wybudowanie kompleksu rekreacyjnego. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Rozwój turystyki i rekreacji. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Inwestor prywatny |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 20 mln |

Projekty i zadania przewidziane na lata 2014-2020 ( projekty samorządowe).

Projekt I: Termomodernizacja 13  budynków  w osiedlu Górna Kolonia.

| 1 | Nazwa zadania | Termomodernizacja 13 budynków w osiedlu Górna Kolonia |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2014-2020 |
| 3 | ##### Etapy działania | Prace termomodernizacyjne. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Oszczędność energii cieplnej. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 2,6 |

Projekt II: Termomodernizacja 33 budynków w osiedlu Zachodnie.

| 1 | Nazwa zadania | Termomodernizacja 33 budynków w osiedlu Zachodnie. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2014-2020 |
| 3 | ##### Etapy działania | Prace termomodernizacyjne |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Oszczędność energii cieplnej. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna. |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 6,6 mln |

Projekt III: Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Górna Kolonia.

| 1 | Nazwa zadania | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Górna Kolonia. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2014-2020 |
| 3 | ##### Etapy działania | Usunięcie eternitu i położenie nowych pokryć dachowych. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna. |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 1,22 mln |

Projekt IV: Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Skałka.

| 1 | Nazwa zadania | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Skałka. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2014-2020 |
| 3 | ##### Etapy działania | Usunięcie eternitu i położenie nowych pokryć dachowych. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna. |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 0,91 mln |

Projekt V: Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Zachodnie

| 1 | Nazwa zadania | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Zachodnie. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2014-2020 |
| 3 | ##### Etapy działania | Usunięcie eternitu i położenie nowych pokryć dachowych. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna. |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 1,826 mln |

Projekt VI: Natlenianie wody  w zbiorniku Rejów

| 1 | Nazwa zadania | Natlenianie wody w zbiorniku Rejów |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2014-2020 |
| 3 | ##### Etapy działania | Natlenianie wody |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Rozwój turystyki i rekreacji poprzez poprawę jakości wody zbiornika Rejów. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna. |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 1,0 mln. |

#### Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji

#### Kryteria wyboru pilotażu

Pilotażowe działania w ramach programu rewitalizacji wybrane zostały do realizacji 
w pierwszej kolejności ze względu na następujące czynniki:

- Konieczność natychmiastowego zahamowania postępującej degradacji społecznej                            i gospodarczej oraz ożywienia społeczno-gospodarczego

- Konieczność zwiększenia  poziomu bezpieczeństwa

- Konieczność bezzwłocznego podjęcia działań na terenach poprzemysłowych

- Duże znaczenie dla rozwoju miasta

#### Kolejność realizacji – projekty pilotażowe

Stosując się do powyższych wytycznych oraz mając na uwadze gotowość inwestycyjną dostrzeżono, iż w pierwszej kolejności należy zrealizować projekt I i II tj.: „Wzrost atrakcyjności turystycznej zbiornika Rejów w Skarżysku-Kamiennej” oraz „Rewitalizacja terenów                              po-przemysłowych w Skarżysku-Kamiennej”.

Szczegółowe zadania wspomnianych  projektów zostały przedstawione w  tabelach projektów.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć

Realizacja działań podjętych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta                      Skarżyska-Kamiennej przyczyni się do polepszenia sytuacji społecznej i gospodarczej rewitalizowanych obszarów.

Przyjęto dwa rodzaje wskaźników:

- wskaźniki produktu

- wskaźniki rezultatu

Wskaźnikami produktu są:

- powierzchnia zdegradowanych obszarów miejskich poddanych rewitalizacji,

- powierzchnia zdegradowanych obszarów po-przemysłowych poddanych rewitalizacji,

- długość zmodernizowanych dróg i chodników w obszarach objętych rewitalizacją,

- długość wybudowanych dróg,

- powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej 
i sportowej,

- liczba nowych obiektów infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej turystycznej 
i sportowej,

- powierzchnia odrestaurowanych i zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego,

- powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach po-przemysłowych,

- powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym,

- tereny objęte monitoringiem wizyjnym,

- liczba wybudowanych budynków socjalnych,

- liczba programów profilaktyczno-edukacyjnych,

- liczba osób objętym programami profilaktycznymi i szkoleniami,

- liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych,

Wskaźnikami rezultatu są:

- zwiększenie powierzchni terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu,

- poprawa komunikacji na rewitalizowanym terenie,

- wzrost liczby podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na zrewitalizowanym terenie,

- stworzenie nowych miejsc pracy,

- wzrost znaczenia rewitalizowanych dzielnic na tle miasta i regionu,

- zwiększenie oferty programowej w zakresie edukacji, kultury i sportu turystyki,

- wzrost poziomu bezpieczeństwa,

- zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców,

- zmniejszenie liczby osób dotkniętych problemem uzależnień od alkoholu 
i narkotyków,

- podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności personalnych mieszkańców rewitalizowanych osiedli,

-	kompleksowa opieka nad dzieckiem, wsparcie dla rodziny.

Szczegółowy harmonogram działań oraz kolejność i czas ich realizacji zawiera tabela 13