Tabela 13  Harmonogram realizacji projektów  w latach 2007-2013 (projekty samorządowe).

| Lp | ### Projekty: | Koszt w mln zł | Czas realizacji | Finansowanie w poszczególnych latach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  |  |  |  | 15% Budżet gminy | 85% (UE + budżet państwa) | 15% Budżet gminy | 85% (UE+ budżet państwa) | 15% Budżet gminy | 85% (UE + budżet państwa) | 15% Budżet gminy | 85% (UE + budżet państwa) | 15% Budżet gminy | 85% (UE+ budżet państwa) | 15% Budżet gminy | 85% (UE+ budżet państwa) |
|  | Wzrost atrakcyjności turystycznej zbiornika Rejów w Skarżysku-Kamiennej | 60,579 | 2007-2010 | 0,419 | 2,372 | 4,550 | 25,785 | 4,118 | 23,335 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rewitalizacja terenów po-przemysłowych w Skarżysku-Kamiennej | 67,798 | 2008-2011 |  |  | 0,468 | 2,655 | 5,312 | 30,101 | 4,389 | 24,873 |  |  |  |  |
|  | Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w dzielnicach rewitalizowanych | 9,549 mln zł | 2009-2011 |  |  | 0,430 | 2,435 | 0,501 | 2,841 | 0,501 | 2,841 |  |  |  |  |
|  | Zachowanie dziedzictwa kulturowego w dzielnicach rewitalizowanych | 11,002mln zł | 2010-2012 |  |  |  |  | 0,495 | 2,805 | 0,578 | 3,273 | 0,578 | 3,273 |  |  |
|  | Poprawa lokalnej infrastruktury społecznej oraz estetyki otoczenia w dzielnicach rewitalizowanych | 15,122 mln zł | 2011-2013 |  |  |  |  |  |  | 0,680 | 3,856 | 0,794 | 4,499 | 0,794 | 4,499 |

| Razem | #### Finansowanie w poszczególnych latach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
|  | 15% Budżet gminy | 85% (UE + budżet państwa) | 15 % Budżet gminy | 85% (UE + budżet państwa) | 15% Budżet gminy | 85% (UE + budżet państwa) | 15% Budżet gminy | 85% (UE + budżet państwa) | 15% Budżet gminy | 85% (UE + budżet państwa) | 15% Budżet gminy | 85 % (UE + budżet państwa) |
|  | 0,419 | 2,372 | 5,448 | 30,875 | 10,426 | 59,082 | 6,148 | 34,843 | 1,372 | 7,772 | 0,794 | 4,499 |
|  | 2,791 |  | 36,323 |  | 69,508 |  | 40,991 |  | 9,144 |  | 5,293 |  |

Tabela 14. Harmonogram realizacji projektów  w latach 2007-2013 (projekty wdrażane przez pozostałe podmioty).

| Lp | Zadanie | Lokalizacja | Czas realizacji | Rezultaty | Instytucje i podmioty wdrażające | Koszt w mln zł | #### Środki własne w mln zł | #### Środki UE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa i adaptacja biurowca Skarżyskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o. o. w celu stworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości. | Zachodnie | 2007-2013 | Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie instytucji otoczenia biznesu | SSG Sp. Z o.o. | 2,7 | 0,405 | 2,295 |
| 2. | Modernizacja budynku świetlicy przy Kościele Św. Józefa. Wymiana okien, drzwi, wykonanie podłogi, malowanie, wyposażenie siłowni, wyposażenie pracowni plastycznej. | Zachodnie | 2007-2013 | Rozwój instytucji opieki nad dziećmi i młodzieżą | Parafia Św. Józefa | 0,043 | 0,00645 | 0,03655 |
| 3 | Konserwacja i modernizacja kościoła Św. Józefa. | Zachodnie | 2009-2010 | Ochrona dziedzictwa kulturowego | Parafia Św. Józefa | 2,0 | 0,3 | 1,7 |
| 4 | Wykonanie wybiegu dla koni na terenach zalewowych – miejsce do terapii konnej. (Inwestycja prywatna). | Rejów | 2011 | Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji | Inwestor prywatny | 0,3 | 0,3 | - |
| 5 | Wybudowanie kompleksu rekreacyjnego. Park wodny z kręgielnią. (Inwestycja prywatna). | Rejów | 2012-2013 | Rozwój turystyki i rekreacji | Inwestor prywatny | 20 | 20 | - |

Tabela 15 . Harmonogram realizacji projektów  w latach 2014-2020  (projekty samorządowe).

| L.p. | ### Zadanie | Lokalizacja | Czas realizacji | #### Rezultaty | #### Instytucje i podmioty wdrażające | Koszt w mln zł | #### Środki własne w mln zł | #### Środki UE/inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termomodernizacja budynków (13 budynków). | Górna Kolonia | 2014-2020 | Oszczędność energii cieplnej. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 2,6 | 2,6 100% | - |
| 2. | Termomodernizacja budynków w osiedlu Zachodnie (33 budynki) | Zachodnie | 2014-2020 | Oszczędność energii cieplnej. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 6,6 | 6,6 100% | - |
| 3. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Górna Kolonia. | Górna Kolonia | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,22 | 1,22 | - |
| 4. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Skałka. | Skałka | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,91 | 0,91 100% | - |
| 5. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Zachodnie. | Zachodnie | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,826 | 1,826 100% | - |
| 6. | Natlenianie wody zalewu Rejów. | Rejów | 2014-2020 | Rozwój turystyki i rekreacji poprzez poprawę jakości wody zalewu Rejów. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,0 | 0,3 30% | 0,7 (WFOŚiGW) 70% |