# Wieloletni plan inwestycyjny

na lata  2007 – 2011

| # Lp | # Nazwa zadania | # Planowany # koszt | # Źródła # finansowania | # Planowane nakłady do poniesienia w latach |  |  |  |  | # Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 2007 | # 2008 | # 2009 | # 2010 | # 2011 |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| I. | Inwestycje drogowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej – Etap I ulice: Bobowskich i Wschodnia | 6.645.513 | ## środki własne RPOWŚ | 145.790 - | 320.000 1.500.000 | 1.304.931 3.374.792 |  |  |  |
| 2. | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej - Etap II ulice: Ptasia, Gołębia, Jaskółcza, Krucza, Jastrzębia, Skowronkowa, Słowikowa | 4.848.000 | środki własne RPOWŚ | 79.300 - |  | 500.000 1.500.000 | 692.175 2.076.525 |  |  |
| 3. | Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej – ulice: Sienkiewicza, Wyspiańskiego i Stokowa | 6.451.776 | środki własne RPOWŚ | 274.910 - | 311.290 1.500.000 | 838.710 1.950.000 | 394.217 1.182.649 |  |  |
| 4. | Przebudowa ulicy Orlej w Skarżysku-Kamiennej | 1.600.000 | środki własne |  |  |  | 600.000 | 1.000.000 |  |
| 5. | Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej w Skarżysku-Kamiennej | 800.000 | środki własne |  |  | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 6. | Przebudowa ulicy Nowej w Skarżysku Kamiennej | 1.070.000 | środki własne |  | 70.000 | 1.000.000 |  |  |  |
| 7. | Przebudowa ulicy Dygasińskiego w Skarżysku-Kamiennej | 1.620.000 | środki własne |  | 100.000 | 1.520.000 |  |  |  |
| 8. | Przebudowa ulicy Chłodnej i Spacerowej / od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej / | 1.690.000 | środki własne |  |  |  |  | 800.000 | Dalsze lata |
| 9. | Przebudowa ulicy Wąskiej | 400.000 | środki własne |  |  | 400.000 |  |  |  |
| 10. | Przebudowa ulicy Szarych Szeregów | 1.860.000 | środki własne |  |  | 60.000 | 800.000 | 1.000.000 |  |
| 11. | Przebudowa ulicy Organizacji Orła Białego | 1.860.000 | środki własne |  |  |  | 60.000 | 800.000 | W następnym roku. |
| 12. | Przebudowa ulicy Niskiej | 1.000.000 | środki własne |  | 100.000 | 900.000 |  |  |  |
| 13. | Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie | 1.905.000 | środki własne | 305.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | Dalsze lata |
| 14. | VI etap przebudowy przed Urzędem Miasta | 180.000 | środki własne | 180.000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Budowa ciągów pieszych oraz oświetlenia terenu na skwerze przy skrzyżowaniu ulic: Sokolej i Niepodległości | 410.000 | środki własne | 320.000 |  |  |  |  | 90.000zł. poniesiono w 2006r. |

| Lp | Nazwa zadania | Planowany koszt | Źródła finansowania | Planowane nakłady do poniesienia w latach |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16. | Budowa chodnika w ulicy Grottgera | 411.285 | środki własne | 350.000 |  |  |  |  | 61.285zł. poniesiono w 2006r. |
| 17. | Budowa kładki w ciągu ulicy Multanka | 614.036 | środki własne | 414.000 | 171.000 |  |  |  | 29.036zł. poniesiono w 2006r. |
| 18. | Budowa nowego odcinka ulicy Kossaka od skrzyżowania z ulicą osiedlową do ul. Szydłowieckiej wraz z przekładką kolidującego uzbrojenia | 188.860 | środki własne | 173.000 |  |  |  |  | 15.860zł. poniesiono w 2006r. |
| 19. | Przebudowa ulicy Kossaka od skrzyżowania z ul. Szydłowiecką w kierunku wschodnim wraz z budową parkingu, odwodnieniem i przekładką kolidującego uzbrojenia | 882.524 | środki własne | 850.000 |  |  |  |  | 32.524zł. poniesiono w 2006r. |
| 20. | Budowa zatok postojowych w ulicy Sikorskiego | 257.378 | środki własne | 250.000 |  |  |  |  | 7.378zł. poniesiono w 2006r. |
| 21. | Budowa ulicy 17-go Stycznia na odc. od ul. Wrzosowej do ul.Orzeszkowej | 700.000 | środki własne | 700.000 |  |  |  |  |  |
| 22. | Budowa ulicy Sienkiewicza na odc. od ul.Wyspiańskiego do ul.Ostrobramskiej | 170.000 | środki własne | 170.000 |  |  |  |  |  |
| 23. | Przebudowa ulicy Aptecznej | 1.070.000 | środki własne |  | 52.000 |  | 1.018.000 |  |  |
| 24. | Przebudowa ulicy Popiełuszki na odc. od posesji nr 7A do E-7 | 370.000 | środki własne |  | 20.000 |  |  | 350.000 |  |
| 25. | Przebudowa ulicy Sosnowej na odc. od ul. Zwycięzców do posesji nr 7 | 1.000.000 | środki własne |  | 50.000 | 950.000 |  |  |  |
| 26. | Przebudowa ulicy Sikorskiego na odc. od ul. Norwida do ul. Piłsudskiego | 1.070.000 | środki własne |  |  |  | 70.000 | 1.000.000 |  |
| 27. | Przebudowa ulicy Obywatelskiej | 300.000 | środki własne |  | 300.000 |  |  |  |  |
| 28. | Przebudowa ulicy Słowackiego | 1.000.000 | środki własne |  |  | 1.000.000 |  |  |  |
| 29. | Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej w Skarżysku-Kamiennej | 2.200.000 | środki własne RPOWŚ |  | 50.000 |  | 137.500 612.500 | 400.000 1.000.000 |  |
| 30. | Przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP w Skarżysku- Kamiennej | 6.000.000 | środki własne RPOWŚ |  | 200.000 - | 650.000 2.000.000 | 650.000 2.500.000 |  |  |
| 31. | Przebudowa ulicy Torowej na odc. od ul.Krasińskiego do ul. Kasztanowej | 1.000.000 | środki własne |  |  | 150.000 | 425.000 | 425.000 |  |
| 32. | Przebudowa ulicy Klonowej na odc. od ul. Jasionowej do ul. Jaworowej | 350.000 | środki własne |  | 50.000 | 300.000 |  |  |  |
| 33. | Przebudowa ul. Gajowej | 1.200.000 | środki własne |  | 75.000 | 25.000 | 1.100.000 |  |  |
| 34. | Budowa wjazdów do posesji w ulicy Grottgera / strona zachodnia/ | 150.000 | środki własne |  | 150.000 |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa zadania | Planowany koszt | Źródła finansowania | Planowane nakłady do poniesienia w latach |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 35. | Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rz. Kamienną w rejonie przewału staszicowskiego | 1.000.000 | środki własne |  |  | 600.000 | 400.000 |  |  |
| 36. | Przebudowa ulicy Krasińskiego na odc. od Tysiąclecia ul. do ul.Niepodległości | 400.000 | środki własne ZDP | 200.000 200.000 |  |  |  |  |  |
| 37. | Budowa kładki pieszo-rowerowej w ul. Wierzbowej | 1.030.000 | środki własne |  | 30.000 | 1.000.000 |  |  |  |
| 38. | Budowa chodników wraz z wjazdami w ul. Topolowej | 630.000 |  |  |  |  | 30.000 | 600.000 |  |
| 39. | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu od ul. Rejowskiej w kierunku bloku nr 26 | 430.000 | środki własne |  | 430.000 |  |  |  |  |
| 40. | Przebudowa jednego pasa ul. Żeromskiego | 2.000.000 | środki własne środki powiatowe |  |  | 500.000 500.000 | 500.000 500.000 |  |  |
| 41. | Przebudowa ul. Paryskiej na odc. od E-7 do zalewu Bernatka z odwodnieniem | 4.000.000 | środki własne środki powiatowe |  |  |  |  | 1.000.000 1.000.000 | Na dalsze lata |
|  | R a z e m : | 60.764.372 |  | 4.412.000 200.000 | 2.579.290 3.000.000 | 12.598.641 9.324.792 | 7.776.892 6.871.674 | 7.875.000 2.000.000 |  |
| II. | ### Inwestycje miejskie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Koscielnym | 110.761.000 | środki krajowe ( śr. własne ) Program Operac.Infrastruktu ra i Środowisko | 280.000 - | 2.000.000 - | 3.000.000 - | 3.000.000 - |  | Ustalić aport do WiK |
| 2. | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej | 4.068.308 | środki krajowe Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospod. ( 85%) | 30.000 - | 323.062 1.830.698 | _282.685_ 1.601.863 |  |  |  |
| 3. | Rozbudowa i przebudowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Prof. Wł. Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej | 500.000 | środki własne Program Operacyjny Min. Kultury | 125.000 375.000 |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa zadania | Planowany koszt | Źródła finansowania | Planowane nakłady do poniesienia w latach |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Skarżysku-Kam. | 16.055.000 | środki własne PORPW | 30.000 - | 300.000 3.750.000 | 2.207.500 3.772.500 | 1.498.750 4.496.250 |  |  |
| 5 | Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej | 14.348.525 | środki własne RPOWŚ | 30.000 - | 200.000 3.000.000 | 2.057.500 3.772.500 | 1.322.131 3.966.394 |  |  |
| 6 | Rewitalizacja Osiedli Rejów i Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej | 60.662.249 | środki własne RPOWŚ | 30.000 - | 220.065 2.049.194 | 8.046.836 22.751.506 | 6.877.843 20.633.530 |  | 53.275zł. poniesiono w 2006r. |
| 7. | Budowa sezonowego lodowiska i kortów tenisowych przy hali sportowej w Skarżysku-Kamiennej | 1.134.000 | środki własne RPOWŚ | 10.000 | 281.000 843.000 |  |  |  |  |
| 8. | Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej | 18.020.781 | środki własne RPOWŚ | 790.000 - | 2.198.070 6.594.208 | 2.102.306 6.306.917 |  |  | 29.280zł. poniesiono w 2006r. |
| 9. | Budowa przelewu wieżowego zbiornika wodnego Bernatka w Skarżysku-Kamiennej oraz roboty zabezpieczające ten zbiornik. | 2.418.532 | środki własne RPOWŚ | 24.500 - | 100.000 300.000 | 482.261 1.446.782 |  |  | 64.989zł. poniesiono w 2006r. |
| 10. | Budowa boiska z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej | 720.000 | środki własne Program „Blisko-Boisko” | 400.000 320.000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Budowa hali sportowej | 12.200.000 | środki własne Ministerstwo Sportu | 4.500.000 1.000.000 | 4.565.487 1.000.000 |  |  |  | 1.134.513zł. poniesiono w 2006r. |
| 12. | Przebudowa placu i pomnika L.Staffa | 1.000.000 | środki własne |  | 300.000 | 700.000 |  |  |  |
| 13. | Budowa scateparku w Skarżysku-Kamiennej | 1.500.000 | środki własne Min. Sportu + sponsorzy |  |  |  | 500.000 - | 500.000 500.000 |  |
| 14. | Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne | 8.100.000 | środki własne Bank Krajowy |  | 1.304.000 326.000 | 1.760.000 440.000 | 1.760.000 440.000 | 1.656.000 414.000 |  |
| 15. | Przebudowa budynków Muzem im.Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej | 2.500.000 | środki własne RPOWŚ |  | 265.953 797.860 | 359.047 1.077.140 |  |  |  |
| 16. | Rozbudowa Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej o powierzchnie magazynowo-konserwatorskie | 1.481.441 | środki własne Program Operac. Min. Kultury |  | 510.000 971.441 |  |  |  |  |
| 17. | Przebudowa stadionu miejskiego M.K.S. „Granat” w Skarżysku-Kamiennej | 6.400.000 | środki własne RPOWŚ |  |  | 800.000 2.400.000 | 800.000 2.400.000 |  |  |
| 18. | Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika Benzyl” w Skarżysku-Kamiennej | 8.762.403 | środki własne RPOWŚ |  | 719.186 |  | 670.269 2.010.804 | 670.268 2.010.804 | dokończenie w 2012 roku |

| Lp | Nazwa zadania | Planowany koszt | Źródła finansowania | Planowane nakłady do poniesienia w latach |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19. | Zwiększenie aktywności turystycznej miasta Skarżyska-Kamiennej poprzez rekonstrukcję wielkiego pieca i budowę ścieżki dydaktycznej | 3.200.000 | środki własne RPOWŚ |  |  |  | 400.000 1.200.000 | 400.000 1.200.000 |  |
| 20. | Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej | 10.000.000 | środki własne Program Operac. Infrastruktura i Środowisko |  |  |  | 1.000.000 4.000.000 | 1.000.000 4.000.000 |  |
| 21. | Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” | 1.200.000 | środki własne |  | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |  |
| 22. | „e” Urząd Miasta | 2.400.000 | środki własne |  | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |  |
|  | R a z e m: | 287.432.239 |  | 6.249.500 1.695.000 | 14.186.823 21.417.401 | 22.698.135 43.569.208 | 18.728.993 39.146.978 | 5.126.268 8.124.804 |  |
| III. | Remonty: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Remonty chodników | 3.850.000 | środki własne | 650.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |  |
| 2. | Remonty lokali | 976.000 | środki własne | 176.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |  |
| 3. | Oświetlenie – remonty i budowa | 1.020.000 | środki własne | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |  |
|  | R a z e m: | 5.846.000 |  | 1.046.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |  |
|  | ### O G Ó Ł E M / pkt. I-III/ | 354.042.611 |  | 11.707.500 1.895.000 | 17.966.113 24.417.401 | 36.496.776 52.894.000 | 27.705.885 46.018.652 | 14.201.268 10.124.804 |  |