Podział na projekty i zadania inwestycyjne

Projekty i zadania  przewidziane na lata 2007-2013 (projekty samorządowe):

#### Projekt I: Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – Etap I

| 1 | ###### Nazwa zadania | #### Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – Etap I |
| --- | --- | --- |
| 2 | ###### Czas realizacji | 2008-2011 |
| 3 | Etapy działania | Zadanie I – Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku magazynowo-konserwatorskiego w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej Zadanie II – Rewitalizacja dwóch budynków Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej: - wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z wymianą stolarki okiennej - wykonanie odwodnienia budynków - dostosowanie wejścia do budynku głównego Muzeum im. Orła Białego dla osób niepełnosprawnych - budowa ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół ruin wielkiego pieca w Skarżysku-Kamiennej - przebudowa skweru przy pomniku Stanisława Staszica Zadanie III- Przebudowa odcinka ulicy Sportowej wraz z budową ścieżki rowerowej od ulicy Wioślarskiej do ulicy Asfaltowej Zadanie IV – Budowa dojazdu do plaży nr 1 wzdłuż zbiornika Rejów (w przedłużeniu ulicy Słonecznej) oraz ścieżki rowerowej wokół Zbiornika Rejów i uporządkowanie zieleni towarzyszącej Zadanie V – Budowa i zagospodarowanie obszaru rekreacyjnego – plaża nr 1 i 2 |
| 4 | Oczekiwane rezultaty | Stworzenie warunków do rozwoju sportu i turystyki |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 23 817 338,23 zł |

#### Projekt II: Rewitalizacja Osiedli Rejów i Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej - Etap II

| 1 | ###### Nazwa zadania | #### Rewitalizacja Osiedli Rejów i Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej – Etap II |
| --- | --- | --- |
| 2 | ###### Czas realizacji | 2009-2011 |
| 3 | Etapy działania | Zadanie I – Rozbudowa muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej o powierzchnie magazynowo – konserwatorską. Etap II; Zadanie I – Wykonanie prac modernizacyjnych w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej : nowa aranżacja ekspozycji plenerowej, zadaszenie ekspozycji Zadanie II- Rekonstrukcja ruin wielkiego pieca Zadanie III - Przebudowa ulic: Staffa, Prosta, Struga oraz Sportowa na odcinku od Asfaltowej do Struga Zadanie IV – Przebudowa budynków Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej: - budynku wystawowego, - budynku ze zbiorami archiwaliów Zadanie V – Budowa dojazdu do praży nr 2 wzdłuż zbiornika Rejów (od strony torów kolejowych) oraz uporządkowanie zieleni towarzyszącej |
| 4 | Oczekiwane rezultaty | Stworzenie warunków do rozwoju sportu i turystyki |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 25 422 677,04 zł |

Projekt III: Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej

| 1 | ##### Nazwa zadania | Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2 | ###### Czas realizacji | 2008-2010 |
| 3 | Etapy działania | Zadanie I – Roboty rozbiórkowe z utylizacją gruzu obiektów byłego zakładu MESKO-Z3, Zadanie II - Przebudowa odcinka drogi, na który składa się fragment ul. Asfaltowej od ul. Mościckiego oraz drogi wewnętrznej byłych zakładów przemysłowych MESKO wraz z odwodnieniem. |
| 4 | Oczekiwane rezultaty | Wzrost przedsiębiorczości na przygotowanych terenach |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 2 144 796,80 zł. |

Projekt IV: Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości w Skarżysku-Kamiennej

| 1 | ##### Nazwa zadania | Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2 | ###### Czas realizacji | 2008- 2012 |
| 3 | Etapy działania | Zadanie I - Przebudowa ulicy Mościckiego Zadanie II - Budowa Inkubatora z parkingiem oraz uporządkowanie terenu |
| 4 | Oczekiwane rezultaty | Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 11 000 000,00 zł. |

Projekt V: Rekultywacja terenu byłego zakładu  chemicznego „ORGANIKA-BENZYL” w Skarżysku-Kamiennej

| 1 | ##### Nazwa zadania | Rekultywacja terenu byłego zakładu chemicznego „ORGANIKA BENZYL” w Skarżysku-Kamiennej |
| --- | --- | --- |
| 2 | ###### Czas realizacji | 2008-2011 |
| 3 | Etapy działania | Zadanie – Rekultywacja terenu byłego zakładu chemicznego „ORGANIKA BENZYL” w Skarżysku-Kamiennej; usunięcie skażonej gleby i zastąpienie jej humusem, karczowanie terenu z zakrzaczeń, obsianie terenu, wykonanie nasadzeń z wierzby. |
| 4 | Oczekiwane rezultaty | Rekultywacja zanieczyszczonego terenu |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 17 949 882,81 zł. |

Projekt VI: Modernizacja ulic na osiedlach Zachodnie i Skałka

| 1 | ##### Nazwa zadania | Modernizacja ulic na osiedlach Zachodnie i Skałka |
| --- | --- | --- |
| 2 | ###### Czas realizacji | 2011-2013 |
| 3 | Etapy działania | Zadanie I - Modernizacja ulic Obuwniczej, Młodej, Niskiej, Rzecznej i Zaporęba na osiedlu Zachodnie, budowa ulicy Spokojnej oraz trzech ulic łączników Zadanie II - Modernizacja ulic Praga, Asfaltowej od ulicy Mościckiego do Sportowej, Skalnej i Wysokiej, na osiedlu Skałka. |
| 4 | Oczekiwane rezultaty | Dostępność komunikacyjna terenów poprzemysłowych |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 10 500 000,00 zł |

Projekt VII: Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w dzielnicach rewitalizowanych

| 1 | ##### Nazwa zadania | Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w dzielnicach rewitalizowanych. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2009-2011 |
| 3 | ##### Etapy działania | Zadanie I – Budowa Parku Jordanowskiego przy ul. Szkolnej. Górna Kolonia Zadanie II - Zainstalowanie monitoringu wizyjnego. Górna Kolonia, Skałka, Rejów, Zachodnie Zadanie III - Budowa boiska sportowego w miejscu byłego basenu. Górna Kolonia Zadanie IV - Wybudowanie ścieżek rowerowych i szlaków spacerowych wraz z oświetleniem i uporządkowaniem zieleni. (Połączenie ścieżek z Rejowem) Skałka Zadanie V - Wybudowanie ścieżek rowerowych i uporządkowanie zieleni. (Wykonanie połączenia z osiedlem Skałka, Rejów, Górna Kolonia) Zachodnie Zadanie VI - Budowa SKATE-PARKU przy ul. Cmentarnej. Zachodnie Zadanie VII - Budowa kładki przez rzekę Kamienną na wysokości przejścia podziemnego przez drogę nr 42 z ciągiem pieszym do ul. Legionów. Zachodnie Zadanie VIII - Wybudowanie ścieżek rowerowych i szlaków spacerowych wraz z uporządkowaniem zieleni. (Połączenie z pozostałymi dzielnicami).Górna Kolonia |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 5 600 000,00 zł |

Projekt VIII:  Modernizacja stadionu Granat. Rejów

| 1 | Nazwa zadania | Modernizacja stadionu Granat. Rejów |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2010- 2012 |
| 3 | ##### Etapy działania | Zadanie I - Modernizacja stadionu Granat. Rejów |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 8 000 000,00 zł |

Projekt IX: Poprawa lokalnej infrastruktury społecznej oraz estetyki otoczenia w dzielnicach rewitalizowanych.

| 1 | Nazwa zadania | Poprawa lokalnej infrastruktury społecznej oraz estetyki otoczenia w dzielnicach rewitalizowanych |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2011-2013 |
| 3 | ##### Etapy działania | Zadanie I - Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 12: odnowa i rozbudowa placu zabaw, dobudowanie magazynu, modernizacja ogrodzenia, mała architektura, wymiana dachu, zagospodarowanie strychu, wymiana i remont sieci grzewczej i kanalizacyjnej, wymiana instalacji odgromowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, wymiana okien, docieplenie budynku. Zachodnie Zadanie II - Modernizacja dróg z wykonaniem odwodnienia ul: Osterwy, Jaracza, Chałubińskiego. Górna Kolonia Zadanie III - Modernizacja ulic Multanka, Reja. Rejów Zadanie IV - Uporządkowanie koryta rzeki. Zachodnie Zadanie V - Utworzenie parku eksponującego naturalne walory terenu – skałki. Skałka Zadanie VI - Wybudowanie dwupiętrowego budynku mieszkań komunalnych przy ul. Źródlanej, w budynku tym planuje się utworzenie Centrum Integracji Społecznej i świetlicy środowiskowej. Skałka Zadanie VII - Budowa dwupiętrowego budynku socjalnego między ul. Struga a Staffa w budynku tym planuje się utworzenie świetlicy środowiskowej Zachodnie Zadanie VIII - Budowa placu zabaw dla dzieci przy w/w budynku socjalnym. Zachodnie Zadanie IX - Wyburzenie 3 budynków mieszkań socjalnych przy ul Staffa. Zachodnie Zadanie X -Wyburzenie 4 budynków mieszkań socjalnych ul. Źródlanej. Skałka Zadanie XI - Wybudowanie placu zabaw dla dzieci przy wybudowanym budynku socjalnym. Skałka Zadanie XII - Wybudowanie ronda przy ul. Legionów. Zachodnie |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków mieszkaniowych. Poprawa estetyki. Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 20 122 000,00 zł |

Projekty i zadania przewidziane na lata 2007-2013 (realizowane przez inne podmioty):

Projekt I: Modernizacja budynku świetlicy przy Kościele Św. Józefa.

| 1 | Nazwa zadania | Modernizacja budynku świetlicy przy Kościele Św. Józefa. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2007-2013 |
| 3 | ##### Etapy działania | Wymiana okien, drzwi, wykonanie podłogi, malowanie, wyposażenie siłowni, wyposażenie pracowni plastycznej. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Rozwój instytucji opieki nad dziećmi i młodzieżą. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Parafia Św. Józefa |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 0,043 mln |

Projekt II: Konserwacja i modernizacja kościoła Św. Józefa.

| 1 | Nazwa zadania | Konserwacja i modernizacja kościoła Św. Józefa. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2009-2010 |
| 3 | ##### Etapy działania | Prace konserwacyjne i modernizacyjne. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Ochrona dziedzictwa kulturowego. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Parafia Św. Józefa |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 2 mln |

Projekt III: Wykonanie wybiegu dla koni na terenach zalewowych – miejsce do terapii konnej.

| 1 | Nazwa zadania | Wykonanie wybiegu dla koni na terenach zalewowych – miejsce do terapii konnej. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2011 |
| 3 | ##### Etapy działania | Wykonanie wybiegu dla koni. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Inwestor prywatny |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 0,3 |

Projekt IV: Wybudowanie kompleksu rekreacyjnego.

| 1 | Nazwa zadania | Wybudowanie kompleksu rekreacyjnego – parku wodnego z kręgielnią. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2012-2013 |
| 3 | ##### Etapy działania | Wybudowanie kompleksu rekreacyjnego. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Rozwój turystyki i rekreacji. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Inwestor prywatny |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 20 mln |

Projekty i zadania przewidziane na lata 2014-2020 ( projekty samorządowe).

Projekt I: Termomodernizacja 13  budynków  w dzielnicy Górna Kolonia.

| 1 | Nazwa zadania | Termomodernizacja 13 budynków w osiedlu Górna Kolonia |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2014-2020 |
| 3 | ##### Etapy działania | Prace termomodernizacyjne. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Oszczędność energii cieplnej. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 2,6 |

Projekt II: Termomodernizacja 33 budynków w dzielnicy Zachodnie.

| 1 | Nazwa zadania | Termomodernizacja 33 budynków w osiedlu Zachodnie. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2014-2020 |
| 3 | ##### Etapy działania | Prace termomodernizacyjne |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Oszczędność energii cieplnej. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna. |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 6,6 mln |

Projekt III: Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Górna Kolonia.

| 1 | Nazwa zadania | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Górna Kolonia. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2014-2020 |
| 3 | ##### Etapy działania | Usunięcie eternitu i położenie nowych pokryć dachowych. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna. |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 1,22 mln |

Projekt IV: Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Skałka.

| 1 | Nazwa zadania | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Skałka. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2014-2020 |
| 3 | ##### Etapy działania | Usunięcie eternitu i położenie nowych pokryć dachowych. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna. |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 0,91 mln |

Projekt V: Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Zachodnie

| 1 | Nazwa zadania | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Zachodnie. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2014-2020 |
| 3 | ##### Etapy działania | Usunięcie eternitu i położenie nowych pokryć dachowych. |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna. |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 1,826 mln |

Projekt VI: Natlenianie wody  w zbiorniku Rejów

| 1 | Nazwa zadania | Natlenianie wody w zbiorniku Rejów |
| --- | --- | --- |
| 2 | Czas realizacji | 2014-2020 |
| 3 | ##### Etapy działania | Natlenianie wody |
| 4 | ##### Oczekiwane rezultaty | Rozwój turystyki i rekreacji poprzez poprawę jakości wody zbiornika Rejów. |
| 5 | Instytucje i podmioty wdrażające | Gmina Skarżysko-Kamienna. |
| 6 | Nakłady do poniesienia | 1,0 mln. |

#### Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji

#### Kryteria wyboru pilotażu

Pilotażowe działania w ramach programu rewitalizacji wybrane zostały do realizacji 
w pierwszej kolejności ze względu na następujące czynniki:

- Konieczność natychmiastowego zahamowania postępującej degradacji społecznej                              i gospodarczej oraz ożywienia społeczno-gospodarczego

- Konieczność zwiększenia  poziomu bezpieczeństwa

- Konieczność bezzwłocznego podjęcia działań na terenach poprzemysłowych

- Duże znaczenie dla rozwoju miasta

#### Kolejność realizacji – projekty pilotażowe

Stosując się do powyższych wytycznych oraz mając na uwadze gotowość inwestycyjną dostrzeżono, iż w pierwszej kolejności należy zrealizować projekt  I , II i III tj.: Rewitalizacja Osiedla Rejów  w Skarżysku-Kamiennej Etap I , Rewitalizacja Osiedli Rejów i Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej Etap II oraz Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej.

Szczegółowe zadania wspomnianych  projektów zostały przedstawione w  tabelach projektów.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć

Realizacja działań podjętych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Skarżyska-Kamiennej przyczyni się do polepszenia sytuacji społecznej i gospodarczej rewitalizowanych obszarów.

Przyjęto dwa rodzaje wskaźników:

- wskaźniki produktu

- wskaźniki rezultatu

Wskaźnikami produktu są:

- powierzchnia zdegradowanych obszarów miejskich poddanych rewitalizacji,

- powierzchnia zdegradowanych obszarów po-przemysłowych poddanych rewitalizacji,

- długość zmodernizowanych dróg i chodników w obszarach objętych rewitalizacją,

- długość wybudowanych dróg,

- powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy edukacyjnej, kulturalnej, turystycznej 
i sportowej,

- liczba nowych obiektów infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej turystycznej 
i sportowej,

- powierzchnia odrestaurowanych i zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego,

- powierzchnia usługowa na zrewitalizowanych terenach po-przemysłowych,

- powierzchnia wyremontowanej i przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym,

- tereny objęte monitoringiem wizyjnym,

- liczba wybudowanych budynków socjalnych,

- liczba programów profilaktyczno-edukacyjnych,

- liczba osób objętym programami profilaktycznymi i szkoleniami,

- liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych,

Wskaźnikami rezultatu są:

- zwiększenie powierzchni terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu,

- poprawa komunikacji na rewitalizowanym terenie,

- wzrost liczby podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na zrewitalizowanym terenie,

- stworzenie nowych miejsc pracy,

- wzrost znaczenia rewitalizowanych dzielnic na tle miasta i regionu,

- zwiększenie oferty programowej w zakresie edukacji, kultury i sportu turystyki,

- wzrost poziomu bezpieczeństwa,

- zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców,

- zmniejszenie liczby osób dotkniętych problemem uzależnień od alkoholu 
i narkotyków,

- podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności personalnych mieszkańców rewitalizowanych osiedli,

-	kompleksowa opieka nad dzieckiem, wsparcie dla rodziny.

Szczegółowy harmonogram działań oraz kolejność i czas ich realizacji zawiera tabela 13