IV.PLANOWANE DZIAŁANIA W LATACH 2007-2020 NA REWITALIZOWANYM OBSZARZE

Plan działań przestrzennych ( techniczno – materialnych ) i gospodarczych w latach 2007-2020 na rewitalizowanym obszarze

Tabela 16 Planowane działania  przestrzenne ( techniczno-materialne) w latach 2007-2020 (projekty samorządowe).

| L.p. | Zadanie | Lokalizacja | Czas realizacji | Rezultaty | Instytucje i podmioty wdrażające | Koszt w mln zł | Środki własne w mln zł | Środki UE/inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - Etap I | Rejów, | 2008-2011 | Stworzenie warunków do rozwoju sportu i turystyki | Gmina Skarżysko-Kamienna | 23,817 | 9,527 | 14,290 |
|  | Rewitalizacja Osiedli Rejów i Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej - Etap II | Rejów, Zachodnie | 2009-2011 | Stworzenie warunków do rozwoju sportu i turystyki | Gmina Skarżysko-Kamienna | 25,423 | 10,169 | 15,254 |
| 2. | Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej | Skałka | 2008-2010 | Wzrost przedsiębiorczości na przygotowanych terenach. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 2,115 | 1,438 | 0,677 |
| 3. | Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości w Skarżysku-Kamiennej | Zachodnie | 2008-2012 | Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości | Gmina Skarżysko-Kamienna | 13,466 | 5,511 | 7,966 |
| 4. | Rekultywacja terenu byłego zakładu chemicznego „ORGANIKA BENZYL” w Skarżysku-Kamiennej | Dolna Kamienna | 2008-2011 | Rekultywacja zanieczyszczonego terenu | Gmina Skarżysko-Kamienna | 17,950 | 7,180 | 10,770 |
| 5. | Modernizacja ulic na osiedlach Zachodnie i Skałka | Zachodnie, Skałka | 2011-2013 | Dostępność komunikacyjna terenów poprzemysłowych | Gmina Skarżysko-Kamienna | 10,500 | 4,200 | 6,300 |
| 7. | Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w dzielnicach rewitalizowanych. | Rejów, Zachodnie | 2009-2011 | Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 5,600 | 2,240 | 3,360 |
| 8. | Modernizacja stadionu Granat. | Rejów | 2010- 2012 | Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji | Gmina Skarżysko-Kamienna | 8,000 | 4,800 | 3,200 |
| 9. | Poprawa lokalnej infrastruktury społecznej oraz estetyki otoczenia w dzielnicach rewitalizowanych | Rejów, Zachodnie | 2011-2013 | Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez polepszenie warunków mieszkaniowych. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 20,122 | 8,049 | 12,073 |
| 10. | Termomodernizacja budynków (13 budynków). | Górna Kolonia | 2014-2020 | Oszczędność energii cieplnej. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 2,6 | 2,6 100% | - |
| 11. | Termomodernizacja budynków w osiedlu Zachodnie (33 budynki) | Zachodnie | 2014-2020 | Oszczędność energii cieplnej. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 6,6 | 6,6 100% | - |
| 12. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Górna Kolonia. | Górna Kolonia | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,22 | 1,22 | - |
| 13. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Skałka. | Skałka | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 0,91 | 0,91 100% | - |
| 14. | Wymiana dachów z eternitu na budynkach w dzielnicy Zachodnie. | Zachodnie | 2014-2020 | Usunięcie szkodliwego dla zdrowia azbestu. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,826 | 1,826 100% | - |
| 15. | Natlenianie wody zalewu Rejów. | Rejów | 2014-2020 | Rozwój turystyki i rekreacji poprzez poprawę jakości wody zalewu Rejów. | Gmina Skarżysko-Kamienna | 1,0 | 0,3 30% | 0,7 (WFOŚiGW) 70% |

Tabela 17 Planowane działania w latach 2007-2013, wdrażane przez pozostałe podmioty.

| Lp | Zadanie | Lokalizacja | Czas realizacji | Rezultaty | Instytucje i podmioty wdrażające | Koszt w mln zł | Środki własne w mln zł | Środki UE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja budynku świetlicy przy Kościele Św. Józefa. Wymiana okien, drzwi, wykonanie podłogi, malowanie, wyposażenie siłowni, wyposażenie pracowni plastycznej. | Zachodnie | 2007-2013 | Rozwój instytucji opieki nad dziećmi i młodzieżą | Parafia Św. Józefa | 0,043 | 0,00645 | 0,03655 |
| 2. | Konserwacja i modernizacja kościoła Św. Józefa. | Zachodnie | 2009-2010 | Ochrona dziedzictwa kulturowego | Parafia Św. Józefa | 2,0 | 0,3 | 1,7 |
| 3. | Wykonanie wybiegu dla koni na terenach zalewowych – miejsce do terapii konnej. (Inwestycja prywatna). | Rejów | 2011 | Stworzenie warunków do rozwoju sportu, turystyki i rekreacji | Inwestor prywatny | 0,3 | 0,3 |  |
| 4. | Wybudowanie kompleksu rekreacyjnego. Park wodny z kręgielnią. (Inwestycja prywatna). | Rejów | 2012-2013 | Rozwój turystyki i rekreacji | Inwestor prywatny | 20 | 20 |  |

Plan działań społecznych w latach 2007-2013 na rewitalizowanym obszarze

###### Tabela 18 Działania społeczne w latach 2007-2013 na rewitalizowanym obszarze

| Lp. | Nazwa planowanego działania | Termin realizacji | Oczekiwane rezultaty | Instytucje i podmioty wdrażające | Koszt realizacji w tys. zł. | Środki własne w tys. zł | Środki UE w tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykreowanie 10 liderów lokalnej społeczności i przeprowadzenie dla nich szkoleń. | 2007-2013 | Większa aktywność społeczna mieszkańców w środowisku lokalnym. | Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy | 12 | 2 | 10 |
| 2 | Utworzenie Klubu Seniora. | 2007-2013 | Uzyskiwanie wsparcia poprzez działania samopomocowe. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | - | - | - |
| 3. | Powstanie 2 rad osiedlowych w osiedlach: Rejów, Skałka | 2007- 2013 | Większa aktywność społeczna mieszkańców w środowisku lokalnym. | Urząd Miasta | - | - | - |
| 4. | Utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu poradnictwa, ognisk dla dzieci i młodzieży w budynku socjalnym, którego budowa planowana jest przy ul. Staffa i Struga | 2011-2013 | Kompleksowa opieka nad dzieckiem, wsparcie dla rodziny. Objecie opieką dzieci po zajęciach szkolnych. Wdrażanie programów edukacyjno- profilaktycznych- uzdrowienie psychospołeczne młodego człowieka | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny | 180 (60 rocznie) | 180 | - |
| 5. | Utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu poradnictwa, ogniska dla dzieci i młodzieży w budynku socjalnym, którego budowa planowana jest przy ul. Źródlanej | 2011-2013 | Kompleksowa opieka dziecka , wsparcie dla rodziny, Objecie opieką dzieci po zajęciach szkolnych- Wdrażanie programów edukacyjno- profilaktycznych. Uzdrowienie psychospołeczne młodego człowieka. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny | 180 (60 rocznie) | 180 | - |
| 6. | Wdrożenie programu – ,,Pedagog uliczny” w każdej rewitalizowanej dzielnicy miasta | 2007-2013 | Zorganizowane spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży pod nadzorem profesjonalnej kadry. | TPD Świętokrzyski Oddział Regionalny Caritas Parafii Św. Józefa | 140 (20 rocznie) | 140 | - |
| 7. | Pedagogizacja rodziców w ramach działań prowadzonych przez świetlice środowiskowe | 2007-2013 | Wpojenie dzieciom odpowiednich wartości i wzorów do naśladowania. | Świetlica środowiskowa przy TPD Oddział Regionalny, Świetlica „Józef” | - | - | - |
| 8. | Szkolenia zawodowe dla 20 bezrobotnych osób rocznie wywodzących się z terenu poddanego rewitalizacji. | 2007-2013 | Podniesienie kwalifikacji zawodowych i stworzenie możliwości znalezienia zatrudnienia | Powiatowy Urząd Pracy | 350 (50 rocznie) | 35 | 315 |
| 9. | Reintegracja środowisk dotkniętych patologiami z terenów poddanych rewitalizacji poprzez różne formy wsparcia realizowane przez KIS. | 2007-2013 | Podniesienie kwalifikacji zawodowych, poradnictwo psychologiczne, integracja społeczna, grupy wsparcia, doradztwo zawodowe | Urząd Miasta , Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 175 (25 rocznie) | 175 | - |
| 10. | Utworzenie Centrum Integracji Społecznej | 2011-2013 | Podniesienie kwalifikacji zawodowych, poradnictwo psychologiczne, integracja społeczna, grupy wsparcia, doradztwo zawodowe | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 180 (60 rocznie) | 18 | 162 |
| 11. | Utworzenie punktu wydawania posiłków- stołówki. | 2007-2013 | Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. | MOPS, Powiatowy Urząd Pracy skieruje 2 os. rocznie do odbycia stażu absolwenckiego | 175 (25 rocznie) | 175 | - |
| 12. | Organizowanie dla dzieci wypoczynku letniego i zimowego nieodpłatnie lub za symboliczną kwotę | 2007-2013 | Poprawienie kondycji psycho-fizycznej dzieci oraz promowanie zdrowego stylu życia. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny, Caritas Parafii Św. Józefa | 630 (90 rocznie) | 630 | - |
| 13. | Wspieranie działań prowadzonych przez Świetlicę opiekuńczo-wychowawczą „Józef” | 2007-2013 | pomoc dzieciom w lekcjach, zajęcia z profilaktyki uzależnień, terapia zajęciowa i pedagogiczna, | Powiatowy Urząd Pracy skieruje 2 os. rocznie do odbycia stażu absolwenckiego | 119 (17 rocznie) | 119 | - |

Tabela 19 Źródła finansowania programów społecznych z uwzględnieniem terenów rewitalizowanych miasta Skarżyska-Kamiennej

| Źródło finansowania | Koszt w mln zł do roku 2013 |
| --- | --- |
| UE | 0,487 |
| Inne | 1,654 |
| OGÓŁEM | 2,141 |

#### V. PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI NA LATA 2007-2020

Tabela 20 Źródła finansowania zadań inwestycyjnych oraz działań społecznych na rewitalizowanych terenach miasta Skarżyska - Kamiennej

| Źródło finansowania | Koszt w mln zł do roku 2013 | Koszt w mln zł do roku 2020 |
| --- | --- | --- |
| Gmina Skarżysko-Kamienna | 45,25 | 59,41 |
| UE | 62,56 | 63,04 |
| Inne (prywatne lub NGO) | 1,13 | 1,13 |
| OGÓŁEM | 108,94 | 123,58 |