Załącznik nr 1 do SIWZ

WARUNKI PRZETARGOWE

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku – Kamiennej

ul. B. Prusa 3a                                                                                                                     26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.   041 - 25-24-900

fax.  041 - 25-23-500

Strona internetowa na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu: www.umskarzysko.bip.doc.pl

menu: jednostki podległe: Zarząd Zasobów Komunalnych: przetargi

NIP:  663-18-20-000

REGON:  260196770

Godziny urzędowania:  poniedziałek – piątek  700 – 1500

- Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  
            z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych
           (tekst jednolity: Dz. U. Nr  223, poz. 1655 z 2007 r.).

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:

- - wykonanie instalacji technologicznej węzła cieplnego jednofunkcyjnego-centralnego ogrzewania (c.o.) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ekonomii nr 5 
w Skarżysku-Kamiennej wraz z budową przyłącza ciepłowniczego do w/w budynku. Instalacja węzła transformować będzie energię cieplną dostarczaną z sieci ciepłowniczej ZM MESKO na potrzeby ogrzewania budynku zarządzanego przez Zarząd Zasobów Komunalnych w  Skarżysku Kamiennej  w 2010r.

Szczegółowy opis zamówienia dotyczący wykonania i odbioru robót zawarty jest 
w  Specyfikacji technicznej stanowiący załącznik nr 4a do SIWZ (załącznik nr 2a do umowy) 
i załącznik nr 4b do SIWZ (załącznik nr 2b do umowy) wraz z opisem technicznym stanowiącym znaczniki nr 5a do SIWZ (załącznik nr 3a do umowy) i 5b do SIWZ (załącznik nr 3b do umowy) i dokumentacją rysunkową przedstawioną w załącznikach nr 6a do SIWZ (załącznik nr 4a do umowy) i nr  6b do SIWZ (załącznik nr 4b do umowy) i załączniku nr 3 do SIWZ (załącznik nr 5 do umowy). Przedmiar robót stanowią załączniki nr 7a do SIWZ (załącznik nr 6a do umowy) i 7b do SIWZ (załącznik nr 6b do umowy).

  - Obowiązki Wykonawcy.

Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji: 10 lat. Wykonawca może złożyć w ofercie wykonania okres gwarancji na dłuższy czas niż wskazany przez Zamawiającego. Przedmiar robót (załączniki: nr 7a i 7b do SIWZ) stanowią elementy do wyceny zadania. Celem prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę, aby przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie. Materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań. Materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. Z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm. ). Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie. Określony zakres robót Wykonawca realizuje zgodnie wytycznymi zawartymi 
w specyfikacjach technicznych załącznik nr 4a do SIWZ i załącznik nr 4b do SIWZ.

  - Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów,

- 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 25.10.2010r.

- Ocena warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1  i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

W szczególności Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia spełnienie tych warunków od Wykonawców wymaga się, aby wykazali, że:

- wykonali co najmniej dwie roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed     dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia 
o wartości nie mniejszej niż 80000,00 zł. brutto każda oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje) (załącznik nr 8 do SIWZ);

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi uprawnienia  do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 70, poz. 1217) w zakresie kierowania 
i nadzorowania robót budowlanych – minimum jedna osoba - i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające przynależność tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego (załącznik nr 9 do SIWZ);

- posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w lit. b) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu:

Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”, 
o których mowa w pkt. 6.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 ustawy Pzp). Za podmioty występujące wspólnie uważa się również spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Wykonawcy występujący wspólnie każdy oddzielnie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy               w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie dokumentów, oświadczeń  i wykazów złożonych wraz z ofertą wykonania. Do oferty wykonania należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 6.2.

  - W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z  ofertą wykonania  (załącznik Nr 2 do SIWZ) lub oferta samodzielnie sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z w/w załącznikiem.

- Wykonawca  składa:

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 11 do SIWZ,

- Wymagana forma dokumentu - oryginał

    - Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 12 do SIWZ,

- Wymagana forma dokumentu - oryginał

    - W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp, Zamawiający żąda załączenia do oferty:

    - decyzję o posiadanych uprawnieniach budowlanych i zaświadczenia                            z Okręgowej Izby Inżynierów.

Wymagana forma dokumentu - kserokopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez  Wykonawcę.

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym, ale potwierdzonej za zgodność z oryginałem PRZEZ ORGAN WYDAJĄCY W/WDOKUMENT W WYMAGANYM TERMINIE pod kątem aktualności stanu faktycznego z zapisami w w/w dokumencie.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

    - aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę .

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

    - W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda załączenia do oferty:

- Wykazu (wypełniony załącznik Nr 8 do SIWZ) potwierdzającego wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed     dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia 
o wartości nie mniejszej niż 80000,00 zł. brutto każda. W wykazie należy podać min 2 takie zadanie z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte jego wykonanie.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę.

- Referencje

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę.

- Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważny na dzień otwarcia ofert.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę.

    - W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda:

- wykazu osób (wypełniony załącznik Nr 9 do SIWZ), którymi dysponuje Wykonawca zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 70, poz. 1217) w zakresie kierowania i nadzorowania robót budowlanych – minimum jedna osoba – i złożą odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia oraz dokumenty potwierdzające przynależność tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wymagana forma wykazu – oryginał. Pozostałe dokumenty wymienione w tym podpunkcie tj. Uprawnienia zawodowe: oryginał lub kserokopia potwierdzona „za zgodność  z oryginałem” przez  Wykonawcę.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokumenty mogą być składane łącznie.

b)  Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w lit. a) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

Wymagana forma wykazu – oryginał.

- Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.

- Dokumenty wymagane od wykonawców   mających siedzibę lub   miejsce  zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  - Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami 
i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faks: 041-25-23-500, albo drogą elektroniczną na adres: zzk@zzk.internetdsl.pl

  - Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp).

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- - sprawy merytoryczne:  Aldona Swinka - tel. (41) 25-23-713,

- - sprawy proceduralne: Agnieszka Bieniek  - tel. (41) 25-23-388.

- Wadium.

Zamawiający  żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, pod rygorem wykluczenia z postępowania,  w wysokości:

2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

98 8520 0007 2002 2002 7171 0004

Bank Spółdzielczy Suchedniów

Oddział w Skarżysku-Kamiennej

z dopiskiem:

„Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Skarżysku- Kamiennej, ul. Ekonomii 5, dz. nr: 1/267, 1/272, 1/297, 1/22 wraz z instalacją  technologiczną węzła ciepłowniczego”.

Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie:

- kopia potwierdzenia przelewu kwoty pieniężnej w dobro rachunku Zamawiającego na konto bankowe, potwierdzone faktycznym wpływem środków przed upływem terminu wnoszenia wadium

- dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).

Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwarunkowe                      i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium                            w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  Z treści dokumentu wadialnego (wadium w formie niepieniężnej) winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Możliwość spieniężenia dokumentu wadialnego winna być możliwa bez odwołania, bez warunku niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie. Dokument wadialny nie może zawierać warunku,  że żądanie wypłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego (Beneficjenta) i że podpisy należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. Dokument wadialny winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni,  że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy.

- Termin związania ofertą.

  - Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Wykonawca może także samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania oferty /forma oferty/.

  - Wymogi formalne:

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oferta, oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z punktem 6 załącznika Nr 1 do SIWZ.

    - Ofertę  składa się, pod rygorem nieważności  w formie pisemnej.

    - Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik  Nr 2 do SIWZ w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw 
i obowiązków majątkowych wykonawcy. /Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) 
lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby./

    - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa.

    - Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, (poprawki) powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

    - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem 
i złożeniem ofert.

    - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ.

    - Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na 	papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

    - Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, 
z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska 
to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), 
z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

    - Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów 
i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

    - Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r.) art. 297 §1: „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności 
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

  - Zawartość oferty.

    - Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszych SIWZ.

- Wykaz wykonanych prac sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszych SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, 
że zamówienia te zostały wykonane należycie.

- Pozostałe dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego SIWZ

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 12 do niniejszego SIWZ.

  - Opakowanie oferty:

    - Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

    - Opakowanie musi zostać opatrzone:

- Adresem Zamawiającego:

Zarząd Zasobów Komunalnych,

ul. B. Prusa 3a,

26-110 Skarżysko – Kamienna

- napisem:

„Przyłącze ciepłownicze do budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
w Skarżysku- Kamiennej, ul. Ekonomii 5, dz. nr: 1/267, 1/272, 1/297, 1/22 wraz
 z instalacją  technologiczną węzła ciepłowniczego”.

- imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą) oraz numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego.

- wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.

- Miejsce i termin składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamienna – I piętro - pokój nr 15 w siedzibie Zamawiającego tj. Zarząd Zasobów Komunalnych, ul. B. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 15.09.2010r. | do godz. | 9:45 |
| --- | --- | --- | --- |

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej 
(w tym również drogą pocztową), zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom bez otwierania.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie ofert:

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej, ul. B. Prusa 3a,26-110 Skarżysko-Kamienna –  I piętro - pokój nr 14:

| w dniu | 15.09.2010r. | o godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Otwarcie ofert  jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
a ocenione będą (po odrzuceniu ofert nie spełniających warunków zamówienia) 
na podstawie kryterium  określonego w SIWZ .

  - Zmiana i wycofanie oferty:

- 12.2.1. Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do  składania   ofert, zmienić lub wycofać  ofertę.

- 12.2.2. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

- 12.2.3.Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli taka konieczność zaistnieje – również pełnomocnictwem. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia druku oferty wykonania (załącznik nr 2 do SIWZ).

  - Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - W  cenie należy uwzględnić obowiązujący podatek VAT. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

  - W ofercie /załącznik nr 2 do SIWZ/ należy podać ceny brutto cyfrowo i słownie 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, co wynika z istoty postępowania przetargowego i związanego z tym ryzykiem Wykonawcy.

  - Sposób rozliczenia zamówienia określa projekt umowy.

  - Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

  - W ofercie wykonania cenę (cenę brutto) należy podać cyfrowo  i słownie 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nastąpi w PLN.

  - Wartości składające się na cenę oferty muszą być liczone z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku, z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:

- w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5;

- w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5.

  - Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy 
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  - Zamawiający oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

  - Zamawiający odrzuca ofertę:

    - Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

    - jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zasady poprawiania omyłek pisarskich i rachunkowych.

  - Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach wykonawców zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp oraz poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie: przez oczywistą omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.

    - oczywiste omyłki rachunkowe; w przypadku mnożenia cen jednostkowych 
i liczby jednostek miar zamawiający przyjmuje, że:

    - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

    - jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

    - Zamawiający zastrzega, że katalog omyłek wymienionych w pkt.2 nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie omyłki rachunkowe, które wystąpią 
w ofertach. Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

    - Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

  - Zamawiający każdorazowo zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki.

  - Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt.19.7. o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienia omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3.

  - W przypadku nie wyrażenia zgody na poprawę omyłki o której mowa                                  w art. 87 ust.2.pkt.3 oferta zostanie odrzucona.

  - Brak odpowiedzi na skierowane do wykonawcy zawiadomienie o którym mowa 
w pkt 19.7 w sprawie wyrażenia zgody przez Wykonawcę na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty  powoduje odrzucenie oferty.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  - Kryteria oceny ofert:

    - Tryb oceny ofert:

- oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa;

- oferty będą oceniane w dwóch etapach:

- I etap:

ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty: oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych 
 i SIWZ zostaną odrzucone;

- II etap:

rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

    - W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu wagę procentową tj.:  cena brutto za realizację całego zamówienia - 100 %. Komisja przetargowa uzna za najkorzystniejszą ofertę, której ilość uzyskanych punktów w wyniku oceny ogólnej ceny brutto będzie najwyższa.

  - Sposób  porównania kryterium – cena  brutto:

Cc

ilość punktów oferty badanej =         ----  x  100                  gdzie 1 % = 1 pkt

Cb

Cc - 	najniższa cena brutto ze wszystkich ofert  ważnych                                        	          		 i nieodrzuconych

Cb - 	cena brutto oferty badanej oferty ważnej  i nieodrzuconej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

  - Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta ostateczna odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie 
w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców  odwołania zgodnie z art. 183 ustawy PZP. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego-odwoławczego.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  
   oferty w celu 	zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
   (art. 92 PZP).

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 
    zawiadamia   Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

    - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię 
i nazwisko, siedzibę  albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona 
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  i prawne,

    - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

    - Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (art. 92 PZP) na stronie internetowej oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Termin zawarcia umowy:

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, 
    z  zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

    - nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

    - nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia   
    publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

    - w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

- w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem 
i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

    - umowa dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej; lub

    - w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz:

- w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy,

- w przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej – upłynął termin 
do wniesienia odwołania na czynność wykluczenia wykonawcy lub 
w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub

    - postępowanie jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej, 
z wyjątkiem przypadku wykluczenia wykonawcy, wobec którego nie upłynął jeszcze termin do wniesienia odwołania lub w następstwie jego wniesienia Izba nie ogłosiła jeszcze wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed 
    podpisaniem umowy zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego  do:

    - przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie  
  ubiegających się o udzielenie zamówienia, (o ile dotyczy);

    - złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy 
 i okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje;

    - wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej 
  w  dniu podpisania umowy (o ile dotyczy).

    - kserokopii uprawnień osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia wraz   
   z zaświadczeniem (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność 
   z oryginałem przez Wykonawcę) o przynależności tych osób do właściwej  
   izby samorządu zawodowego.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  
    zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
  postępowania przed upływem terminu składania ofert,

    - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 
   terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 93 
   ust. 3 Pzp).

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia (art. 93 ust. 5 Pzp ).

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone w formach wskazanych w art. 148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Zabezpieczenie wnoszone w:

    - pieniądzu należy wpłacić przelewem najpóźniej w dniu zawarcia umowy 
   na rachunek bankowy Zamawiającego:

98 8520 0007 2002 2002 7171 0004

Bank Spółdzielczy Suchedniów

Oddział w Skarżysku-Kamiennej

- z dopiskiem:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na przyłącze ciepłownicze do budynku  mieszkalnego wielorodzinnego w Skarżysku- Kamiennej, ul. Ekonomii 5, dz. nr: 1/267, 1/272, 1/297, 1/22 wraz z instalacją  technologiczną węzła ciepłowniczego”.

    - lub w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego, należy wnieść, 
   najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

  - W ramach zabezpieczenia:

    - 70% tego zabezpieczenia będzie służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

    - 30% zabezpieczenia przeznaczone będzie na zabezpieczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone (zwolnione) odpowiednio:

    - 70% w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że zamówienie było należycie wykonane,

    - 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
 zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki     
 umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby   
 zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
 warunkach:

- Wzór umowy został przedstawiony jako załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ.

- Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej uregulowane  są  w DZIALE VI ustawy PZP.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

- Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

- Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Adres poczty elektronicznej: zzk@zzk.internetdsl.pl

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 	zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcom odbywać się będą w PLN.

- Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,  
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

- Zlecanie robót podwykonawcom:

  - Wykonawca poinformuję w ofercie Zamawiającego, czy zamówienie zamierza wykonać sam czy też zamierza powierzyć je podwykonawcy.

  - Wykonawca wskaże w treści oferty części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy.

- Informacja o możliwości zmiany postanowień umowy

Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowień umowy.

- Skarżysko – Kamienna, dnia 31.08.2010r.

- ………………………………………

- ZATWIERDZAM

- Kierownik Zamawiającego