Załącznik nr 9 do SIWZ

Wzór umowy

zawarta w dniu ……………………r. w Skarżysku – Kamiennej, pomiędzy:

Zarządem Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamienna

z siedzibą w Skarżysku – Kamienna przy ul. B. Prusa 3a

NIP 6631820000, REGON 260196770

reprezentowanym przez Dyrektora – Jacka Jeżyka

zwanym dalej Zamawiającym, z jednej strony,

a

………………………………………….

z siedzibą w …………….. przy ul. …………………

NIP ……………….., REGON …………………………..

reprezentowanym przez Właściciela – …………………

zwanym dalej Wykonawcą, z drugiej strony.

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, stosownie do ustaleń Komisji Przetargowej z dnia ………….. roku, zgodnie 
z ofertą przetargową złożoną w dniu ……………... na zadanie pod nazwą: „Świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w zasobach administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych 
w Skarżysku – Kamiennej w 2013r.”

( 2

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę , której przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług konserwacji pilnej i bieżącej w branżach: budowlanej, gazowej, sanitarnej i elektrycznej, usuwanie awarii oraz odnawianie lokali socjalnych 
i mieszkalnych do zasiedlania w zasobach administrowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych  w Skarżysku – Kamiennej w 2013r.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy wg podziału na poszczególne branże określa załącznik nr 2 do umowy.

- Wykaz budynków powierzonych Wykonawcy do obsługi zawiera załącznik nr 3 do umowy.

- Wszystkie prace objęte umową wykonywane będą w ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym.

( 3

Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

( 4

- Usuwanie awarii następować będzie na podstawie wystawionego każdorazowo, przez osobę działającą w imieniu Zamawiającego, zlecenia usunięcia awarii sporządzonego w oparciu 
o właściwy protokół, który stanowi załącznik nr 5 do umowy. W dni robocze zlecenia w godz. od 7.00 do 15.00 będą przyjmowane przez Zamawiającego i przekazywane Wykonawcy, celem realizacji. W  dni robocze od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy zlecenia awarii będą przyjmowane do wykonania bezpośrednio przez Wykonawcę, który w tym czasie ma obowiązek zapewnienia dyżuru telefonicznego pod numerem telefonu  …………… Wykonawca jest zobowiązany również zawiadomić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania zlecenia usunięcia awarii, wskazanego przez Zamawiającego ……….  nr tel. ………… o każdym takim zgłoszeniu, zaś pisemne zlecenie udzielone zostanie przez Zamawiającego pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

- Konserwację pilną i bieżącą, awarie i remont Wykonawca będzie świadczył na podstawie wystawionego każdorazowo, przez osobę działającą w imieniu Zamawiającego, zlecenia który stanowi załącznik nr 5 do umowy. W przypadku zlecenia remontu lokalu do zasiedlenia do w/w protokołu będzie dołączony szczegółowy wykaz prac niezbędnych do wykonania.

- Osobą działającą w imieniu Zamawiającego, o której mowa w ust. 1-3 jest: Dyrektor Zarządu Zasobów Komunalnych w Skarżysku- Kamiennej lub osoba przez niego upoważniona.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania awarii niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż do 2 godzin od chwili otrzymania zlecenia, o którym mowa w ( 4 ust. 1. Usuwanie awarii należy prowadzić w sposób ciągły. Termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 24 godzin. Termin ten może być przedłużony tylko wtedy, gdy wykonanie robót w tym terminie nie jest możliwe z przyczyn od Wykonawcy niezależnych.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do robót konserwacyjnych pilnych w terminie do 1 doby od chwili otrzymania zlecenia, o którym mowa w ( 4 ust. 2 i zakończyć je w terminie ustalonym każdorazowo w zleceniu.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do robót konserwacyjnych bieżących w terminie każdorazowo uzgodnionym od chwili otrzymania miesięcznej karty pracy konserwacji bieżącej 
i prowadzić je zgodnie z określonymi w niej terminami.

- Wykonanie robót musi być każdorazowo potwierdzone przez najemcę, inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez kierownika  Działu Nieruchomości ZZK lub Kierownika Działu Zasobów Komunalnych inną osobę, która zlecenie wystawiła. Roboty o wartości do 500,00 zł netto nie wymagają potwierdzenia przez inspektora nadzoru.

- Odbiór prac będzie następował na podstawie protokołu odbioru końcowego i rozliczenia prac                  / załącznik nr 7 do umowy/.

- Zamawiający kontroluje wykonanie usług przez swój personel nadzoru. Wykonawca wyraża zgodę na kontrolę pracy i sposobu wykonania usług przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

§ 5

Na Wykonawcy ciąży obowiązek należytego i terminowego wykonania usług, o których mowa w § 1 niniejszej umowy. Prace winny być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy i technologii wykonywania prac w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia.

( 6

- Usuwanie awarii, konserwacja pilna i konserwacja bieżąca rozliczane będą kosztorysem powykonawczym sporządzonym na podstawie obowiązujących przepisów i na podstawie stawki roboczogodziny z narzutami:

- Budynki mieszkalne

w wysokości…………..netto plus podatek VAT  ……%, czyli …….zł(słownie: ……….złotych)

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą  załącznik nr 1 do umowy.

- Budynki użyteczności publicznej, budowle oraz roboty wykonywane poza budynkami

w wysokości…………..netto plus podatek VAT  ……%, czyli …….zł(słownie: ……….złotych)

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą  załącznik nr 1 do umowy.

- Stawka roboczogodziny z narzutami wynika z poniższych danych wyjściowych do kosztorysowania:

  - stawka roboczogodziny (Rg)-  ………

  - koszty ogólne do R i S (Ko)-    ……….

  - zysk do R, S, Ko (Z) -	            …….

- Ceny zakupu materiałów stosuje się wraz z kosztami zakupu w wysokości opublikowanej 
w wydawnictwach SEKOCENBUD-u w danym, obowiązującym okresie.

- Jeżeli w wydawnictwach SEKOCENBUD-u nie znajduje się odpowiednia pozycja i jest brak podstaw do wyceny, kalkulacje własne Wykonawcy wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Należy też po uzgodnieniach dołączyć fakturę zakupu materiałów.

- Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysu powykonawczego w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty wykonania robót.

- Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia kosztorysu w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty złożenia go przez Wykonawcę.

( 7

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w 2013r. nie może przekroczyć wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie  ZZK na ten cel,                                                      tj. ………………..zł brutto.

( 8

- Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia miesięcznego, zbiorczego zestawienia kosztorysów w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia miesięcznego zestawienia kosztorysów w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania.

- Miesięczne zestawienie kosztorysów musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru. Do zestawienia muszą być załączone karty pracy konserwatora z potwierdzonym przez najemcę, podpisem wykonania robót, a w przypadku robót w częściach ogólnych nieruchomości przez przedstawiciela Zamawiającego i inspektora nadzoru. Do rozliczeń robót wykonywanych 
w ramach awarii sporządzane będą protokoły odbioru robót.

- Miesięczne zestawienie kosztorysów zatwierdzone przez kierownika odpowiedniej komórki ZZK 
i inspektora nadzoru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia do dnia 10-go następnego miesiąca faktury wraz 
z prawidłowo sporządzoną dokumentacją rozliczeniową.

( 9

- Jeżeli podczas odbioru prac zostanie stwierdzone wadliwe ich wykonanie, to Zamawiający odmówi odbioru prac do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

- W razie odmowy odbioru prac uznanych przez Zamawiającego jako wykonane nienależycie 
i zgłoszonych do odbioru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, prace uważa się za prawidłowo wykonane w terminie, w którym nastąpiło zgłoszenie ich do wykonania, po którym bezpośrednio nastąpił ich odbiór przez zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Do odbioru prac uprzednio nieodebranych z powodu uznania za wadliwe, Zamawiający jest zobowiązany przystąpić niezwłocznie po zgłoszeniu usunięcia wad przez Wykonawcę.

- Z czynności odbioru w/w prac , strony umowy sporządzają każdorazowo protokół - załącznik nr 6 do umowy

( 10

- Należność Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna na podstawie faktur VAT wystawionych łącznie na konserwację pilną i bieżącą i oddzielnie na usuwanie awarii w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury wraz z prawidłowo sporządzoną dokumentacją rozliczeniową stanowiącą podstawę do zapłaty /( 8 pkt. 4/.

- Dla celów księgowych Zamawiający żąda wystawiania faktur osobno na budynki  zestawie 
w tabeli nr I (załącznik nr 3 do umowy) i osobnej faktury dla budowli  zastawionych w tabeli nr II i III (załącznik nr 3 do umowy)

- Zapłata należności z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie realizowana przelewem z konta Zamawiającego na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy i jego części nie podlegają waloryzacji.

( 11

  - Nadzór nad robotami stanowiącymi przedmiot umowy sprawują upoważnieni inspektorzy nadzoru: ………….

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru w każdym czasie i bez zgody Wykonawcy. W przypadku zmiany inspektora nadzoru Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę i nie stanowi to zmiany umowy.

  - Osobą nadzorującą ze strony Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy będzie …………… posiadający odpowiednie uprawnienia.

  - Inspektor nadzoru i osoba nadzorująca z ramienia Wykonawcy działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

( 12

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca będzie używał narzędzi i materiałów własnych.

- Wykonawca zapewnia we własnym zakresie transport materiałów i narzędzi do miejsca wykonywania robót konserwacyjnych.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku uzyskania zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywał przedmiot umowy samodzielnie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców.

- Zamawiający nie wyrazi zgody Wykonawcy na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z wystawioną fakturą Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury , o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które są należne podwykonawcy z tej faktury. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

- W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania takiego potwierdzenia.

( 13

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- prowadzenia konserwacji pilnej i bieżącej w dni robocze oraz usuwania awarii w dni robocze, świąteczne oraz wolne od pracy.

- zgłaszania się do odpowiedniej komórki organizacyjnej Zarządu Zasobów Komunalnych w celu odbioru kart pracy oraz zleceń i potwierdzenia wykonania robót. Wykonawca odbiera zlecenia oraz zawiadamia inspektora nadzoru robót o terminie wykonania robót .

- świadczenia stałej gotowości do zabezpieczenia i usuwania uszkodzeń i awarii w trybie niezwłocznym od chwili ich zgłoszenia.

- utrzymania we właściwym stanie technicznym ujętych załączniku nr 3 do umowy budynków, budowli, urządzeń i instalacji, w które są wyposażone.

- wykonania określonych umową obowiązków z należytą starannością, zgodnie z przepisami, polskimi normami i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”.

- przestrzegania technologii, przepisów prawa, przepisów bhp i ppoż. a także  właściwą organizację pracy, zachowania ładu i porządku zarówno podczas jak i po wykonaniu robót.

- zawiadomienia przedstawiciela ZZK i lokatorów o wyłączeniach urządzeń (nośników energii, dopływu wody, ciepła) niezbędnych do wykonywania robót ze stosownym wyprzedzeniem 
z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Za szkody wynikłe z braku właściwego zawiadomienia odpowiada Wykonawca.

- wyposażenia wszystkich swoich pracowników w identyfikatory.

- utrzymywania łączności telefonicznej z Zamawiającym.

( 14

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek prowadzenia prac określonych niniejszą umową w tym będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków. Z tytułu nienależytego wykonania obowiązków naliczane będą kary umowne w wysokości:

a) 5 % za wady i usterki, a wysokość kary będzie obliczana od wartości netto  wynagrodzenia za prace wynikające z danego zlecenia, wykonanego wadliwie,

b) 5 % za każdy dzień zwłoki w nieterminowym wykonaniu usługi, a wysokość kary będzie  obliczana od wartości netto wynagrodzenia za daną pracę wykonaną nieterminowo.

- W razie uchylania się Wykonawcy od wykonania usługi bądź w razie jej wadliwego wykonania Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze osobie trzeciej na koszt Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do jej wykonania.

- Wykonawca wyraża zgodę na zastępcze wykonanie robót przez osoby trzecie działające 
na zlecenie Zamawiającego, ale na rachunek Wykonawcy w przypadku niewykonania 
w wyznaczonym terminie lub nienależytego wykonania robót.

- W przypadku wykonywania umowy niezgodnie z jej postanowieniami Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia.

- W dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy ubezpieczenie OC kontraktowe i deliktowe 
w zakresie prowadzonej działalności obejmujące okres trwania umowy.

- Strony przewidują rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na który została zawarta 
w przypadku rażących zaniedbań w wykonywaniu powierzonych Wykonawcy usług, stwierdzonych przez  Zamawiającego i potwierdzonych stosownymi dokumentami (notatka służbowa, protokóły).

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za dany miesiąc, którego kary dotyczą.

( 15

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia za prace już wykonane.

§ 16

Zamówienia uzupełniające.

- Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

( 18

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w trybie przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

- Zmiany będą dokonane wyłącznie w formie pisemnej dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiana umowy jest możliwa w niżej wymienionym zakresie:

- konieczności wprowadzenia takich zmian, które wyniknęły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

- wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług;

- danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub nr rachunku Wykonawcy  
w przypadku ich zmiany;

- zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

- zmiany osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej ze strony 
w przypadku wyznaczenia przez daną stronę innej osoby jako odpowiedzialnej.

§ 19

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

( 20

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy.

- Integralną częścią umowy są załączniki:

  - Oferta - załącznik nr 1 do umowy (zał. nr 2 do SIWZ)

  - Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2 do umowy (zał. nr 3 do SIWZ)

  - Wykaz budynków i budowli - załącznik nr 3 do umowy (zał. nr 4 do SIWZ)

  - Formularz cenowy /kalkulacja/- załącznik nr 4 do umowy (zał. nr 5 do SIWZ)

  - Protokół pilnego zlecenia prac w branży ogólnobudowlanej konserwacja/awaria -

załącznik nr 5 do umowy (zał. nr 10 do SIWZ)

  - Protokół odbioru końcowego - załącznik nr 6 do umowy (zał. nr 11 do SIWZ)

  - Miesięczne zestawienie kosztorysów - załącznik nr 7 do umowy (zał. nr 12 do SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY 					     WYKONAWCA

………………………………..                                        ………………………….