UMOWA /wzór/ Nr ……………….

W dniu ............................. 2010 r. w Skarżysku – Kamiennej,

pomiędzy:

Gminą Skarżysko – Kam. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy  ul. Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta                                                      -   Romana Wojcieszka

a

.................................................................................. z siedzibą .................................................. reprezentowanym/-ą przez: .......................................................................................................................................................

zwanym/-ą dalej w tekście „Wykonawcą",

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

- ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonania projektu budowlanego na przebudowę sieci teletechnicznej w ul. Sienkiewicza w Skarżysku – Kamiennej w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia w ul. Sienkiewicza w Skarżysku - Kamiennej” w zakresie niezbędnym do uzyskania wszelkich pozwoleń formalno-prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

- W ramach zamówienia należy wykonać projekt budowlano – wykonawczy  oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę  oraz  umożliwiające wykonywanie robót budowlanych, w tym między innymi: a)  sporządzenie map do celów projektowych,

- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i nieodpłatnych zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane,

- sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST)

oraz przygotowanie  kompletnego wniosku o wydanie  decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji oraz dla uzyskania pozwolenia na budowę.

- Projekt budowlany musi obejmować przebudowę napowietrznej sieci telekomunikacyjnej w ul. Sienkiewicza od ul. Wyspiańskiego do ul. Krakowskiej wraz z demontażem istniejącej napowietrznej sieci oraz budowę linii kablowej i przyłączy kablowych do obiektów przy ul. Sienkiewicza, zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy.

- Opracowana dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami, będzie służyła do opisania przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane. Na Wykonawcy dokumentacji spoczywa więc obowiązek sporządzenia tych opracowań robót zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.

- Dokumentacja winna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów. Zakres i forma opracowań  dokumentacyjnych winna być zgodna z:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219 poz.1864 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz.1133 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 ze zm.).

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120 poz. 1126).

6. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się również do pełnienia     nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowanych projektów robotami, w tym  przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego oraz do aktualizacji kosztorysów inwestorskich opracowanych w ramach niniejszej umowy -  w ciągu 3 lat od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

§ 2

Ustala się następujące terminy związane z realizacją umowy:

- Termin rozpoczęcia realizacji Prac Projektowych – równoznaczny z datą  podpisania niniejszej Umowy.

- Termin opracowania i dostarczenia Zamawiającemu wniosku o ustalenie warunków zabudowy   i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci teletechnicznej w ul. Sienkiewicza w Skarżysku – Kamiennej wraz
 z  załącznikami  -  5 tygodni od daty podpisania umowy.

- Termin przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych do wystąpienia o wydanie decyzji pozwolenie na budowę oraz do realizacji zamówienia o których mowa w § 1 ust. 2 umowy - 8 tygodni od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego ostatecznej  decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 3

1. Wykonawca, zapewni opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.

2. W rozwiązaniach projektowych zostaną wskazane do zastosowania wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

3. Zamawiający wymaga, aby w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały określone: parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, określone w sposób umożliwiający zapewnienie konkurencyjności ofert, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych lub funkcjonalnych, to wskazaniu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia będą dopuszczone rozwiązania równoważne opisywanym.

4. Wykonawca złoży oświadczenie, że przekazywana dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, jest kompletna i skoordynowana technicznie z punktu widzenia celu, dla którego ma służy.

§4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Dokonanie odbioru opracowań na warunkach określonych w § 5 niniejszej umowy,

2. Zapłata wynagrodzenia.

§5

1. Przedmiotem odbioru końcowego będą:

1) opracowania w wersji papierowej, w ilości:

a) projekt budowlano – wykonawczy – 7 egz.

b) kosztorys inwestorski – 3 egz.

c) przedmiary robót – 3 egz.

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz.

d) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 3 egz.

e) wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę – 2 egz.

2) opracowania w wersji elektronicznej AUTO-CAD i PDF- w 3 egzemplarzach (przedmiar robót i kosztorys inwestorski w programie NORMA i PDF).

3) przedłożenie oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i zasadami wiedzy technicznej i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

4) przedłożenie oświadczenia, że dobrane w projekcie materiały i urządzenia dostępne są 
u co najmniej 3 producentów,

5) oryginały dokumentów potwierdzających nieodpłatne zgody  na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

2. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi protokołami zdawczo - odbiorczymi 
w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego.

3. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do wykonania przedmiotu zamówienia, odbiór nastąpi w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę do Zamawiającego przedmiotu zamówienia, po usunięciu usterek.

4. Za odbiór ostateczny uznaje się odbiór końcowy bez stwierdzonych wad.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: netto ..................... zł, (słownie:...........................................zł.) plus podatek VAT   .............................. zł, łącznie brutto .......... zł., (słownie ....................................zł.).

- Strony nie przewidują zmiany wynagrodzenia, co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy, z wyjątkiem przypadku, w którym dojdzie od zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

- Cena ryczałtowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie wykonania odpowiada zakresowi robót wskazanemu umowie oraz ustala wysokość należnego wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

§ 7

1. Rozliczenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia nastąpi po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia pod rygorem rozwiązania umowy i naliczenia kar umownych zgodnie z §8 umowy.

2. Wypłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy będzie dokonywana po podpisaniu protokołu odbioru, na podstawie faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury Zamawiającemu.

§8

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1/ w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia;

2/ za zwłokę usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

3/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktury należności z tytułu naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kar umownych, o których mowa w ust. 1.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanej dokumentacji projektowej wygasa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych , zrealizowanych na podstawie tej dokumentacji.

2. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad wykonanej dokumentacji.

3. O wykryciu wad w okresie rękojmi Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

4. Istnienie wad będzie stwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawicieli stron.

§ 10

1. W części nieuregulowanej niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

2. Strony ustalają, iż sądem właściwym do rozstrzygana sporów wynikłych z niniejszej umowy będzie Sąd Właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

4. Integralną część umowy stanowi   oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:						 WYKONAWCA: