IV. I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2013-2028 I PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SKARŻYSKO – KAMIENNA

W 2013 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Skarżysko – Kamienna na lata 2013-2028 została uchwalona przez Radę Miasta w dniu 30 stycznia 2013 r. – uchwałą Nr  XXXIV/7/2013 i w ciągu roku ulegała zmianom, w konsekwencji zmian wprowadzonych w budżecie.

Stan na 31.12.2013r. podstawowych wielkości objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiał się zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

Zaplanowane w budżecie na 2013r. dochody zrealizowano w 88,91%, natomiast wydatki w 87,65%. Wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 13.364.704,02 zł,            co stanowi 101,85% założonego wyniku budżetu.

W pierwotnym wariancie WPF przyjętym przez Radę Miasta uchwałą Nr XXXIV/7/2013 z dn. 30.01.2013r. wskaźnik zadłużenie/dochody ogółem kształtował się na poziomie 68,47% (po uwzględnieniu wyłączeń 55,96%), a więc w granicach dopuszczalnych art. 170 starej ustawy o finansach publicznych obowiązującym jeszcze w 2013r. (max 60%). Po zmianach planu, które nastąpiły w 2013r. w/w wskaźniki wyniosły odpowiednio 67,27%   i 59,21%. Biorąc pod uwagę zrealizowane wielkości budżetowe, z uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych w kwocie 5.846.956,83 zł, wskaźniki ostatecznie ukształtowały się na poziomie 80,10% oraz 74,30% i przekroczyły pułap dopuszczony ustawą. Taki stan jest wynikiem nieco innych niż planowane wydatków oraz otrzymanych refundacji dotyczących przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa   w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, co wpłynęło na niższy poziom kwoty zastosowanych wyłączeń przy jednoczesnej realizacji spłat zadłużenia z tytułu kredytów       w 100%.  Zobowiązania wymagalne zostały ujęte w prognozie na 2014r. w ramach WPF        będącej załącznikiem do Uchwały Nr XLVI/2/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23.01.2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028 w przewidywanej kwocie 4.000.000,- zł. Ze względu na termin podjęcia w/w uchwały, kwotę prognozy zobowiązań przyjęto, kiedy nie było jeszcze pełnych danych sprawozdawczych. Na najbliższej sesji planuje się uaktualnienie odpowiednich wielkości do danych zawartych w sprawozdaniach. W okresie I kwartału 2014r. widoczna jest realna spłata zobowiązań wymagalnych z 2013r.

Wskaźnik planowanej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem wynosił 13,84% (przy max 15%) z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych obowiązującym jeszcze w 2013r. Po zmianach, które nastąpiły w planach finansowych w trakcie roku, wskaźnik wynosi 12,31%, a po uwzględnieniu wykonania - 14,24%, a więc wszystkie mieszczą się w granicach przewidzianych ustawą.

Od 2014r. obowiązują nowe zasady dotyczące dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji      i udzielonych poręczeń, wskazane w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późn. zmianami). W WPF na lata 2014-2028 będącej załącznikiem do Uchwały Nr XLVI/2/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23.01.2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028 wskaźnik    z art. 243 ufp jest spełniony we wszystkich latach objętych prognozą. W 2013r. podjęto radykalne działania w celu dostosowania dochodów, wydatków oraz wielkości zadłużenia       i jego spłaty do poziomu, który pozwoli spełnić wymogi ufp. Wprowadzono zakrojone na szeroką skalę działania oszczędnościowe w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych.   Dokonano restrukturyzacji zadłużenia. Zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 75.440.000,00 zł zostały spłacone poprzez emisję 75.440 szt obligacji komunalnych                o wartości nominalnej 1.000,00 zł. Skonsolidowano poniższe zobowiązania z tytułu kredytów w następujących bankach:

- Bank Spółdzielczy w Suchedniowie – kwota      308.482,00 zł

- Bank Spółdzielczy w Suchedniowie – kwota 10.405.430,00 zł

- Nordea Bank Polska SA – kwota 32.668.506,00 zł

- Nordea Bank Polska SA – kwota 32.057.582,00 zł

Harmonogram wykupu dotychczasowych obligacji w kwocie łącznej 24.081.000,00 pozostał bez zmian.

Dzięki w/w działaniom budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa spełniają wymogi stawiane ustawowe i mogły zostać uchwalone a gmina odzyskała płynność finansową, reguluje bieżące zobowiązania terminowo oraz systematycznie spłaca zobowiązania wymagalne.

Zaplanowano do realizacji w 2013r. przedsięwzięcia określone w Załączniku Nr 8 na kwotę ogólną 13.944.619,80 zł i zrealizowano je na poziomie 10.993.007,02 tj. 78,83%,           z tego:

- Wydatki bieżące - plan 1.400.878,95 wykonanie 1.236.923,76 tj. 88,30%

- Wydatki majątkowe - plan 12.543.740,85 wykonanie 9.756.083,26 tj.  77,78%

- Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W kwocie łącznej: plan 8.943.007,80  wykonanie  7.253.776,38  tj. 81,11 %, w tym:

- Wydatki bieżące - plan 1.400.878,95 wykonanie 1.236.923,76 tj. 88,30% .

W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące projekty:

- „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna” realizowany przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-26-283/10-00 z dnia 19.01.2011r.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 34.317,63 zł. Dokonano wydatków na łączną kwotę 25.960,50 zł. Realizację projektu zakończono. Niewydatkowana kwota 8.357,13 zł została zwrócona do ŚBRR w Kielcach.

- „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.02.01-26-001/12-00. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 219.562,43 zł. Dokonano  wydatków na łączną kwotę 144.392,10 zł.  Realizacja projektu będzie kontynuowana   w 2014r.

- „Dobre perspektywy-ucząc innych, uczymy się sami” realizowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.04.00-26-036/12-00. Celem programu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 392.674,00 zł. Dokonano wydatków na łączną kwotę 391.654,82 zł.  Realizacja projektu będzie kontynuowana    w 2014r.

- „Moja szkoła” realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kam. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-26-098/12-00. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic   w jakości usług edukacyjnych.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 63.330,70 zł. Dokonano wydatków na łączną kwotę 60.885,71 zł. Realizację projektu zakończono. Niewydatkowana kwota  2.444,99 zł została zwrócona do ŚBRR w Kielcach.

- „W drodze do pracy” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kam., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.02.01-26-005/12-00. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 684.737,04 zł,  w tym 667.311,19  z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W ramach projektu dokonano wydatków bieżących na kwotę 600.658,24. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2014r.

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-26-117/12-00. Celem programu jest wsparcie mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 2.699.836,00, w tym wydatki bieżące 23.683,00 zł. Dokonano wydatków w kwocie 13.372,39 zł zgodnie z postępem w realizacji projektu, pozostałą kwotę przesunięto do wykorzystania w 2014r.

- Wydatki majątkowe – plan 7.542.128,85 wykonanie 6.016.852,62 tj. 79,78 %

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące projekty:

- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR,           na podstawie umowy Nr 14/2010/PI z dnia 27.01.2010r.

Plan  wydatków na 2013r. opiewa na kwotę 7.500,00, wykonania nie było. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2014r.

- „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, na podstawie umowy z dnia 27.01.2010r.

Plan  wydatków na 2013r. opiewa na kwotę 81.259,00, zaś wykonanie na kwotę 81.258,72. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2014r.

- „e-świętokrzyskie Budowa Miejskich Sieci Światłowodowych JST” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00z dnia 10.12.2012r.

Plan wydatków w ramach projektu na 2013r. opiewa na kwotę 120.000,00 zł. Dokonano wydatków w kwocie 50.626,33. Realizację projektu zakończono.

- „W drodze do pracy” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kam., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.02.01-26-005/12-00. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Plan wydatków inwestycyjnych w ramach projektu opiewa na kwotę 17.425,85 zł – całość przekazano do CIS i wydatki zrealizowano w 100%.

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-26-117/12-00. Plan wydatków majątkowych w ramach projektu opiewa na kwotę 2.676.153,00. Dokonano wydatków w kwocie 2.329.942,26 zgodnie z postępem w realizacji projektu. Kwotę 356.523,15 zł przesunięto na 2014r.

- „Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – Etap I”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, na podstawie umowy UDA-RPSW.06.01.00-26-360/08-00 z dn. 06.06.2011r.

Plan wydatków opiewa na kwotę 4.697.791,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą   3.397.300,28  zł. W ramach tej inwestycji wykonano:

- przedłużenie ul. Słonecznej – wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie ulicy,  chodnika, drogę  oraz parkingi z kostki brukowej,

- ul. Sportową na odc. od ul. Asfaltowej do ul. Staffa nr posesji 24 – wybudowano kanalizację  deszczową, oświetlenie ulicy i drogę wraz z chodnikami,

- małą plażę przy ul. Słonecznej, a na niej: budynek socjalny, zagospodarowanie wraz   z wyposażeniem i urządzeniem zieleni,

- plażę dużą przy ul. Spokojnej, a na niej – budynek socjalny, zagospodarowanie wraz  z wyposażeniem , urządzenie zieleni, boisko do koszykówki, zjazd dla łódek oraz slip, plaże żwirowe i piaskowe, plac zabaw wraz z urządzeniami,

- ścieżkę rowerową wokół Zalewu Rejów o długości 2473,78 mb,

- kładkę pieszo-rowerową przez rzekę Kamionkę,

- przedłużenie ul. Sportowej wzdłuż nasypu PKP – wybudowano oświetlenie ulicy, chodnik i parking z kostki brukowej,

- w ul. Sportowej – kanalizację deszczową, oświetlenie ulicy.

- „Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego”  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, na podstawie umowy UDA-RPSW.01.04.00-26-002/09-00 z dnia 29.04.2010r.

Plan  wydatków na 2013r. opiewa na kwotę 142.000,00, zaś wykonanie 140.299,18 zł.      Wypłacona została ugoda wraz z odsetkami. Zdanie zakończone.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

W kwocie łącznej: plan 20.300,00  wykonanie  0,00, w tym:

- Wydatki majątkowe plan 20.300,00 wykonanie 0,00

Planowane wydatki w tej grupie dotyczą tylko jednego przedsięwzięcia tj. „Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych”. Limit wydatków na 2013r. wynosił 20.300,00 zł. Środki przeznaczone były na wykonanie doradztwa prawnego                        i podatkowego oraz ekonomiczno-finansowego w zakresie przygotowania  zadania          w szczególności  w procesie wyboru partnera i zawarcia umowy. Wykonania nie było, plan przeniesiono na 2014r.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W kwocie łącznej: plan 4.981.312,00  wykonanie  3.739.230,64 tj. 75,07%, w tym:

- Wydatki majątkowe – plan 4.981.312,00  wykonanie  3.739.230,64 tj. 75,07%,

Limit wydatków na 2013r. przewidziano w następujących zadaniach:

- „Budowa drogi łączącej ul. Staffa i ul. Spokojną w Skarżysku-Kamiennej w rejonie budynków Staffa 16 i 17”. Plan  wydatków na 2013r. opiewa na kwotę 30.135,00, wykonanie 30.135,00.

- „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 73.684,00. Wydatków nie było.

- „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ulicy Południowej”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 83.100,00 a wykonanie 75.280,42. Zadanie zrealizowano w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano:

- wewnętrzny układ komunikacyjny z uwzględnieniem pieszych,

- ciąg pieszy,

- oświetlenie i zasilanie sygnalizacji świetlnej,

- zagospodarowanie terenów zielonych,

- ogrodzenie z furtką i z bramą,

- parking,

- monitoring obiektu.

- „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sezamkowej”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 25.362,00. Wydatki zrealizowane w kwocie 25.361,46. Zadanie zakończone.

- „Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 7.350,00. Wydatków nie było.

- „Budowa ulicy 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej”.  Limit wydatków na 2013r. wynosi 2.382.780,00  z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego. Przekazano kwotę 1.265.543,01.

- „Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei”. Limit wydatków na 2013r. wynosi  14.883,00. W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 14.883,00  wykonana została dokumentacja projektowa.

- „Przebudowa sceny letniej przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej”.

Limit wydatków na 2013r. wynosi 1.147.700,00 a wykonanie  1.147.614,59  (w tym zobowiązania 2012r. - 141.322,14).

W ramach inwestycji wybudowano scenę letnią z podpiwniczeniem na garaż, mur oporowy, schody zewnętrzne, drogę dojazdową do garażu, ciągi piesze, renowację  wschodniej elewacji budynku MCK, instalacje elektryczne sceny i zasilania imprez, odwodnienie terenu.

- „Przebudowa ul. Wiklinowej”. Limit wydatków na 2013r. w kwocie 39.975,00 to zobowiązania z 2012r.    Wykonanie   - 39.975,00.

- „Rozbudowa ul. Gajowej” Limit wydatków na 2013r. wynosi 2.000,00. Wykonano wydatki w kwocie 1.196,93 z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie gruntu leśnego.

- „Rozbudowa ul. Konopnickiej” Limit wydatków na 2013r. wynosi 726.691,00             a wykonanie  - 725.690,18.  Poniesione wydatki to:

- zobowiązania 2012r.                                725.227,94

- odszkodowanie wypłacone za działkę             462,24

Zadanie zakończone.

- „Rozbudowa ul. Torowej”. Limit wydatków na 2013r.  wynosi 397.652,00, zaś wykonanie  395.101,05.  Poniesione wydatki w 2013r. to:

- zobowiązania 2012r.   		387.651,05

- odszkodowania za przejęcie działki	    7.450,00

Zadanie zakończone.

- „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo” Limit wydatków na 2013r. wynosił 50.000,00, wykonanie 18.450,00.