# ZP. 271.13.2015.AS

# SPECYFIKACJA

## ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 EURO

„Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do 0+200 ”

Zamawiający :

Gmina Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  041 – 25-20-100

fax. 041 – 25-20-200

Strona internetowa: www.umskarzysko.bip.doc.pl

W skład dokumentacji przetargowej wchodzą :

1. Warunki  przetargowe 	………..........- zał. nr 1

2.Oferta wykonania ……….………………………………………………………….– zał. nr 2

3.Druk oświadczenia stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp	………..........- zał. nr 3

4.Druk oświadczenia stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 	......................- zał. nr 4

5.Druk wykazu robót budowlanych…………………………………………………...- zał. nr 5

6.Druk wykazu osób…………………………………………………………………..- zał. nr 6

7.Projekt umowy ……………………………………………………………………...- zał. nr 7

8.Oświadczenie , że osoby posiadają uprawnienia……………………………………- zał. nr 8

9.Przedmiar robót……………………………………………………………………..- zał. nr 9

10. Kosztorys ofertowy……………………………………………………………. ..–zał. nr 10

11. Specyfikacja Techniczna………………………………………………………...- zał. nr 11

12. Projekt Budowlano Wykonawczy + rysunki…………………………………….- zał. nr 12

Załącznik Nr 1 do SIWZ

WARUNKI  PRZETARGOWE

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina  Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

Prowadzący postępowanie:

Urząd Miasta

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  041 – 25-20-100

fax. 041 – 25-20-200

Adres internetowy (URL): www.skarzysko.pl

Strona internetowa na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu: www.umskarzysko.bip.doc.pl

NIP Gmina:  663-00-08-207

REGON Gmina Skarżysko-Kam. 291009870

Godziny urzędowania:  poniedziałek 7.30. – 17.00; wtorek – czwartek  7.30 – 15.30  piętek 7.30-14.00

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r  poz. 907 z późn. zm.)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotowe zadanie obejmuje:

- wykonanie ulicy o szerokości jezdni 5,0 m z obustronnymi poboczami

- konstrukcja jezdni: warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego grubości 5 cm,

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm,

podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm,

piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa grubości 25 cm,

- zjazdy do posesji z kruszywa łamanego grubości 10 + 15 cm,

- odwodnienie ciekami  z betonowych elementów ażurowych i rowem otwartym.

Jeśli w przedmiotowej  dokumentacji  podane  zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i  urządzeń  –   to  podane  zostały  one  jedynie   jako   przykładowe   w  celu  określenia  parametrów technicznych i innych  wymogów jakie muszą być spełnione by mogły być użyte w czasie realizacji  przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza się jednak stosowanie innych/równorzędnych lub lepszych materiałów, technologii i urządzeń – o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie alternatywnych rozwiązań – po uzgodnieniu z zamawiającym i autorem projektu.

Zadanie finansowane jest przy udziale środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Kod CPV:

Kod CPV : 45233140-2

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania  zamówienia do 30.09.2015r

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust.1)

5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

- posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy  lub remontu drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości co najmniej  200.000,00 zł brutto .Wraz z potwierdzeniem że prace  te zostały wykonane należycie.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:  – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że  dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem –zał. nr 3

- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca musi wykazać, że  dysponuje, bądź będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie   w rozumieniu ustawy z 07.07.1994 Prawo budowlane, w zakresie kierowania i nadzorowania robót w  specjalności drogowej minimum 1 osoba,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej-– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem –zał. nr 3

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

    - Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą wszystkie dokumenty wskazane w pkt. 6 wykazujące spełnienie wymagań tam wskazanych. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznane przez zamawiającego, jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

    - Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

    - Zamawiający zaniecha wzywania wykonawcy do uzupełnień, o których mowa w ust. 2, jeżeli mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

    - Zamawiający oceni spełnienie warunków wg formuły spełnia lub nie spełnia na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w pkt. 6.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

6.1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1

a)    oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do SIWZ

b)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien złożyć dokumenty potwierdzające iż, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert- zgodnie z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r- w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

  - w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp ,Zamawiający żąda załączenia do oferty:

a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w załączniku Nr 3 do SIWZ

b) wykaz robót (wypełniony zał. nr 5 – druk wykaz  robót budowlanych  lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem) potwierdzający, że Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy  lub remontu drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o wartości co najmniej  200.000,00 zł brutto.

Wykaz robót (druk wykazu robót) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem pracą stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c) wykaz osób (wypełniony załącznik nr 6 – druk wykazu osób lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem ) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie   w rozumieniu ustawy z 07.07.1994 Prawo budowlane, w zakresie kierowania i nadzorowania robót w specjalności drogowej: minimum 1 osoba,

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

d) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zał. nr 8

Wykonawca składa także do oferty;

Listę podmiotów należących do tej samej co wykonawca grupy kapitałowej- w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz.331 z późn. zm.) albo informacje o tym, że  wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Zgodnie z art. 24 b ust. 3 Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust.2d

UWAGA: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi  zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu zamówienia.

Jeśli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust1 ustawy PZP, polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy PZP, dołączone do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do przekazania wiedzy i doświadczenia winno zawierać w szczególności:

- określenie formy i sposobu przekazania swoich zasobów do wykorzystania przez Wykonawcę

- Charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału a w przypadku odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

UWAGA nr 1

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.1.1). W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

Dotyczy to także Konsorcjum.

UWAGA nr 2

Wykonawcy powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w punkcie 6.1.1

UWAGA nr 3

Informacje o podwykonawcach.

Zamawiający nie  nakłada obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę.

Wykonawca, który zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku formularza ofertowego zakres zamówienia powierzany Podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty, będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia.

Umowa o podwykonawstwo zawierana jest w formie pisemnej. Musi mieć charakter umowy odpłatnej. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo musi być zgodny z art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia umowy o podwykonawstwo będzie realizacja świadczenia wchodzącego w skład opisu przedmiotu niniejszego zamówienia. Zakres umowy  o podwykonawstwo obejmuje usługi, dostawy lub roboty budowlane, które służą realizacji przedmiotowego zamówienia, a nie jedynie są z nim powiązane.
Umowa o podwykonawstwo powinna nakładać na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obowiązek każdorazowego informowania Zamawiającego o braku uiszczenia należnego wynagrodzenia za odebrane roboty przez Wykonawcę, Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę.

Szczegółowe wymogi dotyczące zasad podwykonawstwa, wynikające z przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013r o zmianie ustawy –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2013r., poz.1473), zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiący załącznik nr 7 do siwz.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

7.1 Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub faks przesłany na nr: 041 25-20-200 w godzinach pracy Zamawiającego.

7.2  Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp).

7.3 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

7.4 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 (art. 38 Pzp).

7.5 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- sprawy merytoryczne: Zbigniew Ungier tel. 41 25-20-187

- sprawy proceduralne: Anna Szumielewicz, tel. 41 25-20-189

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

8.1 Zamawiający  żąda  wniesienia wadium w kwocie:

9.500,00zł ( słownie: dziewięć  tysięcy pięćset  zł)

przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z ty że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm. ).

8.2 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na

rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. nr: 95 1560 0013 2418 3678 0000 000 z

dopiskiem Wadium przetargowe: „Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w

Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do 0+200 ”

8.3 Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu

stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.

O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

8.4 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania    z wyjątkiem wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

8.5 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

oraz wniesieniu zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia

żądano.

8.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, 				      który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

8.7 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek  bankowy wskazany przez

wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w  art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta

została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie

b. nie wniósł  wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (forma oferty):

I. Wymogi formalne:

- Wykonawca składa jedną ofertę. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z punktem 6 SIWZ

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę (osoby ) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy.

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany po winny być parafowane przez osobę ( osoby ) podpisujące ofertę.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnienie do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarcza, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art.11.1 pkt. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)

- Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

II. Opakowanie oferty:

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert

- Opakowanie musi zostać opatrzone:

      - adresem prowadzącego postępowanie: Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 18,

  - Skarżysko-Kamienna

b. napisem: Oferta   „Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w

Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do 0+200 ”

Nie otwierać przed 09.06.2015r godz. 11.00

c. imieniem i nazwiskiem (nazwą / firmą) oraz dokładnym adresem (siedzibą )

oraz numerem telefonu i faksu wykonawcy; dopuszcza się odcisk stempla lub

podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej

korespondencji wpływającej do zamawiającego.

d. wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób

mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak

powyższych adnotacji wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w

sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.

III. Zmiana i wycofanie oferty:

- Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.

- Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli taka konieczność zaistnieje – również pełnomocnictwem. Wykonawca , przed upływem terminu składania ofert, ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

11.1. Ofertę należy złożyć w:  Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, Biuro Obsługi Interesanta, parter pokój nr 13 do dnia 09.06.2015 r. do godz. 10.45

11.2. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.06.2015 r.

o godz. 11.00, pok. nr 5

Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych ,a ocenione będą  ( po odrzuceniu ofert nie spełniających warunków zamówienia ) na podstawie kryterium określonego w SIWZ .

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dokonując otwarcia ofert zamawiający poda nazwy/firmy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów wyboru oferty.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

12.1  Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, tj.

wypełnienie druku kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. 10 do SIWZ. Kosztorys

ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. W przypadku  wystąpienia

krotności ujętych w opisie pozycji kosztorysowej lub w osobnej kolumnie kosztorysu

ofertowego, krotność tą należy uwzględnić w cenie jednostkowej danej pozycji

kosztorysowej. W kosztorysie ofertowym należy określić ceny jednostkowe netto, ceny

poszczególnych pozycji kosztorysu netto (stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości

jednostek), cenę końcową kosztorysu netto (stanowiącą sumę pozycji kosztorysu), wartość

podatku VAT w wysokości podanej w kosztorysie ofertowym, ogólną łączną cenę

ofertową brutto stanowiącą cenę zamówienia.

12.2 Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu są cenami ryczałtowymi netto i

winny ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe

wykonanie jednostki obmiarowej wraz z:

- materiałami, urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania jednostki obmiarowej, w tym wynikającymi ze specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego;

- wszelkimi robotami-pracami pomocniczymi i towarzyszącymi, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym pracami pomocniczymi  i towarzyszącymi wynikającymi ze specyfikacji technicznej;

- wszelkimi innymi robotami, pracami, badaniami (laboratoryjnymi), czynnościami, obowiązkami  i wymogami wynikającymi z niniejszej specyfikacji (projektu umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).

12.3 Kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe kosztorysu) należy opracować przy uwzględnieniu cen przewidywanych w okresie planowanej realizacji robót, rzeczywistych warunków realizacji zamówienia oraz wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji.

12.4 Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie ofertowym. W przypadku robót, które nie zostaną wycenione lub zostaną wycenione poniżej kosztów ich wytworzenia (wykonania) przyjmuje się, że wyceniono (uwzględniono) je w innych pozycjach kosztorysu ofertowego,  a Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty nie wycenione nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu, natomiast roboty wycenione poniżej kosztów ich wykonania zostaną zapłacone według cen (zaniżonych) podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

12.5 W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy kosztorysem ofertowym a specyfikacją techniczną, wówczas w kwestiach sprzecznych uważać się będzie, że kalkulacji cen robót dokonano w oparciu o ustalenia zawarte w niżej podanych dokumentach wg następującej kolejności:

- kosztorys ofertowy,

- specyfikacja techniczna.

Powyższe nie dotyczy jednostek miary i ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym, które każdorazowo obowiązują Wykonawcę.

Stwierdzenie sprzeczności w w/w dokumentach w okresie przed złożeniem ofert należy zgłosić  do Zamawiającego.

12.6 Wynagrodzenie wykonawcy (za zlecony i wykonany zakres robót) za wykonanie robót wynikać będzie z iloczynu ilości wykonanych prac i ceny jednostkowej określonej przez Wykonawcę w ofercie.

12.7 W formularzu oferty Wykonawca podaje wartość ceny jednostkowej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

12.8 Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).                                                       Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

13.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

13.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

13.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

13.3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli :jest niezgodna z ustawą, jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3; jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia bądź niezaproszonego do składania ofert; zawiera błędy w obliczeniu ceny; wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,  o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3; jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13.4.Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria  i ich znaczenie:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu wagę procentową tj.:

.

1.	Cena – 96 %    maksymalna liczba punktów - 96

Sposób  porównania kryterium – cena  brutto:

Cc

ilość punktów oferty badanej =           ----  x  100   x 0,96               gdzie 1 % = 1 pkt

Cb

Cc - 	najniższa cena brutto ze wszystkich ofert  ważnych                                        	          		 i nieodrzuconych

Cb - 	cena brutto oferty badanej oferty ważnej  i nieodrzuconej

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

2. Okres  gwarancji – 4 %  maksymalna liczba punktów - 4

gdzie 1% = 1 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji 36 miesięcy a maksymalny 60 miesięcy

Sposób oceny:

Zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (36 miesięcy) – 0 pkt.

Zaoferowanie gwarancji 48 miesięcy – 2 pkt.

Zaoferowanie gwarancji 60 miesięcy – 4 pkt.

Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów

13.5. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13.6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1 a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.7. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcą, którego oferta została poprawiona.(art. 87 ust. 2 Pzp ).

13.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. ( art. 90 Pzp). Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.9. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych dokumentach.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:( art. 92 Pzp )

14.1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę  i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne               i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne . - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę.

14.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni, jeżeli przesłane zostało w inny sposób Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa jak wyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

14.4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do:

a)  przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia, (o ile dotyczy)

b) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania

pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

c)  sporządzony harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy robót,

d)  kserokopię uprawnień budowlanych osób przewidzianych do wykonania zamówienia  w

specjalnościach: drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i gazowych

instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci

teletechnicznych

e) aktualne zaświadczenia o przynależności w/w osoby do właściwej izby samorządu zawodowego,

f) dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.( art. 93 ust. 3 Pzp ).

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.( art. 93 ust. 5 Pzp ).

15.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

15.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

15.2. Zabezpieczenie należytego wykonania winno być wniesione przed podpisaniem umowy.

15.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione:

  - w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A

nr: 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązania kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275z późn. zm)

15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

15.5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

15.6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

15.7. Zabezpieczenie wniesione w formach wymienionych w pkt. 15.3 ppkt.2)-5) musi być bezwarunkowe.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien zawierać dwie umowy na bezgotówkowe formy zabezpieczenia:

- umowa o wartości 70% kwoty zabezpieczenia z terminem obowiązywania od dnia podpisania umowy do 30 dnia licząc od ostatecznego odbioru robót; (zgodnie z art. 151 Pzp Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane).

- umowa o wartości 30% kwoty zabezpieczenia z terminem obowiązywania do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:

Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy - załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ oraz dopuszczalne zmiany postanowień umowy § 28 projektu umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

17.1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp tj.

odwołanie i skarga.

17.2. W niniejszym postępowaniu, którego wartość jest mniejsza niż równowartość kwoty

5.186.000 euro, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego

17.3 Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania

toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

- MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 	ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. w wysokości 20%

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH:

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcom odbywać się będą w PLN.

- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Skarżysko – Kamienna, dnia 21.05.2015 r.

Podpis na oryginale

-------------------------------------

ZATWIERDZAM

Kierownik Zamawiającego