UMOWA nr …………………z dnia……….…                        WZÓR

Zawarta  pomiędzy:

Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ul. Sikorskiego 18 reprezentowaną przez :

Prezydenta Miasta                                                    - Konrada Kröniga

zwanym dalej Zamawiającym,

a......................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

Podstawą zawarcia Umowy jest udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro  zgodnie z  ………….…

§  2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej  dla zadania  inwestycyjnego  pn. „Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej  w Skarżysku-Kamiennej”

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie opracowania, uzgodnienia i opinie niezbędne do  uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”  przygotowania przetargu na realizację inwestycji drogowej i realizacji inwestycji” (Dz.U. z 2013 poz 687. tj. późn.zm).

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z niniejszą Umową, Ofertą  Wykonawcy, Szczegółową Specyfikacją Techniczną,  zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym niniejszego przedmiotu Umowy.

3. Wykonane opracowania projektowe będą wzajemnie skoordynowane technicznie i

kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

4. Opracowania projektowe będą zawierać wszystkie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów a także spis opracowań składających się na komplet przedmiotu umowy. Każdy z egzemplarzy opracowania projektowego będzie zawierał oświadczenie projektanta o spełnieniu powyższych wymagań.

5. Opracowania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu przekazania ich Zamawiającemu.

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej i upoważnia Zamawiającego do decydowania w swoim imieniu o:

a) sposobie wykorzystania dokumentacji projektowej,

b) naruszalności treści i formy dokumentacji projektowej  oraz sposobie jej wykorzystania,

c) nadzorze nad sposobem jej wykorzystania.

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe na wszystkich polach eksploatacji obejmujących dokumentację projektową , za zapłatą wynagrodzenia zawartą w niniejszej Umowie.

8. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysów inwestorskich opracowanych ramach niniejszej umowy w ciągu dwóch lat od daty przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w ramach kwoty ustalonej w § 9 pkt 1 umowy i nie będzie żądał za nie dodatkowej zapłaty.

§  3

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania następujących opracowań  projektowych, w następującej ilości egzemplarzy:

a) Projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz  przedmiary robót należy opracować w 7 egzemplarzach.

b) pozostałe opracowania należy opracować w 2 egzemplarzach.

2. Dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami ma być przekazana dodatkowo na nośniku CD-ROM w 2 egzemplarzach.

§  4

TERMINY

Ustala się następujące terminy umowne  opracowań projektowych w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

a) Termin rozpoczęcia realizacji prac projektowych - równoznaczny z datą podpisania

niniejszej Umowy.

b) Termin opracowania koncepcji budowy ulicy i przekazanie jej Zamawiającemu                                               –  6 tygodni  od daty podpisania umowy.

c) Termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej  równoznaczny                  z zakończeniem wszystkich prac objętych zamówieniem i przekazaniem jej Zamawiającemu  - 18.12.2015 rok.

§  5

WSPÓŁDZIAŁANIE

1. Strony niniejszej Umowy zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu prac projektowych   stanowiących   ich   przedmiot   w  celu  terminowego,  należytego  i   jak

najlepszego wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

2. W   celu   prawidłowego   współdziałania  Stron  przy  realizacji   przedmiotu   Umowy

Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Celem spotkań kontrolnych jest sprawdzenie prawidłowości wykonywania wytycznych Zamawiającego, zaawansowania prac projektowych oraz terminowości realizacji . Jeżeli Zamawiający stwierdzi brak postępów w wykonywaniu prac projektowych podczas kolejnych spotkań kontrolnych, może wezwać Wykonawcę do udokumentowania zaawansowania prac projektowych.

3. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w wykonywaniu przez niego prac  projektowych polegającego na dostarczeniu mu potrzebnych dokumentów i opracowań będących w posiadaniu Zamawiającego.

4. Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy - ………………… który jest

upoważniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.

§  6

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówioną dokumentację projektową           z najwyższą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością  rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi i wymogami.

2. Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane  w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania Umowy.

3. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

4. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w pkt. 2, w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w pkt 2, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę  do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Nie wniesienie sprzeciwu przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie 7 dni oznacza akceptację zmiany.

5. W branżach nie wskazanych w ofercie Wykonawca we własnym zakresie i na własne ryzyko zapewnia dobór odpowiednich projektantów posiadających kwalifikacje do wykonywania prac  projektowych.

6. Zatrudnienie  przez  Wykonawcę podwykonawców do innych prac projektowych  niż

wskazane w Ofercie Wykonawcy wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.

7. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zmiany podwykonawcy, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

8. Zamawiający  zaakceptuje  zmianę  podwykonawcy, w terminie 7 dni  po  otrzymaniu

propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.

9. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w pkt 7, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.

11. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:

a) Przygotowania materiałów do projektowania wraz z aktualnymi mapami do celów projektowych,

b) Uzyskania niezbędnych uzgodnień opracowań projektowych w tym uzgodnienia        z Urzędem Miasta w Skarżysku-Kamiennej i z właścicielami sieci podziemnych,

c) Uzyskania uzgodnień w formie decyzji, postanowień lub opinii wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami szczególnymi konieczne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wg obowiązujących przepisów oraz opracowanie materiałów związanych  z ich uzyskaniem,

d) Uzyskania informacji o stanie prawnym terenu inwestycji,

e) Zapewnienia sprawdzenia dokumentacji pod względem zgodności z przepisami,       w tym techniczno-budowlanymi,  przez  osobę posiadającą uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego,

f) Przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych przedmiotem zamówienia, wydawanych przez właściwe organy.

§  7

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający na obowiązek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Zamawiający w każdej chwili może żądać od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości wykonania oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w szczegółowej specyfikacji technicznej i Umowie.

§  8

ZMIANY

1. Zamawiający ma prawo polecić dokonywanie zmian  w Umowie, tj. nakazać:

a) pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy,

b) wykonać zamienne opracowania projektowe lub ich elementy,

c) wykonać dodatkowe opracowanie projektowe jeśli będzie ono niezbędne do otrzymania  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji , a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń.

2. Polecenie przez Zamawiającego zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do zmiany  na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – terminów umownych w zakresie realizacji przedmiotu umowy określonych w § 4 pkt 1 ppkt  b) i c) lub  innych zapisów umownych natomiast nie mogą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, bez polecenia Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

4. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami pkt  1, może stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą  opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych poleceniem zmiany.

5. Po  zaakceptowaniu  zmiany  przez  Zamawiającego,  do  czasu  podpisania  aneksu

zawierającego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował niezwłocznie tę zmianę.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów wykonania zamówienia, ustalonych w umowie także w przypadkach:

a) niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy,

b) innych istotnych powodów niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.

7. Zmiana umowy jest możliwa  także w zakresie:

a) wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług,

b) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub nr rachunku Wykonawcy bądź Zamawiającego w przypadku ich zmiany.

8. Zmiany niniejszej umowy  w zakresie terminów oraz te wynikające z pkt  7 mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje:

całkowite wynagrodzenie ustalone na podstawie Oferty w kwocie:

netto ....................................... (słownie:.......................................................................)

VAT ........................................ (słownie:.......................................................................)

brutto ...................................... (słownie:.......................................................................)

w tym:

a)  za opracowanie koncepcji w wysokości 25% wynagrodzenia całkowitego  w kwocie:

netto ....................................... (słownie:.......................................................................)

VAT ........................................ (słownie:.......................................................................)

brutto ...................................... (słownie:.......................................................................)

b) za wykonanie kompletnej  dokumentacji projektowej w wysokości 65% wynagrodzenia całkowitego w kwocie:

netto ....................................... (słownie:.......................................................................)

VAT ........................................ (słownie:.......................................................................)

brutto ...................................... (słownie:.......................................................................)

c) pozostałe 10 % wynagrodzenia całkowitego  w kwocie:

netto ....................................... (słownie:.......................................................................)

VAT ........................................ (słownie:.......................................................................)

brutto ...................................... (słownie:.......................................................................)

po otrzymaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W ustalonej kwocie wynagrodzenia umownego ujęte zostały wszystkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej.

2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę  faktur  za wykonanie koncepcji bądź kompletnej dokumentacji projektowej będzie Protokół Odbioru potwierdzający wykonanie pracy przez Wykonawcę zgodnie  z  § 10 pkt 6 ppkt a).

3. Termin płatności faktur  Wykonawcy częściowych i końcowych ustala się w ciągu  30 dni od dnia doręczenia faktur odpowiednio wraz z Protokołem Odbioru  potwierdzającymi wykonanie pracy przez Wykonawcę zgodnie z § 10 pkt 6 ppkt  a) i b).

4. Wykonawca zafakturuje wynagrodzenie za odebrany przedmiot umowy na Zamawiającego z uwzględnieniem następujących danych:

Gmina Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP:663-00-08-207

5. W razie nieterminowej zapłaty faktury Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10

ODBIÓR ROBÓT

1. Przekazanie do odbioru koncepcji bądź kompletnej dokumentacji  projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie Protokołu przekazania.

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu koncepcji oraz  kompletnej dokumentacji projektowej  stanowiącej przedmiot odbioru Protokołami przekazania. Dokumentacja projektowa winna  zawierać  wykaz  opracowań i szczegółowe spisy jej zawartości oraz pisemne zapewnieniem Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Podpisany przez Zamawiającego Protokół Przekazania wraz z wykazem opracowań projektowych jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania koncepcji bądź kompletnej dokumentacji projektowej lecz nie akceptowania jej kompletności i jakości.

4. Zamawiający ma obowiązek dokonania weryfikacji  przekazanej koncepcji bądź kompletnej dokumentacji  projektowej w ciągu 30 dni od daty otrzymania dokumentacji.

5. Odbiór przez Zamawiającego wykonanej i przekazanej koncepcji bądź  kompletnej dokumentacji  projektowej nastąpi w jego siedzibie. Przy odbiorze Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia jakości dokumentacji.

6. Przekazana przez Wykonawcę kompletna dokumentacja projektowa bądź koncepcja, stanowiąca przedmiot odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiającego, który może:

a) Zaakceptować przekazane  opracowania projektowe bez uwag i podpisać Protokół Odbioru.

b) Nie zaakceptować przekazanych opracowań   projektowych, wskazać nieprawidłowości  i termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest po usunięciu nieprawidłowości do ponownego przekazania opracowań projektowych protokołem przekazania.

7. W sytuacji określonej w ust. 6 ppkt b) odbiór  uważa się za dokonany z chwilą ostatecznego odbioru opracowań projektowych. W takiej sytuacji za datę zakończenia realizacji opracowań projektowych  uznana będzie data ich ostatecznego przekazania.

8. Dokumentacja  projektowa   lub  jego  część  będąca  podstawą  do  wydania  decyzji

administracyjnych, opinii lub postanowień podlega dodatkowo weryfikacji przez właściwy organ.

9. W przypadku wad dokumentacji projektowej  lub jego części stwierdzonych przez właściwy organ w czasie wydawania decyzji, opinii lub postanowień, Wykonawca zobowiązany jest poprawić dokumentacje  projektową  lub jej część w terminie wskazanym przez ten organ.

10. Podpisany Protokół Odbioru opracowań projektowych stanowiących umówiony przedmiot odbioru będzie podstawą do wystawienia faktur  za dokumentację projektową zgodnie z §9.

11. O  zauważonych  wadach  dokumentacji  w  każdym czasie  Zamawiający  powinien

zawiadomić Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady, a Wykonawca zobowiązany jest poprawić dokumentacje projektową w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 11

NADZÓR AUTORSKI

1. Na podstawie art. 20 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowywanego projektu robotami       w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego.

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu nadzoru autorskiego wygasają w stosunku do Wykonawcy  po dwóch latach od daty przekazania przedmiotu umowy.

3. Strony postanawiają, że Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w ramach kwoty ustanowionej w §9 pkt 1 i nie będzie żądał dodatkowej zapłaty.

§12

UBEZPIECZENIA

1.  Wykonawca oświadcza że ma zawartą umowę ubezpieczenia aktualną w całym okresie trwania umowy . Ubezpieczenie  obejmuje odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu jakiejkolwiek strat, w tym strat o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu.

2. Zamawiający  może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia wady przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwie wykonanej dokumentacji. Odpowiada również za wady budowy wynikłe ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazówek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności podmiotu wykonującego budowę. Z tytułu odpowiedzialności za wady należy się Zamawiającemu pełne odszkodowanie.

4. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.

§  13

KARY UMOWNE

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kary umownej:

a/ za opóźnienie w wykonaniu koncepcji  oraz w wykonaniu  kompletnej dokumentacji projektowej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 w pkt 1 ppkt  za każdy dzień opóźnienia,

b/ za opóźnienie w usunięciu wad koncepcji oraz w usunięciu wad kompletnej dokumentacji projektowej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 9 w pkt 1 ppkt,

c/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę - karę umowną stanowiącą 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

d/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy za którą ponosi odpowiedzialność Wykonawca - karę umowną stanowiącą 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

2. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją strat Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

§  14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,

c) Zaistniała sytuacja o której mowa w § 6 ust. 4 - Wykonawca wprowadził zmiany Personelu o których mowa w § 6 ust. 2, bez akceptacji Zamawiającego,

d) Zaistniała sytuacja o której mowa w § 6 ust. 9  -Wykonawca wprowadził zmiany podwykonawcy o których mowa w § 6 ust. 7, bez akceptacji Zamawiającego,

e) Wykonawca wprowadził zmiany w umowie o których mowa w § 8 ust. 1 bez zgody Zamawiającego.

f) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

g) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny                            z postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiającego.

h) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

2. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności czynności, z podaniem przyczyny odstąpienia.

§  15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.             z 2006r.  Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

2. Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane przez właściwy dla Zamawiającego miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

3. Integralną częścią umowy są następujące dokumenty:

- Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 1,

- Szczegółowa Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 2.

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                             ZAMAWIAJĄCY: