Załącznik  nr ……do siwz

UMOWA NR .........../2016

Zawarta w dniu ……….2016 r. w Skarżysku – Kamiennej  pomiędzy  Gminą Skarżysko – Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej przy  ul. Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowaną przez :

Prezydenta Miasta    -   Konrada Kröniga

a …………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez :

………………………………………………………………………………………………

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest przetarg nieograniczony zorganizowany przez Zamawiającego zgodnie z rozstrzygnięciem i  stosownie do ustaleń protokółu  Komisji  z dnia …………. .

§ 2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem ,, „Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - Przebudowa ulic w dzielnicy Rejów w Skarżysku -Kamiennej - przedłużenie ul. Sportowej

Przedmiotem  nadzorowanych robót będzie przedstawiony poniżej zakres prac:

- Wykonanie przedłużenia ul. Sportowej na odcinku od ul. Wioślarskiej w kierunku Suchedniowa km 0,000,00 ÷ 0+811,13

- nawierzchni przedłużenia ul. Sportowej z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm

- nawierzchni zatok postojowych z kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm

- nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

- chodników z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 5cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm

- ustawienia krawężnika betonowego o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem

- ustawienia obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm ograniczających chodnik  i ścieżkę

- umocnienia skarpy palisadą betonową o wymiarach 18x18x120cm

- ustawienia poręczy ochronnej U-12a

- wycinki istniejących drzew i krzewów

- zieleńców

- rezerwowych rur ochronnych dla kabli energetycznych i teletechnicznych

- oznakowania pionowego i poziomego

- regulacja wysokościowa studzienek istniejącego uzbrojenia

- wymiana istniejących poręczy ochronnych na nowe U-12a wraz z ustawieniem kwiatogazonów

- odtworzenie ul. Sportowej  po wykonaniu kanalizacji deszczowej na wysokości skrzyżowania ulic Wioślarskiej, Sportowej i przedłużenia Sportowej.

- Budowa kanalizacji deszczowej

budowa kanalizacji wraz z włączeniem w działkę nr 28 przy skrzyżowaniu z ul. Wioślarską w Skarżysku-Kamiennej oraz pas drogowy przedłużenia ul. Sportowej na odcinku  od ul. Wioślarskiej do  plaży zbiornika Rejów.

- Budowa kanalizacji teletechnicznej jednootworowej wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej wraz  z zabezpieczeniem istniejącego kabla TKD rurami dwudzielnymi zgodnie z dokumentacją  i uzgodnieniami PKP.

- W ramach w/w prac  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją w okresie realizacji robót, brania udziału w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzoru nad usuwaniem wad zgłoszonych wykonawcy robót budowlanych na zasadach określonych w umowie zawartej z wykonawcą robót budowlanych i obowiązujących przepisów prawa.

- Podczas prowadzenia prac należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych    wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej,  Polskich Norm oraz     norm europejskich , o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy i jego    otoczeniem, zakresem robót ujętych w dokumentacji, jak również uzyskał niezbędne    informacje dotyczące prowadzenia prac.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem nadzoru zawarł                   w cenie oferty.

§ 3

- Usługa nadzoru wykonywana będzie przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego      oraz w okresie gwarancyjnym wynoszącym 60 miesięcy od dnia zakończenia realizacji     inwestycji o której mowa w §2.

- Przewidywany czas trwania inwestycji określa się wstępnie do 30 listopad 2016 r.

§ 4

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy  nadzoru inwestorskiego należy:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem  i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy  technicznej

- sprawdzenie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,       a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                     i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz   przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych   i  przekazanie ich do użytkowania.

- dokonanie odbioru robót zanikających w terminie 3 dni roboczych od wpisu do dziennika budowy o gotowości  odbioru.

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie         Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy.

- pisemne potwierdzanie przez inspektorów gotowości całej inwestycji do końcowego       odbioru robót.

- sprawdzenie skompletowanej pełnej dokumentacji odbiorowej (projektów                               z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.),

- stwierdzenie wpisem do Dziennika Budowy, że wykonawca robót zakończył wszystkie roboty.

- uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowym.

- dokonanie rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji.

- prowadzenie nadzoru nad realizacją ewentualnych wad i usterek w okresie gwarancji                                  i  rękojmi.

2. Wykonawca nadzoru inwestorskiego ma prawo:

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem     do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów  dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń  technicznych

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego  wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót   budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§ 5

Odpowiedzialnymi za wykonanie usługi z ramienia Wykonawcy  są inspektorzy nadzoru    dla poszczególnych branż:

  - P. ...................................................zam.  w..........................................

posiadający uprawnienia budowlane nr ............... wydane przez ......................................

w dniu ...................     - roboty drogowe

- P. ....................................................zam.  w..........................................

posiadający uprawnienia budowlane nr ............... wydane przez ......................................

w dniu ...................    - roboty instalacyjne w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

§ 6

1. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu  zamówienia zostało określone na    kwotę   w wysokości :

Kwota ryczałtowa brutto:  …………….. zł

/słownie/ :  …………………………………………………………….

w tym podatek VAT   w wysokości 23 % kwota - …………….. zł

/słownie/ :  …………………………………………………………….

Zaoferowany przez Wykonawcę termin odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu: ……………..  dni.

zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy.

2. Cena ryczałtowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie złożonej do przetargu       odpowiada zakresowi  nadzorowania robót wskazanych w dokumentacji projektowej  oraz      ustala wysokość należnego wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie nadzoru oraz        wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości przedmiotu umowy przez     Wykonawcę co  wynika z istoty przetargu i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania niniejszej     umowy bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

§ 7

1. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających oraz robót     ulegających zakryciu. W tym przypadku inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robót      i  potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

2. W przypadku zaistnienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych lub koniecznych),      zamiennych i uzupełniających, sporządzanie komisyjnego protokołu konieczności,      będącego podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z ustawą Prawo Zamówień      publicznych lub do dokonania kompensacji robót zamiennych po zatwierdzeniu go przez      Zamawiającego.

§ 8

Zamawiający zobowiązany jest do :

- dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej na realizację przedmiotu umowy

- wyrażenia opinii i podejmowania niezwłocznie decyzji w sprawach wnioskowanych przez Wykonawcę dotyczących realizowanych robót.

- uczestniczenia w odbiorach częściowych i końcowym.

§ 9

- Rozliczenie robót nastąpi fakturami częściowymi za wykonany zakres robót na podstawie protokołów częściowego odbioru robót.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu końcowego odbioru robót z zastrzeżeniem, że faktura końcowa musi obejmować nie mniej niż 10 % wartości robót określonej w §  6 ust. 1 umowy. Podstawę do wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi  podpisany przez Inwestora i Inspektora Nadzoru  protokół końcowy odbioru robót  objętych nadzorem.

- Ustala się termin zapłaty  poszczególnych faktur w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania pracy  będącej przedmiotem umowy i wystawieniu przez  Wykonawcę faktury (rachunku) z uwzględnieniem następujących danych:

Gmina Skarżysko-Kamienna

Adres: 26-110 Skarżysko-Kamienna ul Sikorskiego 18

NIP: 663-00-08-207

§ 10

Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie  lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo pisemnego wezwania go do należytego wykonywania umowy wraz z usunięciem skutków zaistniałych uchybień i nie zastosowania się przez wykonawcę do tego wezwania w terminie  14 dni od otrzymania tego wezwania.

- Rozwiązana zostanie umowa zawarta z Wykonawcą robót budowlanych. W takim wypadku rozliczenie za wykonane przez Wykonawcę prace zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych.

- Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio  okoliczności nie będzie mógł się wywiązać z zobowiązań umownych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W przypadku nie wywiązywania się z umowy Zamawiający ustala dwutygodniowy okres Wypowiedzenia.

§ 11

- Strony postanawiają , iż obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następującym wypadku i wysokości :

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy                 z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający niezależnie od kar umownych zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu  cywilnego.

§ 12

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 13

- Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

- danych teleadresowych w przypadku ich zmiany

- wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

- terminu wykonania przedmiotu umowy w zgodzie z ustawą pzp.

- dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ,

- zmiany osobowej podwykonawców w przypadku gdy  Wykonawca wykonuję umowę przy pomocy podwykonawców.

- zmiany osobowej inspektorów nadzoru w przypadku gdyby wskazani w umowie stracili uprawnienia lub z innych przyczyn nie mogli wykonywać zadań.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy  Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane.

§ 15

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 16

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

Oferta Wykonawcy złożona do przetargu.

§ 17

Umowę sporządzono w 4-ch jednakowych egzemplarzach. 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                            ZAMAWIAJĄCY: