Przedmiotowe zadanie obejmuje:

Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna Kamienna - stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej"

opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zagospodarowania placu pomiędzy ul. Franciszkańską a ul. Rynek w Skarżysku- Kamiennej . Zamawiający posiada opracowaną w 2010r. dokumentację dla zagospodarowania placu pomiędzy ul. Franciszkańską a ul. Rynek w Skarżysku- Kamiennej, z uwagi na czasokres wszystkie uzgodnienia i wydane warunki gestorów sieci straciły ważność. Ponadto zmianie częściowo uległ charakter obiektu. Terenem inwestycji jest działka nr ewid. 111/42 oraz część działki o nr ewid. 111/36 Obr. 4 Ark. 33 między ul. Franciszkańską a ul. Rynek, wyznaczona istniejącym ogrodzeniem przeznaczonym do rozbiórki oraz wschodnią granicą działki nr 111/42. Na terenie inwestycji znajdują się ogrodzone boiska sportowe o nawierzchni asfaltowej, boisko do piłki nożnej z łapaczami piłek, plac zabaw i chodniki. W/w obiekty przeznaczone są do likwidacji. Na terenie inwestycji znajdują się sieci również sieci uzbrojenia terenu podziemne i naziemne. W związku z kolizją istniejącej napowietrznej linii telekomunikacyjnej z projektowanym zagospodarowaniem terenu należy uwzględnić przełożenie w/w linii zgodnie z warunkami technicznymi Zarządcy sieci.

Zamówienie obejmuje wykonanie:

1. Koncepcji zagospodarowania terenu
2. PBW utworzenia terenów rekreacyjnych w skład których wchodzić będą:
* dwa korty tenisowe o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszyw wraz z instalacją oświetleniową i ogrodzeniem o wys. 4m.
* boisko do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszyw wraz z ogrodzeniem o wys. 3m.
* plac zabaw z bezpieczną sztuczną nawierzchnią
* obiekty małej architektury
* parking dla potrzeb terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą
* boisko do piłki nożnej ulicznej
* monitoring
* oświetlenie terenu w/g potrzeb
* odwodnienie
* ogrodzenie całego terenu

Prace projektowe w szczególności dotyczą:

* 1. wykonania inwentaryzacji sieci zewnętrznych (mapy zasadniczej) z określeniem ich stanu technicznego (np. poprzez inspekcję kamerą tv, wykonanie prób szczelności, pomiarów i innych badań);
	2. wykonania Koncepcji zagospodarowania terenu z uwzględnieniem w/w infrastruktury sportowo rekreacyjnej, chodnikami, elementami małej architektury, oraz budowy, rozbudowy i przebudowy sieci wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplnej, gazowej, elektrycznej ( w tym oświetlenia zewnętrznego), kanalizacji teletechnicznej pod światłowody
	3. po zatwierdzeniu koncepcji - wykonanie projektów budowlano wykonawczych dla wszystkich branż umożliwiających realizację zamówienia wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z użytkownikiem i gestorami sieci, ekspertyz, badań, pomiarów, odstępstw
	4. przedmiary robót powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na etapy robót, z wyliczeniem ilości robót przedmiarowych przypadających na poszczególne etapy oraz zestawieniem materiałów i urządzeń;
	5. kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, tj. w jednym opracowaniu ze zbiorczym zestawieniem kosztów, zgodnie z podziałem na branże i etapy; w w/w dokumentach nie mogą być zawarte żadne nazwy producentów i znaki firmowe
	6. zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);
	7. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla każdej branży.
	8. dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służy;
	9. informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy
	10. projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem;
	11. dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień;
	12. w zakresie dokumentacji budowlanej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania;
	13. Należy przewidzieć koszty związane z uporządkowaniem terenu tj. wywóz i uprzątnięcie terenu i przygotowanie placu pod inwestycję oraz koszty nadzoru autorskiego prowadzonego podczas trwania robót budowlanych.

**UWAGA:**

**Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) – również w przypadku zmiany przepisów ww. ustawy.**

W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

Wykonawca wraz z opracowaną dokumentacją projektową załączy **pisemne oświadczenie**, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

**NADZOR autorski**

Nadzór autorski pełniony będzie od rozpoczęcia robót do dnia końcowego odbioru robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z nadzoru autorskiego w przypadku braku realizacji robót budowlanych.

Do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie czynności nadzoru autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w ramach kwoty podanej w ofercie wykonania i nie będzie żądał dodatkowej zapłaty.

1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
	1. czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót budowlanych, w ofercie przetargowej, materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń,
	2. uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót w ciągu 5 dni od dnia ich otrzymania,
	3. udziału w naradach technicznych – przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta(ów) na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,
	a w wyjątkowych sytuacjach przez kierownika budowy,
	4. przyjazdu na miejsce prowadzonych na podstawie wykonanej dokumentacji robót do 5 dni od powiadomienia pisemnego za pomocą maila.
	5. udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji,
	6. współudziału w wykonaniu dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
	7. Wykonywania wszelkich uprawnień i zobowiązań projektanta , jakie ustawa Prawo budowlane wiąże z wykonywaniem nadzoru autorskiego,
	8. Wsparcia Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków wynikających z procedur współfinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy ścisłej współpracy w tym zakresie z Zamawiającym, jeżeli taka potrzeba zaistnieje.

UWAGA:

Koszt opracowania dokumentacji projektowej jak również sprawowania nadzoru autorskiego powinien uwzględniać jej opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie zgodnie z SIWZ oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich i udzielenie Zamawiającemu praw zależnych do tych utworów zgodnie z umową.