Załącznik Nr 2

Istotne postanowienia umowy

UMOWA Nr………/2016

zawarta w dniu   ………. r. pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej NIP 663-00-08-207; REGON 291009870

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta – Konrada Kröniga

a …………………………………………….. NIP………… REGON………….

zwaną dalej „Wykonawcą" reprezentowaną przez:

……………………………………………………

§1

Podstawą zawarcia umowy jest udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000,00 euro,                           w stosunku do którego wyłączone jest stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych              z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

§ 2

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zakres robót pn: „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w roku 2016”

Zadanie Nr 4. Strefa II.  Utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych.

§ 3

Termin realizacji prac objętych zamówieniem – Planowany od dnia 01.05.2016r. do dnia 31.12.2016r. Faktycznie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r.

§ 4

- W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac szczegółowo opisanych w załącznikach do umowy tj. „Opis prac do wykonania w ramach  utrzymania zieleni na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2016r. zał. Nr 4 „Wykaz robót do wykonania w ramach zadania Nr 4” - zał. Nr 1 i „Ofertą wykonania robót”- zał. Nr 3.

- Wykonawca zobowiązany jest także do:

- zbierania i transportu odpadów oraz rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi zgodnie                     z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1232 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz uchwał Rady Miasta Nr XXXI/102/212 z dnia 29 listopada 2012 r. i Nr XXI/21/2016 z dn. 25.02.2016r. (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego z dn. 02.03.2016 poz. 747) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna. Miejscem przyjmowania odpadów w Skarżysku-Kamiennej jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się przy ulicy Mościckiego 43,

- podjęcia działań interwencyjnych, w szczególności w sytuacjach wystąpienia zagrożeń, które mogą wywołać zniszczenie środowiska lub pogorszenie jego stanu albo stwarzających powszechne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska na danym terenie - w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego- zgodnie z oferta wykonania..

- W trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentu potwierdzającego przyjęcie odpadów na składowisko odpadów komunalnych lub w inne miejsce zgodne z Ustawą o odpadach.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych usług            w zakresie poszczególnych rodzajów prac składających się na przedmiot zamówienia, przy zachowaniu ogólnej wartości umowy.

- Zakres robót oraz częstotliwość ich realizacji dostosowana będzie do posiadanych środków  finansowych, warunków wegetacji roślin, warunków pogodowych.

- Dopuszcza się przesunięcie terminów wykonywania poszczególnych prac uzasadnione warunkami atmosferycznymi oraz przebiegiem okresu wegetacyjnego. Na wykonywanie robót w danym okresie  wystawiane będzie osobne zlecenie ujmujące zakres i termin realizacji robót.

- Jeżeli w toku prowadzonych czynności zostanie stwierdzone nieprawidłowe wykonanie prac, wtedy Zamawiający może odmówić ich przyjęcia, a prace będą traktowane jako niewykonane.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich wymagań BHP przy wykonywaniu przedmiotu umowy, a także do zapewnienia wymogów bezpieczeństwa osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w stosowną do wykonywania prac                  w pasach drogowych odzież ochronną.

§ 5

- Osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonanie prac objętych niniejszą umową będzie:

z ramienia Wykonawcy: ………………….

z ramienia Zamawiającego: Alina Banaś – Inspektor WDT.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki prawne wynikające ze szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas prowadzenia prac.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Umowa między Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, a następnie kserokopii zawartej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej umowie. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec osób i podmiotów, które nie były podmiotem  zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo.

§ 6

Strony ustalają następujące warunki wyliczania wynagrodzenia Wykonawcy:

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonanych prac wyliczane będzie w oparciu o protokół odbioru określający zakres odebranych ilości prac oraz ceny jednostkowe ustalone w wyniku przetargu. Cena brutto oferty – ………………………..zł.

- Ceny jednostkowe nie ulegają zmianie przez cały okres trwania umowy.

- W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozpoczęcie robót zgodnie                    z terminem umownym, bądź wymuszających wcześniejsze zakończenie robót - wynagrodzenie dot. bieżącego utrzymania terenu liczone będzie proporcjonalnie do ilości dni faktycznego wykonywania robót. Ryczałt / 30 x ilość dni.

- Należność za wykonanie usługi regulowana będzie na konto Wykonawcy na podstawie faktur

miesięcznych wystawionych na Zamawiającego:

Nabywca: Gmina Skarżysko-Kamienna

26-110 Skarżysko-Kamienna

NIP: 663-00-08-207

w terminie do 30 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu.

- Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku zmiany warunków atmosferycznych powodujących, że wykonanie umowy staje się niemożliwe (np. mróz, opady śniegu) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia lub rozwiązania umowy przed upływem okresu jej obowiązywania – skutkuje to aneksem do niniejszej umowy.

§ 7

- Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo powiadomić Zamawiającego o przeprowadzaniu prac tzw. „zanikowych” w terminie 3 dni przed ich wykonaniem. Brak zawiadomienia skutkuje nie dokonaniem odbioru.

- Określenie „prace zanikowe” użyte w ust. 1 oznacza wszelkie prace, których przeprowadzenie nie ujawnia się w postaci bezpośrednich efektów, w szczególności takie jak: nawożenie, odchwaszczanie.

§ 8

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu prac Zamawiający wzywa na piśmie Wykonawcę do ich usunięcia, określając jednocześnie termin wykonania, który nie może być dłuższy niż 24 godziny, a Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na własny koszt.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie nieprawidłowości w określonym terminie, to zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości zakwestionowanych robót za każdy dzień zwłoki.

- Kara, o której mowa w ust. 2 będzie naliczona notą księgową.

- Jeśli kara umowna nie pokryje szkody powstałej w wyniku niewłaściwego wykonania robót    określonych w umowie, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kontrola realizacji usługi utrzymania terenów zielonych dokonywana będzie przez Zamawiającego, bez powiadomienia Wykonawcy.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty odszkodowania                    w przypadku, gdy:

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie.

- W takich przypadkach Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia za roboty  wykonane i odebrane do dnia odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone roboty pod rygorem odpowiedzialności za powstałe szkody i straty.

§ 10

Powtarzające się niewłaściwe wywiązywanie się Wykonawcy z postanowień niniejszej umowy daje prawo Zamawiającemu do zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za dany miesiąc.

§ 11

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy jest możliwa, z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych,                w niżej wymienionym zakresie:

- ceny brutto na wykonywane zamówienia publiczne jedynie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu lub nr rachunku Wykonawcy w przypadku ich zmiany,

- osób odpowiedzialnych za prowadzenie usługi z ramienia każdej strony w przypadku wyznaczenia przez daną stronę innej osoby jako odpowiedzialną.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu  Cywilnego.

§ 13

Wykonawca nie może dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego cesji wierzytelności  wynikających z niniejszej umowy.

§ 14

Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonywania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowe sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje   Wykonawca.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- oferta wykonania + formularz cenowy,

- opis prac do wykonania,

- wykaz terenów objętych zadaniem.

Wykonawca:                                                                                                              Zamawiający:

……………………………………                                                      ..……………………………...